# Quyết định 143/QĐ-BXD 2023 thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW phát triển bền vững đô thị Việt Nam

| Số hiệu | 143/QĐ-BXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 08/03/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08

tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN

HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 24/01/2022 CỦA

BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT

NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 148/NQ-CP NGÀY 11/11/2022

CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW

NGÀY 24/01/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số

06-NQ/TW

ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy

hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số

148/NQ-CP

ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số

06-NQ/TW

ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển

bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 41-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2023 của

Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số

06-NQ/TW

ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

và Nghị quyết số

148/NQ-CP

ngày 11/11/2022

của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số

52/2022/NĐ-CP

ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị

và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây

dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến

năm 2045 và Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ

Chính trị.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Thủ trưởng

các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Các đồng chí Thứ trưởng BXD;- Văn phòng Chính phủ;- Lưu VT, Cục PTĐT. BỘ TRƯỞNGNguyễn Thanh Nghị

KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG

THỰC

HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 24/01/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY HOẠCH, XÂY

DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN

NĂM 2045 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 148/NQ-CP NGÀY 11/11/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 24/01/2022 CỦA BỘ

CHÍNH TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng)

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số

06-NQ/TW

về quy hoạch, xây dựng, quản lý và

phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau

đây gọi tắt là Nghị quyết số

06-NQ/TW

).

Ngày 11/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số

148/NQ-CP

về Chương trình hành động thực hiện Nghị

quyết số

06-NQ/TW

(sau đây gọi tắt là Nghị

quyết số

148/NQ-CP

).

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả

Nghị quyết số

06-NQ/TW

và Nghị quyết số

148/NQ-CP

nêu trên, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch

thực hiện cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ MỤC

TIÊU

Quan điểm

Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách

nhiệm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Nghị

quyết số

06-NQ/TW

và Nghị quyết số

148/NQ-CP

để phân công tổ chức triển khai, thực

hiện đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả; đảm bảo việc quy hoạch, xây dựng,

quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam;

Các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan có

trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm chất

lượng, đúng thời gian quy định.

Yêu cầu

Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống

nhất của Nhà nước trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô

thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng đã được Bộ

Chính trị phê duyệt.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của

các cấp ủy đảng thuộc Bộ Xây dựng về vai trò trong công tác quy hoạch, xây dựng,

quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ đơn vị phối hợp,

rõ phạm vi, thời hạn thực hiện, sản phẩm, kết quả hoàn thành.

Các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số

06-NQ/TW

và Nghị quyết số

148/NQ-CP

có liên quan chức năng, nhiệm vụ của

Bộ Xây dựng

Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến năm 2025 đạt tối

thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện

tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5 - 1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng

1,9 - 2,3%.

Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950

1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Đến năm 2025, 100%

các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu,

chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị; bảo đảm tối

thiểu 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở

hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn

hóa cấp đô thị.

Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị cấp

quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp

đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu

ASEAN.

Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt

khoảng 11 - 16% vào năm 2025, 16 - 26% vào năm 2030. Diện tích cây xanh bình

quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 - 8 m

2

vào năm 2025, khoảng

8 - 10 m

2

vào năm 2030. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại

khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m

2

vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối

thiểu 32 m

2

.

Tầm nhìn đến năm 2045: Tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm

trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng

lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu,

thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi

trường, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh. Xây dựng

được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và

phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát

triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng

lớn.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ

YẾU

(chi tiết nội dung các chỉ tiêu, nhiệm vụ được trình bày tại Phụ

lục I, Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này)

Thống nhất nhận thức, hành

động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Nhiệm vụ 1: Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hình

thức tuyên truyền phổ biến việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết

số

06-NQ/TW

, Nghị quyết số

148/NQ-CP

cũng như các Nghị quyết khác của Đảng

và Nhà nước liên quan đến quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững

đô thị.

Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch

Kiến trúc, Trung tâm Thông tin; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Quy hoạch

Xây dựng, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm).

Nâng cao chất lượng quy hoạch

và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững

2.1. Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu, đổi mới toàn diện về

phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị.

Đơn vị chủ trì: Viện Quy hoạch đô thị và nông

thôn Quốc gia.

Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Cục Phát

triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ khoa học công nghệ và Môi trường, Viện

Kiến trúc Quốc gia.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2024.

2.2. Nhiệm vụ 3: Tổng kết, đánh giá mô hình Ban chỉ

đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo

Quy hoạch và Đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch Kiến trúc và các

đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2025.

2.3. Nhiệm vụ 4: Tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô

thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đơn vị chủ trì lập: Cục Phát triển đô thị.

Đơn vị chủ trì thẩm định: Vụ Quy hoạch Kiến trúc.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2023.

2.4. Nhiệm vụ 5: Thực hiện nhiệm vụ số 2 tại Nghị

quyết số

148/NQ-CP

của Chính phủ.

a) Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện lập,

thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến

trúc và các nội dung tại Nhiệm vụ 2 Nghị quyết số

148/NQ-CP

của Chính phủ.

Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch Kiến trúc.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm).

b) Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện lập,

thẩm định, phê duyệt quy hoạch không gian ngầm tại các thành phố trực thuộc

trung ương

Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm).

c) Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện lập,

thẩm định, phê duyệt quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm).

2.5. Nhiệm vụ 6: Định kỳ rà soát quy hoạch về giao

thông bảo đảm thông suốt và liên kết vùng

Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật theo chức

năng, nhiệm vụ.

Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy

hoạch đô thị nông thôn Quốc gia và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thực hiện định kỳ theo quy định

pháp luật.

2.6. Nhiệm vụ 7: Nghiên cứu, xây dựng Danh mục công

trình kiến trúc có giá trị tại các đô thị lớn Việt Nam.

Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch Kiến trúc.

Đơn vị phối hợp: Viện Kiến trúc Quốc gia và các

đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023-2025.

Thúc đẩy các chương trình,

kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết,

thích ứng với biến đổi khí hậu

3.1. Nhiệm vụ 8: Hướng dẫn để thống nhất rà soát, lập

chương trình phát triển đô thị, thực hiện đầu tư có trọng tâm trọng điểm ít nhất

100 đô thị tiêu biểu, có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh, có bản

sắc và hoàn thiện điều kiện hạ tầng đô thị; tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ để hoàn

thành chỉ tiêu đề ra về lập Chương trình phát triển đô thị, báo cáo Thủ tướng

Chính phủ xem xét quyết định.

Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị.

Đơn vị phối hợp: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế

Xây dựng và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2025.

3.2. Nhiệm vụ 9: Tổng hợp, đề xuất xây dựng Chương

trình quốc gia về phát triển đô thị theo quy định pháp luật hiện hành.

Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị.

Đơn vị phối hợp: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế

Xây dựng và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2025.

3.3. Nhiệm vụ 10: Vận động, thu hút đầu tư các dự

án phát triển đô thị thực hiện Nhiệm vụ 6 Nghị quyết số

148/NQ-CP

.

Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng

kỹ thuật, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản theo chức năng nhiệm vụ.

Đơn vị phối hợp: các Doanh nghiệp thuộc Bộ và các

đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm).

3.4. Nhiệm vụ 11: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng,

phát triển đô thị thông minh theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững

Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Quyết định số

950/QĐ-TTg

ngày

01/8/2018.

Đơn vị chủ trì: Các đơn vị theo phân công tại Quyết

định số 1627/QĐ-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch triển

khai “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025

và định hướng đến năm 2030”.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030.

3.5. Nhiệm vụ 12: Xây dựng, phát triển đô thị có

năng lực chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển các công trình xanh,

khu đô thị xanh trong đô thị, đảm bảo chất lượng môi trường, giảm phát thải khí

nhà kính và tăng trưởng xanh theo Quyết định số

438/QĐ-TTg

ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị chủ trì: Các đơn vị theo phân công tại Quyết

định số

910/QĐ-BXD

ngày 18/10/2022 của Bộ trưởng

Bộ Xây dựng về kế hoạch triển khai “Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng

phó Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” và Quyết định số

1658/QĐ-TTg

ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm

nhìn 2050.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030.

3.6. Nhiệm vụ 13: Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc

triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại đô thị.

Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất

động sản.

Đơn vị phối hợp: các Doanh nghiệp thuộc Bộ và các

đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm).

3.7. Nhiệm vụ 14: Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các

địa phương thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại

đô thị, công nhân khu công nghiệp theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia

giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số

2161/QĐ-TTg

ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính

phủ.

Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất

động sản.

Đơn vị phối hợp: các Doanh nghiệp thuộc Bộ và các

đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: theo Đề án xây dựng nhà ở xã

hội cho người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân khu công nghiệp được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng nguồn nhân lực cho

phát triển đô thị

4.1. Nhiệm vụ 15: Xây dựng nguồn nhân lực cho phát

triển đô thị, thực hiện các nội dung Nhiệm vụ 20 Nghị quyết số

148/NQ-CP

.

Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị.

Đơn vị phối hợp: Học viện cán bộ quản lý xây dựng

và đô thị, Vụ Tổ chức cán bộ, các trường Đại học thuộc Bộ, các đơn vị có liên

quan và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030.

4.2. Nhiệm vụ 16: Tổ chức nghiên cứu, tổng kết lý

luận và thực tiễn, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn các biện pháp tổ chức triển

khai các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số

06-NQ/TW

,

Nghị quyết số

148/NQ-CP

đến các Bộ, ngành

và địa phương.

Đơn vị đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ: Viện Quy

hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia.

Đơn vị thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và Môi

trường, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Viện Kiến trúc Quốc gia,

Viện Kinh tế Xây dựng, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các Trường Đại

học thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm).

Xây dựng các cơ chế chính

sách, văn bản quy phạm pháp luật

5.1. Nhiệm vụ 17: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật

điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch Kiến trúc.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có

liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2024.

5.2. Nhiệm vụ 18: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật

điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị.

Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có

liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2025.

5.3. Nhiệm vụ 19: Xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi)

Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất

động sản.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có

liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023.

5.4. Nhiệm vụ 20: Xây dựng Luật Kinh doanh bất động

sản (sửa đổi).

Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất

động sản.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có

liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2023.

5.5. Nhiệm vụ 21: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật

điều chỉnh về cấp, thoát nước.

Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có

liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2025.

5.6. Nhiệm vụ 22: Tổ chức nghiên cứu Luật điều chỉnh

về quản lý không gian ngầm.

Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có

liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2025.

5.7. Nhiệm vụ 23: Hoàn thiện hành lang pháp lý và

mô hình tổ chức phù hợp để Nhà nước quản lý thị trường bất động sản.

Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất

động sản đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có

liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2025.

5.8. Nhiệm vụ 24: Rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống

các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị

bền vững.

Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030.

5.9. Nhiệm vụ 25: Kiểm soát và sử dụng hiệu quả giá

trị gia tăng từ đất khi hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư

mở rộng và khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường nhằm tạo nguồn thu cho đô thị.

Đơn vị chủ trì đầu mối phối hợp Bộ Tài chính khi

có yêu cầu: Cục Kinh tế Xây dựng.

Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng

kỹ thuật, Vụ Quy hoạch Kiến trúc và Viện Kinh tế Xây dựng.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng

1.1. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch

theo các lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách; chỉ đạo các đơn

vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình

hành động.

1.2. Kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc

trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các

vấn đề khó hoặc có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ

động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2.1. Nghiên cứu, quán triệt, chủ động lồng ghép các

quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số

06-NQ/TW

, Nghị quyết số

148/NQ-CP

trong các quy hoạch, kế hoạch,

chương trình có liên quan để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết số

06-NQ/TW

, Nghị quyết số

148/NQ-CP

và Kế hoạch này.

2.2. Báo cáo, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền

và thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu phát

triển đô thị quốc gia theo từng giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030.

2.3. Theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện hướng

dẫn, kiểm tra các địa phương, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các Hội,

Hiệp hội để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này.

2.4. Định kỳ hàng năm đánh giá tình hình thực hiện

các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này và đề xuất kiến nghị, báo cáo Bộ trưởng,

Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đồng thời gửi về Cục Phát triển đô thị

trước

ngày 10/12 hàng năm

để tổng hợp.

Văn phòng Bộ

Phối hợp với Cục Phát triển đô thị đôn đốc, theo dõi,

kiểm tra; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này trong giao ban công

tác của Bộ.

Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí

Xây dựng

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch

này đến các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành Xây dựng, các hội,

hiệp hội, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực của ngành Xây

dựng.

Cục Phát triển đô thị

5.1. Đầu mối tham mưu lãnh đạo Bộ để thực hiện nhiệm

vụ điều phối, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số

06-NQ/TW

, Nghị quyết số

148/NQ-CP

tại các Bộ, ngành và địa phương, định

kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tham mưu sơ kết, tổng kết các Nghị quyết.

5.2. Định kỳ rà soát tổng hợp tình hình thực hiện

và đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có) Kế hoạch này, báo cáo lãnh đạo Bộ

Xây dựng xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC I

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu cần đạt

được Đơn vị chủ trì

theo dõi, báo cáo

Đến năm 2025 Đến năm 2030

1 Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc % ≥ 45 > 50 Cục Phát triển đô

thị

2 Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất

tự nhiên % 1,5 - 1,9 1,9 - 2,3 Cục Phát triển đô

thị

3 Số lượng đô thị toàn quốc Đô thị 950 - 1000 1000 - 1200 Cục Phát triển đô

thị

4 Tỷ lệ đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí

phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục,

đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị % 100 Cục Phát triển đô

thị (đầu mối để phối hợp địa phương)

5 Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu

đô thị. % 100 Vụ Quy hoạch Kiến

trúc

6 Tỷ lệ các đô thị hiện có và đô thị mới có chương

trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị. % 100 Cục Phát triển đô

thị

7 Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị % 11 - 16 16 - 26 Cục Hạ tầng kỹ thuật

(đầu mối để phối hợp địa phương)

8 Diện tích cây xanh đô thị bình quân trên mỗi người

dân đô thị. m2/ người 6 - 8 8 - 10 Cục Hạ tầng kỹ thuật

(đầu mối để phối hợp địa phương)

9 Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực

đô thị. m2/ người ≥ 28 ≥ 32 Cục Quản lý Nhà và

Thị trường Bất động sản

10 Số lượng đô thị có thương hiệu được công nhận tầm

khu vực và quốc tế Đô thị 3-5 Cục Phát triển đô thị

đầu mối để phối hợp với các địa phương

11 Số lượng trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng

đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương

mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN Đô thị Hình thành một số

trung tâm đô thị Cục Phát triển đô

thị đầu mối để phối hợp với các địa phương

PHỤ LỤC II

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA BỘ XÂY DỰNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 148/NQ-CP

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng)

Nhiệm vụ Nội dung công

việc Đơn vị thực hiện Nguồn vốn thực

hiện Thời gian hoàn

thành Sản phẩm hoàn

thành

Chủ trì Phối hợp

I Thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch,

xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

1 Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hình thức tuyên

truyền phổ biến và đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị

quyết số06-NQ/TW, Nghị quyết số148/NQ-CPcũng như các Nghị quyết khác của

Đảng và Nhà nước liên quan đến quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền

vững đô thị. Cục Phát triển đô

thị, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Trung tâm Thông tin; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng,

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Học viện cán bộ quản

lý xây dựng và đô thị. Các đơn vị có liên

quan Ngân sách nhà nước

và các nguồn huy động hợp pháp khác Năm 2023-2030 (thường

xuyên, thực hiện hàng năm) Các sản phẩm thông

tin truyền thông, báo hình, báo viết và các hình thức khác

II Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy

hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững

2 Nghiên cứu đổi mới toàn diện về phương pháp, quy

trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị Viện Quy hoạch đô

thị và nông thôn Quốc gia Vụ Quy hoạch Kiến

trúc, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Khoa học Công nghệ, Viện

Kiến trúc Quốc gia Ngân sách nhà nước Năm 2024 Báo cáo Thủ tướng

Chính phủ

3 Tổng kết, đánh giá mô hình Ban Chỉ đạo quy hoạch

và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội. Văn phòng thường

trực Ban Chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội Vụ Quy hoạch Kiến

trúc và các đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Năm 2025 Báo cáo Thủ tướng

Chính phủ

4 Tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông

thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ trì lập: Cục

Phát triển đô thị.- Chủ trì thẩm định:

Vụ Quy hoạch Kiến trúc. Viện Quy hoạch đô

thị và nông thôn Quốc gia và các đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước Năm 2023 Hồ sơ trình Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt

5 Thực hiện nhiệm vụ số 2 tại Nghị quyết số148/NQ-CPcủa Chính phủ

a) Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện lập,

thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến

trúc và các nội dung tại nhiệm vụ 2 Nghị quyết số148/NQ-CP Vụ Quy hoạch Kiến

trúc Các đơn vị có liên

quan Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm) Văn bản kiểm tra,

hướng dẫn đôn đốc các địa phương.

b) Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện lập,

thẩm định, phê duyệt quy hoạch không gian ngầm tại các thành phố trực thuộc

trung ương Cục Hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị có liên

quan. Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm) Văn bản kiểm tra,

hướng dẫn đôn đốc các địa phương.

c) Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện lập,

thẩm định, phê duyệt quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Cục Hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị có liên

quan. Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác 2030 (định kỳ thực

hiện hàng năm) Văn bản kiểm tra,

hướng dẫn đôn đốc các địa phương.

6 Định kỳ rà soát quy hoạch về giao thông bảo đảm

thông suốt và liên kết vùng Cục Hạ tầng kỹ thuật

theo chức năng nhiệm vụ Vụ Quy hoạch kiến

trúc, Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia và các đơn vị có liên quan. Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Thực hiện định kỳ

theo quy định pháp luật Báo cáo cơ quan có

thẩm quyền

7 Nghiên cứu, xây dựng Danh mục công trình kiến

trúc có giá trị tại các đô thị lớn Việt Nam Vụ Quy hoạch Kiến

trúc Viện Kiến trúc Quốc

gia và các đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Giai đoạn

2023-2025 Quyết định của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục

III Thúc đẩy các chương trình, kế hoạch đầu tư

phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với

biến đổi khí hậu

8 Hướng dẫn để thống nhất rà soát, lập chương trình

phát triển đô thị để thực hiện đầu tư có trọng tâm trọng điểm ít nhất 100 đô

thị tiêu biểu, có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh, có bản sắc

và hoàn thiện điều kiện hạ tầng đô thị; tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ để hoàn

thành chỉ tiêu đề ra về lập Chương trình phát triển đô thị. Cục Phát triển đô

thị. Cục Hạ tầng kỹ thuật,

Cục Kinh tế xây dựng và các đơn vị có liên quan. Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Năm 2025 Văn bản hướng dẫn

các địa phương.- Báo cáo Thủ tướng

Chính phủ.

9 Tổng hợp, đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia

về phát triển đô thị theo quy định pháp luật hiện hành. Cục Phát triển đô

thị. Cục Hạ tầng kỹ thuật,

Cục Kinh tế Xây dựng và các đơn vị có liên quan. Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Năm 2025 Báo cáo cấp có thẩm

quyền

10 Vận động, thu hút đầu tư các dự án phát triển đô

thị thực hiện Nhiệm vụ 6 Nghị quyết số148/NQ-CP Cục Phát triển đô

thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản theo chức

năng nhiệm vụ. Các Doanh nghiệp thuộc

Bộ và các đơn vị có liên quan. Ngân sách nhà nước Năm 2030 (định kỳ

thực hiện hàng năm) Các Chương trình,

Dự án, Đề án, Kế hoạch được duyệt và thực hiện.

11 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đô

thị thông minh theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai

đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt Quyết định số950/QĐ-TTgngày 01/8/2018. Các đơn vị theo

phân công tại Quyết định số 1627/QĐ-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây

dựng Các đơn vị có liên

quan. Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Năm 2030 Sản phẩm theo yêu

cầu tại Quyết định số 1627/QĐ-BXD ngày 27/12/2018

12 Xây dựng, phát triển đô thị có năng lực chống chịu,

ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển các công trình xanh, khu đô thị xanh

trong đô thị, đảm bảo chất lượng môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và

tăng trưởng xanh theo Quyết định số438/QĐ-TTgngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị theo

phân công tại Quyết định số910/QĐ-BXDngày 18/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quyết định số1658/QĐ-TTgngày 01/10/2021 của Thủ tướng

Chính phủ Các đơn vị có liên

quan. Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Năm 2030 Sản phẩm theo yêu

cầu tại Quyết định910/QĐ-BXDngày 18/10/2022.

13 Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực

hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại đô thị Cục Quản lý Nhà và

Thị trường Bất động sản Các Doanh nghiệp

thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Đến năm 2030 (định

kỳ thực hiện hàng năm) Văn bản kiểm tra,

hướng dẫn đôn đốc các địa phương.

14 Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực

hiện đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân

khu công nghiệp theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030

và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số2161/QĐ-TTgngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Cục Quản lý nhà và

Thị trường Bất động sản Các Doanh nghiệp

thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Theo Đề án xây dựng

nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân KCN được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt. Văn bản kiểm tra,

hướng dẫn đôn đốc các địa phương.

IV Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị

15 Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị thực

hiện các nội dung Nhiệm vụ 20 Nghị quyết số148/NQ-CP Cục Phát triển đô

thị Học viện cán bộ quản

lý xây dựng và đô thị, Vụ Tổ chức cán bộ, các trường Đại học thuộc Bộ các đơn

vị liên quan và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Ngân sách nhà nước

và các nguồn hợp pháp khác Năm 2030 Các Chương trình

đào tạo nâng cao năng lực tại Trung ương và địa phương

16 Tổ chức nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn,

bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn các biện pháp tổ chức triển khai các nhiệm vụ,

giải pháp của Nghị quyết số06-NQ/TW, Nghị

quyết số148/NQ-CPđến các Bộ, ngành và

địa phương. Viện Quy hoạch đô

thị và nông thôn Quốc gia đầu mối tổng hợp, báo cáo định kỳ Vụ Khoa học công

nghệ, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Viện Kiến trúc Quốc gia,

Viện Kinh tế xây dựng, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các Trường

Đại học thuộc Bộ. Ngân sách nhà nước Năm 2030 (định kỳ

thực hiện hàng năm) Báo cáo cấp có thẩm

quyền

V Xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm

pháp luật

17 Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về

Quy hoạch đô thị và nông thôn Vụ Quy hoạch Kiến

trúc Vụ Pháp chế và các

đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước Năm 2024 Hồ sơ xây dựng Luật

theo quy định pháp luật

18 Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về

quản lý và phát triển đô thị Cục Phát triển đô

thị Vụ Pháp chế và các

đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước Năm 2025 Hồ sơ đề xuất xây dựng

Luật theo quy định pháp luật

19 Xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) Cục Quản lý Nhà và

Thị trường Bất động sản Vụ Pháp chế và các

đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước Năm 2023 Luật Nhà ở (sửa đổi)

20 Xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Cục Quản lý Nhà và

Thị trường Bất động sản Vụ Pháp chế và các

đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước Năm 2023 Luật Kinh doanh bất

động sản (sửa đổi)

21 Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về cấp,

thoát nước Cục Hạ tầng Kỹ thuật Vụ Pháp chế và các

đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước Năm 2025 Hồ sơ đề xuất xây

dựng Luật theo quy định pháp luật

22 Tổ chức nghiên cứu Luật điều chỉnh về quản lý

không gian ngầm Cục Hạ tầng Kỹ thuật Vụ Pháp chế và các

đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước Năm 2025 Hồ sơ đề xuất xây

dựng Luật theo quy định pháp luật

23 Hoàn thiện hành lang pháp lý và mô hình tổ chức

phù hợp để Nhà nước quản lý thị trường bất động sản. Cục Quản lý Nhà và

Thị trường Bất động sản Vụ Pháp chế và các

đơn vị có liên quan Ngân sách nhà nước Năm 2025 Nội dung phối hợp

với Bộ Tài chính

24 Rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống các tiêu chuẩn,

quy chuẩn về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững Vụ Khoa học, Công

nghệ và Môi trường Các đơn vị có liên

quan Ngân sách nhà nước Năm 2030 Các quy chuẩn,

tiêu chuẩn được ban hành theo thẩm quyền

25 Kiểm soát và sử dụng hiệu quả giá trị gia tăng từ

đất khi hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng và

khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường nhằm tạo nguồn thu cho đô thị. Cục Kinh tế Xây dựng

đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính khi có yêu cầu Cục Phát triển đô

thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Quy hoạch Kiến trúc và Viện Kinh tế Xây dựng. Ngân sách nhà nước Năm 2025 Nội dung phối hợp

với Bộ Tài chính

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Hỏi đáp pháp luật

Pháp Luật Thuế

Bản án liên quan

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Quyết định 143/QĐ-BXD năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Quyết định 143/QĐ-BXD ngày 08/03/2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Việt (docx)

Tải Văn bản gốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Văn bản liên quan

1

Kế hoạch 14415/KH-BGTVT năm 2023 phát triển vận tải theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

15/12/2023

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

19/12/2023

2

Công văn 4485/BXD-PTĐT năm 2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết 06-NQ/TW và Nghị quyết 148/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

06/10/2023

Hiệu lực:

Đã biết

Cập nhật:

12/10/2023

3

Thông báo 14/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

27/01/2023

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

28/01/2023

4

Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

11/11/2022

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

12/11/2022

5

Quyết định 910/QĐ-BXD năm 2022 về Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

18/10/2022

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

25/10/2022

6

Công văn 3909/BXD-PTĐT năm 2022 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

05/09/2022

Hiệu lực:

Đã biết

Cập nhật:

21/09/2022

7

Nghị định 52/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

08/08/2022

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

08/08/2022

8

Công văn 4712/VPCP-CN năm 2022 về phát triển đô thị thông minh bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

27/07/2022

Hiệu lực:

Đã biết

Cập nhật:

11/08/2022

9

Nghị quyết 06-NQ/TW năm 2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

24/01/2022

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

30/01/2022

10

Quyết định 2161/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

22/12/2021

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

23/12/2021

3.053

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com