# Quyết định 1484/QĐ-BTC 2022 Ke hoach chuyen doi so den nam 2025 dinh huong den nam 2030

| Số hiệu | 1484/QĐ-BTC |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 27/07/2022 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ

TÀI CHÍNH CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1484/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27

tháng 7 năm 2022

QUYẾT

ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI

CHÍNH

Căn cứ Nghị định số

87/2017/NĐ-CP

ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số

749/QĐ-TTg

ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng

đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số

942/QĐ-TTg

ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số

368/QĐ-TTg

ngày 21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030;

Căn cứ Chỉ thị số

02/CT-TTg

ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi

số quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học

và Thống kê tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính

giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ Tài

chính về ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm

2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 3.

Quyết

định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính (được thành lập tại Quyết định 130/QĐ-BTC

ngày 10/02/2022 về việc kiện toàn ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Tài chính),

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng

các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan, tổ giúp việc ban chỉ đạo Chuyển

đổi số của Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4 (để thực hiện);- Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số (để b/c);- Văn phòng Chính phủ (để b/c);- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);- Ban Kinh tế Trung ương (để b/c);- Các Thứ trưởng (để theo dõi, chỉ đạo);- Lưu: VT, THTK. BỘ TRƯỞNGHồ Đức Phớc

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN

NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định

số

87/2017/NĐ-CP

ngày 26/7/2017 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Nghị quyết

số

52-NQ/TW

ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần

thứ tư;

Nghị quyết

số

17/NQ-CP

ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng

đến năm 2025;

Nghị quyết

số

50/NQ-CP

ngày 17/4/2020 của Chính phủ về

việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số

52-NQ/TW

ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính

trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp

lần thứ tư;

Quyết định

số

749/QĐ-TTg

ngày 03/6/2020 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt hương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định

hướng đến năm 2030;

Quyết định

số

2289/QĐ-TTg

ngày 31/12/2020 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia về CMCN lần thứ tư đến năm 2030;

Quyết định

số

127/QĐ-TTg

ngày 26/01/2021 của Thủ tướng

Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo

đến năm 2030;

Quyết định

số

942/QĐ-TTg

ngày 15/6/2021 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ

số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Quyết định

số

368/QĐ-TTg

ngày 21/3/2022 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030;

Quyết định

số

411/QĐ-TTg

ngày 31/3/2022 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Quyết định

số

27/QĐ-UBQGCĐS

ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc

gia về Chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển

đổi số năm 2022;

Chỉ thị số

16/CT-TTg

ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính

phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư;

Chỉ thị số

02/CT-TTg

ngày 26/4/2022 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy

chuyển đổi số quốc gia;

Quyết định

số 130/QĐ-BTC ngày 10/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kiện toàn ban

chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

II. QUAN ĐIỂM

Quán

triệt sâu sắc, toàn diện tầm nhìn định hướng, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ,

giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại các văn bản của Bộ Chính trị, Chính

phủ, Bộ Thông tin và truyền thông; Bộ Tài chính

Tạo sự

thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn ngành Tài chính, tạo sự đồng

thuận, quyết tâm cao để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu,

nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của Bộ Tài chính;

Cụ thể

hóa các nhiệm vụ Bộ Tài chính được phân công tại văn bản của Bộ Chính trị,

Chính phủ hướng dẫn về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đảm bảo phù hợp với

định hướng trong Chiến lược tài chính đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định

số

368/QĐ-TTg

ngày 21/3/2022 của Thủ tướng

Chính phủ, phù hợp với định hướng, các giải pháp nhiệm vụ tại Quyết định số

2042/QĐ-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng

công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài chính, phát triển Chính phủ số

và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng

nền tài chính số hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được

thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp

dịch vụ chất lượng hơn, giúp lãnh đạo Bộ Tài chính đưa ra quyết định kịp thời

hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát

triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn

trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

Phát

triển Bộ tài chính số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được,

tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải

pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu

phát triển Bộ Tài chính điện tử và hình thành Bộ Tài chính số vào năm 2025.

Định hướng

mở để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt

động của Bô Tài chính, tương tác với các cơ quan nhà nước để cùng tăng cường

minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết vấn đề và cùng tạo ra

giá trị cho xã hội.

Dữ liệu

là tài nguyên mới. Bộ Tài chính cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ

số, kinh tế số, xã hội số đối với lĩnh vực tài chính. Kết nối, chia sẻ dữ liệu

để người dân chỉ phải khai báo, cung cấp dữ liệu một lần cho các cơ quan nhà nước

và các đơn vị cung ứng dịch vụ công thiết yếu.

Nền tảng

là giải pháp đột phá. Kết hợp mô hình triển khai tập trung và phân tán, tuân thủ

Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số. Phát triển các nền tảng theo hướng

cung cấp dịch vụ đồng bộ, thông suốt các cấp hành chính để có thể sử dụng tại mọi

nơi. Các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ quy mô quốc gia phải được làm trước, làm

tốt, làm tập trung.

Phát

triển nguồn nhân lực là then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững,

giúp thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số của Bộ Tài chính

III. MỤC TIÊU:

Mục tiêu tổng quát:

1.1. Chuyển

đổi số gắn với xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và

hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền

kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia. Thực hiện

chính sách động viên hợp lý, cải thiện dư địa tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi

để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, giải quyết

hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường với các mục tiêu,

nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

1.2. Chủ động

áp dụng các thành quả công nghệ của CMCN 4.0, kế thừa kết quả triển khai Chính

phủ điện tử để từng bước thực hiện chuyển đổi số ngành Tài chính, cung cấp các

dịch vụ tài chính số, tham gia tích cực vào sự phát triển Chính phủ số, Kinh tế

số, Xã hội số. Năm 2022 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Tài chính điện

tử và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại,

công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030

hình thành hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, đảm

bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin.

1.3. Ngành

Tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số

hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử dụng

thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

1.4. Đào tạo,

phổ cập kỹ năng số cho công chức, viên chức được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số

để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

2.1.

Cung cấp các dịch vụ tài chính số chất lượng phục vụ xã hội

Bộ Tài

chính cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất các thủ tục

hành chính; cung cấp dịch vụ mới trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm

chi phí, tăng năng suất lao động xã hội một cách chủ động, kịp thời đáp ứng nhu

cầu của xã hội. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu

cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc

trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện

nếu pháp luật không yêu cầu.

Một số chỉ

tiêu cụ thể:

100% thủ

tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình

thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

100% dịch

vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người

dùng, khi sử dụng được điền sẵn tối đa thông tin, dữ liệu mà người dùng đã cung

cấp trước đó theo thỏa thuận hoặc được thu thập, chia sẻ phù hợp với tiêu chuẩn

chất lượng.

100%

giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ

Tài chính được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt

buộc theo quy định của pháp luật.

Cổng Dịch

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ

dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức

độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên

Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tối thiểu

80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống

thông tin của Bộ Tài chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào

vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ

liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các

CSDL quốc gia không phải cung cấp lại.

Tối thiểu

90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của

Bộ Tài chính.

100% Bộ

phận 1 cửa được ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính.

100%

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn áp dụng quy định

về hoá đơn điện tử.

Hoàn

thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 28/01/2022 về việc

ban hành kế hoạch của Bộ Tài chính triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022

phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh

triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đúng kế hoạch, lộ

trình triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế

một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban

1899).

Hình

thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán Nhà nước số (VDBAS) với mục tiêu

liên thông, kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác trong và ngoài ngành Tài

chính theo thời gian thực, đổi mới về công nghệ, phục vụ nhu cầu khai thác của

các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính.

Hình

thành hệ thống giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm mục tiêu thu thập,

quản lý các thông tin liên quan đến đối tượng thuộc diện quản lý của Ủy ban chứng

khoán Nhà nước như các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý

quỹ đầu tư chứng khoán …

2.2. Vận

hành tối ưu các hoạt động của Bộ Tài chính

Bộ Tài

chính thiết kế mô hình tổ chức, cách thức vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ

số, tạo ra môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên

chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, kết nối và hợp tác với nhau dễ

dàng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng

nguồn lực tối ưu hơn. Cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ

năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số, có năng lực kiến tạo phát

triển, dẫn dắt chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Một số chỉ

tiêu cơ bản:

Bộ Tài

chính cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người

dân, doanh nghiệp cần. 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính được gắn

định danh số trong xử lý công việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định

danh, xác thực điện tử.

100% các

ứng dụng cần thiết của ngành Tài chính được sử dụng, lưu trữ trên nền tảng điện

toán đám mây.

100% các

ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin kết nối internet có IPV6.

100% hoạt

động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ của Bộ Tài chính được thực hiện trên

nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

100% văn

bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và giữa Bộ Tài

chính với các cơ quan nhà nước khác được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số

bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

90% hồ

sơ công việc tại Bộ Tài chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

100% công

tác báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của Bộ Tài chính được cập nhật,

chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo lộ trình chung của Chính

phủ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

100% hồ

sơ cán bộ, công chức, viên chức được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử.

100% đơn

vị trong ngành Tài chính triển khai ứng dụng Kế toán nội bộ tại các đơn vị và kết

nối phục vụ tổng hợp quyết toán, kế toán toàn ngành.

CSDL quốc

gia về tài chính và các CSDL chuyên ngành được đưa vào khai thác vận hành hiệu

quả.

Một số

lĩnh vực cơ bản như Ngân sách, Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng Khoán, Giá ... ứng

dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích thông minh để tối ưu hóa hoạt động.

50% hoạt

động kiểm tra của Bộ Tài chính được thực hiện qua môi trường số và hệ thống

thông tin của Bộ Tài chính (trừ các nội dung Mật thuộc danh mục bí mật nhà nước

thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, lĩnh vực thanh tra,… do Thủ tướng Chính phủ

ban hành, các hoạt động kiểm tra do tính chất, nội dung cần kiểm tra trực tiếp

tại đơn vị).

100% các

đơn vị trong ngành Tài chính triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình

4 lớp.

100% hệ

thống có triển khai giám sát, an toàn, an ninh mạng (SOC)

100% hệ

thống thông tin được bảo đảm an toàn theo cấp độ, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

thuật.

100% các

cán bộ làm công tác an toàn thông tin được đào tạo, tập huấn, diễn tập ứng cứu,

khắc phục sự cố.

100% cán

bộ công chức, viên chức được nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

100% cán

bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập về kỹ năng số cơ bản

theo lộ trình chung của Chính phủ; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn,

bồi dưỡng về kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số theo lộ trình

chung của Chính phủ.

2.3.

Huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội

Người dân,

doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể dễ dàng tham gia ý kiến đóng góp cho hoạt

động của Bộ Tài chính, phản ánh những vấn đề của xã hội xung quanh mình tới cơ

quan nhà nước và nhận được ý kiến phản hồi về sự tham gia, kết quả tham gia của

mình. Doanh nghiệp có thể tham gia cung cấp dịch vụ công hoặc phát triển những

dịch vụ mới, sáng tạo, giúp xã hội có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ

công của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức

khác cùng tham gia phổ cập việc sử dụng dịch vụ công nói riêng, chuyển đổi số

nói chung.

Một số chỉ

tiêu cơ bản:

100% các

đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ

phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Tối thiểu

50% dịch vụ công mới của Bộ Tài chính có sự tham gia cung cấp của doanh nghiệp

hoặc tổ chức ngoài nhà nước.

100% các

dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; Cổng dịch vụ công và Hệ thống

thông tin điện tử một cửa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khả năng tương tác thuận

tiện, trực tuyến trong các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và cung

cấp dịch vụ trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Định hướng đến năm 2030:

Bộ Tài

chính chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp phù hợp với lộ trình

chuyển đổi số của Chính phủ, giảm chi phí, tăng năng suất của doanh nghiệp, tạo

thuận lợi, mang lại sự hài lòng của người dân, giúp người dân, doanh nghiệp

tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Bộ Tài chính để cùng tạo ra giá trị, lợi

ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội.

Bộ Tài

chính chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, làm việc hiệu quả trên môi trường

số để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Về tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương Chính sách

của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số:

Tổ chức

tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho

người dân và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số nói

chung và Bộ Tài chính số nói riêng (có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải

trên cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội thảo hội nghị chuyên đề với người

dân doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số hoặc thông qua

nhiều hoạt động xã hội hóa khác).

Về hoàn thiện cơ chế chính sách:

Rà soát,

cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm

pháp luật chuyên ngành trong toàn bộ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước

của Bộ Tài chính để phát triển Bộ Tài chính số.

Rà soát,

tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị trong ngành Tài

chính, triển khai cơ chế trao đổi thông tin giữa các đơn vị thuộc Bộ một cách

hiệu quả đảm bảo phù hợp với định hướng chuyển đổi số, phát triển Bộ Tài chính

số, xây dựng văn hóa môi trường làm việc số, chuyển đổi số cho cán bộ công chức,

từ đó ban hành các chiến lược phát triển cụ thể cho từng lĩnh vực để phù hợp định

hướng chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Rà soát,

cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các kiến trúc, quy chế, quy định nội bộ,

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính về xây dựng,

phát triển, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin phục vụ phát

triển Bộ Tài chính số.

Rà soát,

ban hành các chính sách, quy định khuyến khích người dân và doanh nghiệp cung cấp,

sử dụng các dịch vụ tài chính số.

Về triển khai một số chương trình, nhiệm vụ cụ thể phục vụ

chuyển đổi số của Bộ Tài chính:

3.1.

Phát triển hạ tầng số:

Phát triển

và vận hành hạ tầng mạng truyền thông Bộ Tài chính ổn định, an toàn, thông suốt,

kết nối 04 cấp hành chính từ trung ương đến cấp xã trên cơ sở Mạng truyền số liệu

chuyên dùng của Chính phủ.

Triển khai

hệ thống đám mây tại Bộ Tài chính và các đơn vị Tổng cục phục vụ cho các ứng dụng

của Bộ, đơn vị Tổng cục (trừ các ứng dụng đặc thù)

Triển

khai chuyển đổi từ IPV4 sang IPV6 cho các ứng dụng, dịch vụ CNTT kết nối ra

internet và ứng dụng trong nội bộ của ngành Tài

chính.

3.2.

Phát triển các nền tảng, hệ thống:

Triển

khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính (FDXP) đảm bảo kết nối

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, kết nối với Nền tảng tích hợp,

chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Phát triển

Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ

thống thông tin của Bộ Tài chính và kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều

hành an toàn mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia, Hệ thống an ninh mạng phục

vụ Chính phủ số của quốc gia. Đối với các bộ, tỉnh, Hệ thống Trung tâm giám

sát, điều hành an toàn, an ninh mạng có thể là một bộ phận của Hệ thống Trung

tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), tránh trùng lặp, lãng phí.

Phát triển

nền tảng cho các thiết bị di động, đảm bảo các ứng dụng cần thiết của ngành Tài

chính được đưa lên sử dụng khai thác đồng thời trên giao diện Mobile App.

Phát triển

nền tảng định danh, xác thực điện tử theo hướng dẫn chung của Chính phủ và phù

hợp với Chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

3.3.

Phát triển dữ liệu:

Xây dựng

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, bảo đảm cập nhật, kết nối, chia sẻ với các

cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ thông qua Nền tảng

tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); thực hiện chia sẻ, tích hợp dữ liệu

chuyên ngành của các bộ, ngành với các địa phương; mở dữ liệu của Bộ Tài chính

theo quy định của pháp luật; hầu hết các dữ liệu chủ được lưu trữ dưới dạng máy

có thể đọc được và chia sẻ dưới dạng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (API)

và tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài

chính.

Duy trì,

phát triển, mở rộng các dịch vụ dữ liệu ngành Tài chính phục vụ nhu cầu khai

thác của các các Bộ ngành địa phương cũng như người dân, doanh nghiệp, Trong

đó, dữ liệu của Bộ Tài chính được tổ chức thống nhất, được phân cấp quản lý

theo trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính, dữ liệu và cơ sở dữ liệu được tổ chức,

lưu trữ tạo thuận lợi cho việc chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị bên ngoài.

3.4.

Phát triển ứng dụng, dịch vụ số

Tập

trung triển khai các bài toán lớn phục vụ chuyển đổi số của Bộ Tài chính một

cách đồng bộ, hiệu quả, thống nhất.

Phát triển

Hệ thống tích hợp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử với các

hệ thống xử lý nghiệp vụ chuyên ngành để cung cấp dịch vụ số, kết nối với Hệ thống

giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số và các hệ thống

quy mô quốc gia cần thiết khác; ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa giao diện,

nâng cao trải nghiệm người dùng dịch vụ công, tiếp thu ý kiến người dân và

doanh nghiệp khi xây dựng, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Phát triển

các dịch vụ công trực tuyến dựa theo nhu cầu người dân; người dân chỉ cung cấp

thông tin một lần, tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển các dịch vụ số

mới, đồng thời cắt giảm một số dịch vụ không cần thiết. Ứng dụng mạnh mẽ công

nghệ trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ như trợ lý ảo, trả lời tự động.

Triển khai các nội dung khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến,

trước hết xem xét để giảm chi phí và thời gian cho người dân khi thực hiện thủ

tục hành chính trực tuyến.

Phát triển

các chương trình ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh

đạo như Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính, Chương trình quản lý văn bản

điều hành,… trong đó ứng dụng mạnh mẽ việc ký số điện tử.

Phát triển

các ứng dụng, dịch vụ chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với

các hệ thống thông tin trong và ngoài bộ, ngành, địa phương theo nhu cầu.

Ứng dụng

mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ số mới như điện toán đám mây (Cloud Computing),

dữ liệu lớn (Big Data), di động (Mobility), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ

nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã hội,... trong xây dựng, triển

khai các ứng dụng, dịch vụ để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng, vận hành

các hệ thống thông tin và tự động hóa, thông minh hóa, tối ưu hóa các quy trình

xử lý công việc trong các lĩnh vực như Chứng khoán, Dự trữ, Thuế, Hải quan, Kho

bạc và các ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

3.5.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

Rà soát,

cập nhật quy định, quy chế về an toàn, an ninh mạng để triển khai đầy đủ các

quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng.

Bảo đảm

an toàn hệ thống thông tin (mạng, máy chủ, ứng dụng, dữ liệu) theo cấp độ (xác

định cấp độ và triển khai phương an bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ).

Bảo đảm

an toàn hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp (kiện toàn lực lượng tại chỗ; tổ

chức hoặc thuê lực lượng giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; định kỳ kiểm tra, đánh

giá; kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an toàn không gian mạng

quốc gia)

Định kỳ

huấn luyện, diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Tăng cường

đào tạo, tập huấn chuyên sâu về an toàn, an ninh mạng cho công chức, viên chức

làm công tác tin học; đào tạo cơ bản, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng

cho công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính.

3.6.

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số

Xây dựng

và triển khai đồng bộ Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên

chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số

và xã hội số phù hợp với hướng dẫn của Chính phủ, Bộ TTTT và tình hình triển

khai thực tế tại Bộ Tài chính. Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ

của các nguồn lực quốc tế trong chuyển đổi số.

Bảo đảm kinh phí:

Ưu tiên sử

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy

định của pháp luật để phát triển Bộ Tài chính số; tăng cường thực hiện giải pháp

thuê dịch vụ công nghệ thông tin của Bộ Tài chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban

chỉ đạo, tổ giúp việc Chuyển đổi số của Bộ Tài chính (được thành lập tại Quyết

định 130/QĐ-BTC và Quyết định 131/QĐ-BTC ngày 10/02/2022 về việc kiện toàn ban

chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính và kiện toàn tổ giúp việc ban chỉ đạo

chuyển đổi số của Bộ Tài chính):

Chịu

trách nhiệm điều phối, đôn đốc, theo dõi, giám sát, kiểm tra tiến độ, chỉ đạo

các tổ chức, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại Quyết định

này.

Định kỳ

hàng năm có đánh giá tình hình kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và

báo cáo Bộ trưởng.

Thủ

trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Triển

khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này. Trường hợp cần thiết,

thủ trưởng các đơn vị xem xét, quyết định việc ban hành Kế hoạch của đơn vị đảm

bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu

ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Xây dựng và trình Bộ ban hành

kế hoạch chuyển đổi số hàng năm theo yêu cầu của Chính phủ.

Có trách

nhiệm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chức năng

nhiệm vụ của đơn vị do mình chủ trì để thực hiện chuyển đổi số.

Định kỳ

hàng

tháng

có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định

này, gửi báo cáo về Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Tài chính và Bộ Tài chính (Cục

Tin học và Thống kê tài chính) bằng văn bản trước ngày 25 hàng tháng để Cục Tin

học và Thống kê tài chính tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài

chính, trình Bộ báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ (qua Bộ Thông tin và Truyền

thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ). Chế độ báo cáo này có thể

sử dụng để thực hiện báo cáo theo các Quyết định sau:

(1) Quyết

định số 446/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính

thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 9/3/2018 về triển khai ứng dụng công

nghệ của CMCN 4.0 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách;

(2) Quyết

định số

844/QĐ-BTC

ngày 21/5/2019 về việc ban

hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp

trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm

2025;

(3) Quyết

định số

843/QĐ-BTC

ngày 12/6/2020 Kế hoạch

hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số

50/NQ-CP

ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện

Nghị quyết số

52-NQ/TW

ngày 27 tháng 9 năm

2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

(4) Quyết

định số

44/QĐ-BTC

ngày 13/01/2022 của Bộ Tài

chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định

số

127/QĐ-TTg

ngày 26/01/2021 của Thủ tướng

Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo

đến năm 2030.

Văn

phòng Bộ

Theo dõi,

đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này,

kịp thời báo cáo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo

hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ yêu cầu.

Cục

Tin học và Thống kê tài chính

Cục THTK

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ để tổ chức

triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Tài chính. Tổng hợp báo cáo đánh

giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này, trình Bộ phê duyệt

gửi Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông,

Bộ Khoa học và công nghệ để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

theo quy định. Trường hợp có thay đổi về cơ chế chính sách liên quan đến chuyển

đổi số (Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành các văn bản mới, văn bản sửa đổi bổ

sung quy định nhiệm vụ mới của Bộ Tài chính), Cục THTK báo cáo lãnh đạo Bộ, ban

chỉ đạo chuyển đổi số quyết định cập nhật danh mục nhiệm vụ mới vào Phụ lục tại

Quyết định này.

Cục

Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối

hợp với các đơn vị thuộc Bộ cân đối, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các mục

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai tại Kế hoạch này theo quy định của

Luật ngân sách nhà nước

và các văn bản hướng dẫn

thi hành

Luật ngân sách nhà nước

Cổng

Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, các báo,

tạp chí trong toàn ngành:

Có trách nhiệm thông tin tuyên truyền kịp thời

các hoạt động của ngành về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy

chuyển đổi số của Bộ Tài chính./.

PHỤ

LỤC 01:

CÁC NHIỆM VỤ BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính)

STT Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

I Về tuyên truyền phổ biến

quán triệt chủ trương Chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số

1 Tổ chức tuyên truyền, phổ

biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức,

viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài chính, người dân và toàn xã hội về

Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số nói chung và Bộ Tài chính số

nói riêng (có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin

điện tử, tổ chức các hội thảo hội nghị chuyên đề với người dân doanh nghiệp để

phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số hoặc thông qua nhiều hoạt động

xã hội hóa khác) Văn phòng Bộ Cục THTK 2022-2025

II Về hoàn thiện cơ chế

Chính sách

1 Rà soát, cập nhật,

sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật

chuyên ngành trong toàn bộ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Tài chính để phát triển Bộ Tài chính số.

1.1 Xây dựng các quy định

pháp luật cho phép các tổ chức kinh doanh chứng khoán áp dụng các giải pháp

nhận dạng khách hàng thông qua phương thức điện tử (eKYC) UBCKNN Các đơn vị liên quan 2023-2025 Quyết định2289/QĐ-TTg

1.2 Chủ trì, xây dựng khung

thể chế cho các dịch vụ công nghệ tài chính (Fintech) gắn liền với chính sách

khuyến khích hoạt động và giao dịch doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. UBCKNN Các đơn vị liên quan 2023-2025 Quyết định2289/QĐ-TTg

1.3 Ban hành khung thể chế thử

nghiệm có kiểm soát để triển khai thí điểm sau đó nhân rộng đối với các công nghệ,

sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cách mạng công nghiệp

lần thứ tư có tiềm năng gây rủi ro cao. Việc triển khai thí điểm, thử nghiệm

phải xác định rõ phạm vi không gian và thời gian. UBCKNN Các đơn vị liên quan Theo thời gian tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định843/QĐ-BTC

1.4 Tiếp tục triển khai quyết

liệt Nghị quyết số99/NQ-CPcủa Chính phủ

ngày 03 tháng 10 năm 2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực

hiện Nghị quyết số11-NQ/TWngày 03 tháng 6

năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Quyết định

số 2591/QĐ-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính Ban hành chương

trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số99/NQ-CPngày 03 tháng 10 năm 2017 về Chương

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số11-NQ/TWngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Theo nhiệm vụ được giao tại

Quyết định số 2591/QĐ-BTC ngày 19/12/2019 Các đơn vị liên quan Theo thời gian tại Nghị quyết số99/NQ-CPngày 03/10/2017 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định843/QĐ-BTC

1.5 Tiếp tục triển khai quyết

liệt Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ ban hành

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm

2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia Các đơn vị liên quan Theo thời gian tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định843/QĐ-BTC

2 Rà soát, tái thiết

kế quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị trong ngành Tài chính, triển

khai cơ chế trao đổi thông tin giữa các đơn vị thuộc Bộ một cách hiệu quả đảm

bảo phù hợp với định hướng chuyển đổi số, phát triển Bộ Tài chính số, xây dựng

văn hóa môi trường làm việc số, chuyển đổi số cho cán bộ công chức, từ đó ban

hành các chiến lược phát triển cụ thể cho từng lĩnh vực để phù hợp định hướng

chuyển đổi số của Bộ Tài chính

2.1 Nghiên cứu, xây dựng Đề

án đổi mới quy trình, nghiệp vụ ngành tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số Viện CL&CSTC TCT, TCHQ, KBNN, UBCKNN,

Vụ TCCB, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan 2022-2023 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

2.2 Quyết định phê duyệt Chiến

lược của từng lĩnh vực: Bảo hiểm, chứng khoán, dự trữ, kế toán kiểm toán Cục GSBH, UBCKNN, TCDTNN,

Cục KTKT Viện CL&CSTC 2023-2024 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC, Quyết định368/QĐ-TTg

2.3 Rà soát, ban hành quy

trình nội bộ đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực Các đơn vị thuộc Bộ Tài

chính có giải quyết TTHC Cục THTK 2022-2023 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3 Rà soát, cập nhật,

sửa đổi, bổ sung, xây dựng các kiến trúc, quy chế, quy định nội bộ, tiêu chuẩn,

quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính về xây dựng, phát

triển, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin phục vụ phát triển

Bộ Tài chính số

3.1 Báo cáo đánh giá và đề xuất

việc liên thông các hệ thống thông tin nghiệp vụ quản lý chuyên ngành và quản

lý nội bộ ngành Tài chính và của từng đơn vị hệ thống Cục THTK, TCT, TCHQ, KBNN,

UBCKNN, TCDTNN Các đơn vị liên quan 2023-2024 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

3.2 Văn bản hướng dẫn về thực

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong ngành Tài chính Văn phòng Bộ Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.3 Quy chế về sử dụng quản

lý, vận hành khai thác CSDL quốc gia về Tài chính (CSDL tổng hợp về tài

chính) Cục THTK Các đơn vị liên quan 2024-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.4 Quy định về việc sử dụng

dịch vụ điện toán đám mây ngành Tài chính Cục THTK Các đơn vị liên quan 2024-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTCvà được thực hiện

theo tiến độ nhiệm vụ 3.1 tại mục III hoàn thành, phù hợp với 2366/QĐ-BTC.

Nhiệm vụ theo CV797/BTTTT-THH

3.5 Sửa đổi, bổ sung các văn

bản QPPL có liên quan để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai cung cấp DVCTT mức

độ 3,4 trong từng lĩnh vực theo QĐ số2204/QĐ-BTCngày 21/11/2018 Các đơn vị thuộc Bộ Tài

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến Cục THTK Hàng năm Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.6 Xây dựng Kế hoạch ứng dụng

chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản

giấy trong điều hành, xử lý công việc Văn phòng Bộ Cục THTK 2023-2024 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.7 Xây dựng, ban hành hệ thống

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hóa đơn điện tử phù hợp với thông lệ và

tiêu chuẩn quốc tế TCT Các đơn vị liên quan Nhiệm vụ tại Quyết định411/QĐ-TTg

4 Rà soát, ban hành

các chính sách, quy định khuyến khích người dân và doanh nghiệp cung cấp, sử

dụng các dịch vụ tài chính số

4.1 Rà soát, hoàn thiện chính

sách tài chính, quản lý thuế đối với các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với

xu thế phát triển kinh tế. TCT Vụ CST, TCHQ, các đơn vị

liên quan 2020-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định843/QĐ-BTC

4.2 Xây dựng Đề án cơ chế đặt

hàng sản xuất và mua sắm công của Nhà nước đối với các sản phẩm công nghệ số

do Việt Nam sản xuất trình Thủ tướng Chính phủ Cục QLCS Cục THTK và các đơn vị liên

quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định843/QĐ-BTC

4.3 Nghiên cứu, đề xuất giải

pháp chính sách tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao

(theo phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Bộ Tài chính) như: Công nghiệp công

nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn thông tin, an ninh mạng; công

nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông

nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo. Vụ CST Cục THTK và các đơn vị

liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định843/QĐ-BTC

4.4 Ban hành Thông tư quy định

về phí, lệ phí khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở Đề án

thu phí, lệ phí do Bộ Công an đề xuất Vụ CST Các đơn vị liên quan Theo tiến độ đề án của Bộ Công An Nhiệm vụ theo QĐ27/QĐ-UBQGCĐS, TB331/TB-VPCP

4.5 Ban hành Kế hoạch thúc đẩy

người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao hiệu quả,

trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban

hành chính sách giảm lệ phí nếu thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức

trực tuyến; giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và

tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Cục THTK TCT, TCHQ, KBNN, UBCKNN,

TCDTNN, Vụ CST 2022-2025 Nhiệm vụ theo CV797/BTTTT-THH

4.6 Nghiên cứu chính sách,

quy định cụ thể về thuế, phí để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng,

cung cấp các dịch vụ số Vụ CST Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 1874/QĐ-BTC

4.7 Thúc đẩy hoạt động bảo hiểm

rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn, an ninh và giao dịch trên không gian mạng Cục QLBH Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 1874/QĐ-BTC

4.8 Rà soát, sửa đổi quy định,

chính sách về tài chính, phí lệ phí đối với hoạt động cung cấp, kết nối chia

sẻ dữ liệu của cơ quan Nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, tạo

nguồn thu hợp pháp để duy trì, phát triển dữ liệu Vụ CST Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ tại Quyết định411/QĐ-TTg

4.9 Nghiên cứu xây dựng phát

triển thị trường bảo hiểm an toàn thông tin mạng nhằm giúp các doanh nghiệp,

tổ chức phục hồi tài chính khi xảy ra sự cố an ninh mạng Cục QLBH Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ tại Quyết định411/QĐ-TTg

4.1 Rà soát, sửa đổi quy định,

chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp trích lập Quỹ khoa học công nghệ

và sử dụng Quỹ này để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số doanh nghiệp. Nới lỏng

và đơn giản hóa các quy định về trích lập và chi tiêu Quỹ khoa học công nghệ

cho mục tiêu chuyển đổi số doanh nghiệp Cục TCDN Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ tại Quyết định411/QĐ-TTg

III Triển khai các chương

trình, nhiệm vụ cụ thể phục vụ chuyển đổi số của Bộ Tài chính

1 Phát triển hạ tầng số

3.1 Triển khai hệ thống đám

mây ngành Tài chính (Mof Cloud) Cục THTK Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.2 Chuyển đổi từ Ipv4 sang

Ipv6:- Thuê đơn vị tư vấn, triển

khai IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin.- Thử nghiệm công nghệ

Ipv6- Thực hiện chuyển đổi từ

IPV4 sang IPV6 cho các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin kết nối ra

internet và ứng dụng nội bộ của các đơn vị ngành Tài chính. Cục THTK Các đơn vị có liên quan 2022-2025

3.3 Nâng cấp trung tâm dữ liệu

của Tổng cục DTNN theo định hướng áp dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng

công nghiệp lần thứ 4 nhằm phục vụ triển khai các ứng dụng quản lý tập trung

tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. TCDTNN Các đơn vị có liên quan 2023-2024 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

3.4 Triển khai hội nghị truyền

hình của Tổng cục Hải quan. TCHQ 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

2 Phát triển các nền tảng

hệ thống

2.1 Thuê dịch vụ nền tảng kết

nối chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính Cục THTK Các đơn vị có liên quan 2023-2027 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

2.2 Triển khai nền tảng

Mobile App ngành tài chính Cục THTK Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 237/QĐ-BTC

2.3 Xây dựng và triển khai hệ

thống hóa đơn điện tử TCT Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC, TB331/TB-VPCP,

thuộc danh mục 10 bài toán lớn, KH 05 năm ngành Tài chính

3 Phát triển cơ sở dữ liệu

3.1 Xây dựng và triển khai

CSDL tổng hợp về Tài chính có đầy đủ các công cụ phân tích dữ liệu như công cụ

báo cáo thông minh (BI), công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ... trong phân tích

dữ liệu thu chi ngân sách, làm cơ sở hỗ trợ ra quyết định chính sách tài

chính công Cục THTK 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC,44/QĐ-BTC

3.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu

chuyên ngành quản lý Dự trữ nhà nước TCDTNN Cục THTK 2022-2023 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu

chuyên ngành quản lý Bảo hiểm (hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động

kinh doanh bảo hiểm). Cục GSBH Cục THTK 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu

chuyên ngành quản lý Nợ công (triển khai Hệ thống phân tích tài chính và quản

lý nợ phiên bản 6.0-DMFAS 6.0). Cục QLN Cục THTK 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.5 Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên

ngành quản lý Tài sản công (nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công). Cục QLCS Cục THTK 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.6 Xây dựng cơ sở dữ liệu

chuyên ngành quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống thông

tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Cục TCDN Cục THTK 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.7 Xây dựng CSDL danh mục điện

tử dùng chung Cục THTK Các đơn vị liên quan 2022-2023 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

3.8 Xây dựng và triển khai đề

án xây dựng CSDL quốc gia về Hải quan TCHQ Các đơn vị liên quan 2022-2025 Theo đề nghị của TCHQ

3.9 Xây dựng cơ sở dữ liệu

trên cơ sở kết nối với trang bị thông minh nhận dạng hình ảnh và ứng dụng

phân tích dữ liệu lớn. TCHQ Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

3.10 Hình thành kho dữ liệu và

phân tích về báo cáo tài chính nhà nước. KBNN Các đơn vị liên quan 2026-2030 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

4 Phát triển ứng dụng, dịch

vụ số

4.1 Phát triển Hệ thống

tích hợp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử với các hệ thống

xử lý nghiệp vụ chuyên ngành để cung cấp dịch vụ số, kết nối với Hệ thống giám

sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số và các hệ thống

quy mô quốc gia cần thiết khác; ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa giao diện,

nâng cao trải nghiệm người dùng dịch vụ công, tiếp thu ý kiến người dân và

doanh nghiệp khi xây dựng, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

4.1.1 Kết nối Cổng thông tin một

cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia TCHQ Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

4.1.2 Tiếp nhận và trả lời ý kiến

trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ

chức và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng Bộ, Cục THTK Cục THTK, TCT, TCHQKBNN, UBCKNN, TCDTNNvà các đơn vị liên quan Thường xuyên Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

4.1.3 Nâng cấp và đưa vào sử dụng

Cổng thông tin điện tử Hải quan, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin toàn diện

cho người dân và doanh nghiệp. TCHQ Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

4.1.4 Trình cấp có thẩm quyền bố

trí hỗ trợ kinh phí thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành,

địa phương trong Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia Vụ NSNN Vụ NSNNVụ ĐTvà các đơn vị liên quan Thực hiện khi có yêu cầu Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

4.2 Phát triển các dịch

vụ công trực tuyến dựa trên nhu cầu người dân và theo các sự kiện trong cuộc

đời, người dân chỉ cung cấp thông tin một lần, tận dụng sức mạnh của công nghệ

để phát triển các dịch vụ số mới, đồng thời cắt giảm một số dịch vụ không cần

thiết. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ như

trợ lý ảo, trả lời tự động. Triển khai các nội dung khuyến khích người dân sử

dụng dịch vụ công trực tuyến, trước hết xem xét để giảm chi phí và thời gian

cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

4.2.1 Triển khai cung cấp dịch

vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định số2204/QĐ-BTCngày 21/11/2018 Cục THTK Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

4.2.2 Hoàn thiện, chuẩn hóa,

tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (Kê khai hóa đơn qua mạng,

Khai thuế qua mạng) TCT, TCHQ Cục THTK 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

4.3 Phát triển các

chương trình ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo

như Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính, Chương trình quản lý văn bản

điều hành, trong đó ứng dụng mạnh mẽ việc ký số điện tử trong công tác chỉ đạo

điều hành.

4.3.1 Thuê dịch vụ chương trình

quản lý văn bản điều hành Bộ Tài chính Cục THTK Các đơn vị liên quan Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

4.3.2 Xây dựng hệ thống thông

tin báo cáo của Bộ Tài chính Cục THTK Các đơn vị liên quan Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC, Nhiệm vụ tại Quyết

định942/QĐ-TTg, Kế hoạch 05 năm ứng dụng

CNTT ngành Tài chính tại QĐ 2042/QĐ-BTC

4.4 Phát triển các ứng

dụng, dịch vụ chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các

hệ thống thông tin trong và ngoài bộ, ngành, địa phương theo nhu cầu.

4.4.1 Xây dựng Hệ thống quản lý

định danh ngành Tài chính Cục THTK Các đơn vị liên quan Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

4.4.2 Xây dựng và triển khai hệ

thống CNTT thực hiện Hải quan số TCHQ Các đơn vị liên quan Thuộc danh mục 10 bài

toán lớn

4.4.3 Xây dựng triển khai đề án

xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo hướng tập trung phục

vụ chuyển đổi số và cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN TCHQ Các đơn vị liên quan Thuộc danh mục 10 bài

toán lớn, nhiệm vụ tại Kế hoạch 05 năm tại QĐ 2042

4.4.4 Xây dựng và triển khai hệ

thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro TCT Các đơn vị liên quan 2022-2025 Thay thế cho nhiệm vụ

Nâng cấp Data Warehouse để thu thập thông tin từ mạng xã hội tại Quyết định

446/QĐ-BTC

4.4.5 Thay thế hệ thống quản lý

Thuế tập trung đáp ứng thái thiết kế quy trình nghiệp vụ TCT Các đơn vị liên quan 2022-2025 Thuộc danh mục 10 bài

toán lớn, nhiệm vụ tại Kế hoạch 05 năm tại QĐ 2042

4.4.6 Nghiên cứu, đề xuất, xây

dựng và triển khai Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số

(VDBAS) phiên bản 1.0) theo các cải tiến về chính sách mức ban hành Nghị định,

Thông tư KBNN Cục THTK 2023-2026 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC, nhiệm vụ thuộc

danh mục 10 bài toán lớn, KH 05 năm ngành Tài chính

4.4.7 Triển khai Hệ thống thông

tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số (VDBAS) phiên bản 2.0) theo các thay đổi

về cải cách nghiệp vụ, cơ chế chính sách ở mức sửa đổi bổ sung Luật KBNN Cục THTK 2026-2030 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC, nhiệm vụ thuộc

danh mục 10 bài toán lớn, KH 05 năm ngành Tài chính

4.4.8 Triển khai số hóa quy trình:

Xuất hàng Dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ,

hỗ trợ TCDTNN Các đơn vị liên quan 2023-2025 Thuộc danh mục 10 bài

toán lớn, nhiệm vụ tại Kế hoạch 05 năm tại QĐ 2042

4.4.9 Xây dựng hệ thống giao dịch

điện tử về tài sản để thực hiện việc bán tài sản công, cho thuê tài sản công,

chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác tài sản công và các giao dịch khác về

tài sản công. Cục THTK Cục QLCS Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

4.4.10 Xây dựng hệ thống thông

tin phục vụ Thanh tra Bộ Tài chính (CSDL thanh tra GDD2, CSDL khiếu nại tố

cáo ngành Tài chính, Báo cáo Chính phủ kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng

phí). TTr Các đơn vị liên quan 2023-2025 Thuộc danh mục 10 bài

toán lớn

4.4.11 Đẩy mạnh ứng dụng các công

nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách Viện CL&CSTC 2023-2024 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định843/QĐ-BTC

4.4.12 Số hóa các cơ sở dữ liệu

văn bản của ngành tài chính liên quan đến hội nhập và hợp tác tài chính với

các đối tác để thuận tiện cho việc tra cứu và lưu trữ Vụ HTQT Theo tiến độ yêu cầu của

Vụ HTQT

4.5 Ứng dụng mạnh mẽ,

hiệu quả các công nghệ số mới như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu

lớn (Big Data), di động (Mobility), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo

(AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã hội,... trong xây dựng, triển khai các

ứng dụng, dịch vụ Chính phủ số tại bộ, ngành, địa phương để tiết kiệm thời

gian, chi phí xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin và tự động hóa, thông

minh hóa, tối ưu hóa các quy trình xử lý công việc.

4.5.1 Phát triển và ứng dụng

công nghệ TTNT (AI), máy học (Machine Learning) giúp tự động phân luồng xử lý

công việc, tự động gom nhóm hồ sơ công việc điện tử nhằm hoàn thiện chương

trình Quản lý văn bản và điều hành, Ứng dụng mã QR Code để thay thế cho số đến

của Văn bản, mã nhiệm vụ chỉ đạo Cục THTK Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC

4.5.2 Xây dựng, tích hợp giải

pháp OCR ứng dụng trí tuệ nhân tạo với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của

Cơ quan Bộ Tài chính. Cục THTK Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC

4.5.3 Trang bị bản quyền hệ thống

phần mềm trợ lý ảo (Chatbot) và dịch vụ triển khai Cục THTK Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC, CV797/BTTTT_THH

4.5.4 Triển khai giải pháp trí

tuệ nhân tạo vào hỗ trợ thủ tục hành chính thuế, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng

cho người nộp thuế và cán bộ thuế. TCT Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC

4.5.5 Ứng dụng công nghệ trợ lý

ảo (chatbot) hỗ trợ cán bộ thuế sử dụng ứng dụng, hệ thống. TCT Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

4.5.6 Nghiên cứu thử nghiệm

công nghệ chuỗi khối trong mô hình bài toán nghiệp vụ giữa đơn vị chi tiêu

ngân sách và KBNN nhằm tăng cường khả năng liên thông dữ liệu trong chuyển đổi

số KBNN Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

4.5.7 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

trong nhận diện khuôn mặt nhằm tăng cường quản lý rủi ro trong lĩnh vực kiểm

soát chi ngân sách nhà nước. KBNN Các đơn vị có liên quan 2022-2024 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC

4.5.8 Ứng dụng công nghệ trợ lý

ảo (chatbot) hỗ trợ cán bộ Dự trữ Nhà nước sử dụng ứng dụng, hệ thống công

nghệ thông tin; đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu

liên quan đến lĩnh vực Dự trữ được công bố. TCDTNN Các đơn vị có liên quan 2022-2023 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC

4.5.9 Ứng dụng các công nghệ mới

của cuộc cách mạng 4.0 trong triển khai xây dựng Hệ thống Quản lý nghiệp vụ DTQG

đáp ứng yêu cầu kết nối, cung cấp, khai thác dữ liệu chính xác, kịp thời. TCDTNN Các đơn vị có liên quan 2022 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

4.5.10 Nghiên cứu triển khai áp

dụng công nghệ thu thập thông tin trên mạng xã hội và TTNT trong công tác

giám sát tin đồn trên thị trường chứng khoán, chống các hành vi thao túng,

giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán UBCKNN Sở Giao dịch chứng khoán

Việt Nam và Trung tâm Lưu ký chứng khoán 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC

4.5.11 Nghiên cứu triển khai

công nghệ ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng (XBRL) và TTNT trong việc thu

thập báo cáo, quản lý giám sát công ty đại chúng và thành viên trên thị trường

chứng khoán. UBCKNN Sở Giao dịch chứng khoán

Việt Nam và Trung tâm Lưu ký chứng khoán 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC

4.5.12 Ứng dụng công nghệ chuỗi

khối trong việc kết nối, trao đổi dữ liệu giữa UBCKNN, các Sở GDCK, Trung tâm

lưu ký chứng khoán để quản lý và lưu trữ dữ liệu các công ty đại chúng, công

ty niêm yết và các thành viên thị trường. UBCKNN Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

4.5.13 Triển khai giải pháp trí

tuệ nhân tạo vào xây dựng bài toán nghiệp vụ hệ thống công nghệ thông tin

theo kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số TCHQ Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định44/QĐ-BTC

5 Bảo đảm an toàn, an

ninh thông tin mạng

5.1 Tổ chức triển khai đầy đủ

bốn giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là phần mềm nội bộ do

đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ phát triển theo quy trình Khung

phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps); hệ thống thông tin triển khai đầy đủ

phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ; hệ thống thông tin được

kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng

cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản lý, vận

hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số14/CT-TTgngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Cục THTK Các đơn vị liên quan Thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ TTTT Nhiệm vụ theo CV797/BTTTT-THH

5.2 Triển khai giám sát tự động

các hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả an ninh, an toàn). TCHQ Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

5.3 Bổ sung trang thiết bị và

giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin

Tổng cục DTNN trong điều kiện, môi trường ứng dụng các công nghệ tiên tiến của

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. TCDTNN Các đơn vị có liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định 446/QĐ-BTC

5.4 Xây dựng và triển khai hệ

thống giám sát an toàn thông tin mạng cho UBCKNN, TCDTNN, KBNN UBCKNN, TCDTNN, KBNN Cục THTK 2022-2025 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

6 Tập huấn, bồi dưỡng kỹ

năng số và các nhiệm vụ khác

6.1 Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng,

tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi

số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số để thực hiện các nhiệm vụ

được giao tại Quyết định số146/QĐ-TTgngày

28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số489/BTTTT-THHngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin

và Truyền thông, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng

phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; huy động

nguồn lực xã hội cùng tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho mạng lưới công nghệ số

cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi

tham gia các hoạt động trên môi trường số Trường BDCB Các đơn vị liên quan 2022-2025 Nhiệm vụ theo CV797/BTTTT-THH

6.2 Bố trí kinh phí cho các hoạt

động phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số Vụ NSNN, Vụ HCSN Các đơn vị liên quan 2022-2025 Quyết định942/QĐ-TTg, Quyết định411/QĐ-TTg

6.3 Nghiên cứu, đề xuất giải

pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công

tư (PPP); kinh phí sự nghiệp;...) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ

điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Vụ NSNN Vụ HCSNVụ ĐTvà các đơn vị liên quan 2023-2024 Nhiệm vụ đang thực hiện tại

Quyết định844/QĐ-BTC

6.4 Tăng cường giám sát nguồn

vốn, lưu chuyển vốn thông qua các hình thức tiền số, tài sản số; huy động vốn

mới như phát hành tiền ảo và tài sản mã hóa, tiền điện tử trên thị trường tài

chính. UBCKNN Các đơn vị liên quan 2023-2025 Thực hiện Quyết định2289/QĐ-TTg

PHỤ

LỤC 02:

CÁC NHIỆM VỤ BỘ TÀI CHÍNH

PHỐI HỢP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính)

TT Nhiệm vụ, giải pháp Bộ ngành chủ trì Đơn vị đầu mối phối hợp Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú

1 Nghiên cứu, xây dựng bộ

mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc

tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở

dữ liệu của bộ, ngành, địa phương Bộ Thông tin và Truyền thông Cục THTK Vụ Pháp chếTCT, TCHQKBNN, UBCKNN, TCDTNN và

các đơn vị liên quan Theo lộ trình của Bộ TTTT Nhiệm vụ phối hợp tại QĐ844/QĐ-BTC

2 Nghiên cứu, trình Chính phủ

về việc sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

cho việc phát triển Chính phủ điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông Vụ HCSN Vụ NSNNCục TCDNVụ Pháp chếVụ Đầu tư và các đơn vị

liên quan Theo lộ trình của Bộ TTTT

3 Phối hợp với Văn phòng

Chính phủ tích hợp, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ

công Quốc gia về Hệ thống xác thực; thông tin các thủ tục được cung cấp,

thông tin tổng hợp về tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ,… Văn phòng Chính phủ Cục THTK, TCT, TCHQKBNN, UBCKNN, TCDTNN Các đơn vị liên quan Theo lộ trình của VPCP

4 Tích hợp CSDL mã số thuế

với Hệ thống xác thực của Cổng DVC quốc gia Văn phòng Chính phủ TCT Các đơn vị liên quan Theo lộ trình của VPCP

5 Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung

các quy định pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh

doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình và hoạt động kinh

tế mới dựa trên các nền tảng như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần

hoàn, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác

động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội. Đảm bảo cho doanh nghiệp tự do kinh

doanh trong những ngành nghề mà luật không cấm; tạo lập môi trường kinh doanh

bình đẳng giữa các mô hình, hoạt động kinh tế mới và kinh tế truyền thống. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cục TCDN Các đơn vị liên quan Theo lộ trình của Bộ KHĐT Nhiệm vụ phối hợp tại QĐ843/QĐ-BTC

6 Sửa đổi các quy định về đầu

tư theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động thu hút vốn, mua cổ phần, mua

bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ; các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào

các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cục TCDN Các đơn vị liên quan Theo lộ trình của Bộ KHĐT

7 Hoàn thiện luật pháp,

chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nâng cao tiêu chuẩn công

nghệ, khuyến khích hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, chuyển giao

công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp

nước ngoài; quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp dựa trên nền tảng

cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia để bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng

trong nước. Hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư mạo hiểm có vốn nước

ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cục TCDN Các đơn vị liên quan Theo lộ trình triển khai

Bộ KHĐT

8 Triển khai quy hoạch phát

triển hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng

chung nhằm tiết giảm đầu mối và chi phí kết nối để cung ứng dịch vụ thanh

toán cho người dân với chi phí hợp lý. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cục THTK Các đơn vị liên quan Theo lộ trình thực hiện của

NHNN

9 Hoàn thiện, xây dựng cơ

chế chính sách thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vụ TCNH, KBNN Các đơn vị liên quan Theo lộ trình thực hiện của

NHNN

10 Quản lý giám sát các hình

thức thanh toán trực tuyến qua biên giới. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TCHQ Các đơn vị liên quan Theo lộ trình thực hiện của

NHNN

11 Nâng cao hiệu quả đầu tư

công cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên cơ sở áp dụng mô hình

quản trị mới theo thông lệ tốt của thế giới. Bộ Khoa học và Công nghệ Vụ Đầu tư Các đơn vị liên quan Theo lộ trình triển khai

Bộ KHCN

12 Nghiên cứu, xây dựng, đề

xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với việc xây dựng

và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các trường đại học,

doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới

sáng tạo tại Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ Vụ HCSN Các đơn vị liên quan Theo lộ trình triển khai

Bộ KHCN

13 Xây dựng khung thể chế thử

nghiệm cho các dịch vụ công nghệ tài chính (Fintech) theo các thông lệ tốt

trên thế giới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển các dịch vụ tài

chính số mới. Ngân hàng Nhà nước Vụ TCNH Các đơn vị liên quan Theo tiến độ của NHNN

14 Phát triển nền tảng kế

toán dịch vụ Bộ Thông tin và truyền

thông Phân công sau khi có hướng

dẫn của Bộ TTTT Nhiệm vụ theo QĐ27/QĐ-UBQGCĐS

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com