# Quyết định 2161/QĐ-TTg 2025 khuyen khich doanh nghiep khu vuc tu nhan xay dung ha tang vien thong

| Số hiệu | 2161/QĐ-TTg |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 29/09/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2161/QĐ-TTg Hà Nội ngày 29

tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP KHU

VỰC TƯ NHÂN THAM GIA XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG VÀ CÁC HẠ TẦNG KHÁC CHO CHUYỂN

ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ

Luật Tổ chức Chính phủ

ngày 18 tháng 02 năm

2025;

Căn cứ

Luật Viễn thông

ngày 24 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số

52-NQ/TW

ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính

trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp

lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số

57-NQ/TW

ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số

68-NQ/TW

ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính

trị về phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ Nghị quyết số

50/NQ-CP

ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số

52-NQ/TW

ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính

trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp

lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số

71/NQ-CP

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị

quyết số

57-NQ/TW

ngày 22 tháng 12 năm 2024

của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng

hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030

(sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung như sau:

I. MỤC

TIÊU

Mục tiêu chung

a) Thu hút doanh nghiệp khu

vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho

chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi là hạ tầng số), với trọng tâm là các loại

hình hạ tầng số mới có nhiều dư địa phát triển như trung tâm dữ liệu, điện toán

đám mây, hạ tầng vật lý - số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ,

hạ tầng kết nối băng rộng chất lượng cao nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh

của khu vực tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát

triển hạ tầng số.

b) Tháo gỡ rào cản về thể chế,

chính sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh

trong phát triển hạ tầng số; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng

và an ninh dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số.

c) Khuyến khích doanh nghiệp

tư nhân đi đầu trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi

số nội tại, phát triển hạ tầng số hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, đáp ứng

tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2030, cơ bản hoàn

thành các mục tiêu cụ thể sau:

a) Doanh nghiệp khu vực tư

nhân tham gia đầu tư sở hữu thêm tối thiểu 04 tuyến cáp quang biển quốc tế.

b) Tốc độ tăng trưởng bình

quân doanh thu của doanh nghiệp khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông di

động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện đạt khoảng 12-15%/năm góp

phần đa dạng hóa thị trường dịch vụ viễn thông di động và cung cấp các dịch vụ

mới.

c) Tốc độ tăng trưởng bình

quân doanh thu của doanh nghiệp khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông

băng rộng cố định đạt khoảng 10-12%/năm.

d) Doanh nghiệp khu vực tư

nhân đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu mới hiện đại, quy mô lớn, đạt tiêu

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh với tổng công suất thiết kế chiếm ít nhất 50% tổng

công suất trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho công cộng trên toàn quốc.

đ) Thu hút ít nhất 02 doanh

nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu

lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

e) Doanh nghiệp khu vực tư

nhân tham gia sâu rộng vào đầu tư, phát triển hạ tầng vật lý - số phục vụ các

lĩnh vực đô thị thông minh, giao thông thông minh, cảng biển thông minh, nhà

máy thông minh, nông nghiệp thông minh… với các mô hình thí điểm và triển khai

thực tế tại địa phương.

g) Có ít nhất 02 doanh nghiệp

khu vực tư nhân xuất sắc, ngang tầm các nước tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng

và vận hành hạ tầng số, đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và dẫn dắt hệ

sinh thái số trong nước.

II. NHIỆM

VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Tạo điều kiện thuận lợi

cho doanh nghiệp tư nhân triển khai các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng số

a) Triển khai xây dựng, phê

duyệt quy hoạch, kế hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại

địa phương theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về viễn thông.

b) Tăng cường phối hợp liên

ngành để xử lý các hành vi cản trở trái pháp luật việc thiết lập hợp pháp cơ sở

hạ tầng viễn thông.

c) Ban hành văn bản hướng dẫn

cụ thể, tổ chức việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành (giao

thông, năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và

các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) tại địa phương.

d) Rà soát, bố trí quỹ đất

phù hợp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương cho các dự án

trung tâm dữ liệu, ưu tiên bố trí tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp

công nghệ số và các khu vực có điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật trên cơ

sở phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông và quy hoạch tỉnh.

đ) Triển khai hiệu quả việc

cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn

trình liên quan đến các thủ tục đầu tư, kinh doanh, xây dựng hạ tầng số theo Nghị

quyết số

66/NQ-CP

ngày 26 tháng 3 năm 2025 của

Chính phủ về phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

e) Phối hợp chặt chẽ với các

doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số trong theo dõi và kịp

thời xử lý các rủi ro về bảo mật phát sinh, đồng thời chia sẻ thông tin về các

mối đe dọa an ninh mạng.

Hoàn thiện hành lang pháp

lý thuận lợi, minh bạch và khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng số

a) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống

văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Viễn thông

bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo

lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành

chính.

b) Rà soát bổ sung, hoàn thiện

các văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ việc quản lý và

phát triển hạ tầng số.

c) Rà soát sửa đổi, bổ sung

các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ cao để điều chỉnh chính sách ưu

đãi, hỗ trợ phù hợp, thực chất đối với các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm,

dịch vụ hạ tầng số thuộc danh mục công nghệ cao; nghiên cứu có chính sách ưu

tiên đối với các doanh nghiệp phát triển sản phẩm “Make in Vietnam”, mở rộng đối

tượng hưởng ưu đãi bao gồm cả các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, các doanh

nghiệp vừa và nhỏ.

d) Nghiên cứu, đánh giá kết

quả triển khai thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ

tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp

hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài; trên cơ sở đó đề xuất việc hoàn

thiện quy định pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn

thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp.

đ) Rà soát bổ sung chính

sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp hạ tầng viễn

thông, trung tâm dữ liệu có sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát

thải khí nhà kính.

e) Ban hành tiêu chuẩn, quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các thành phần hạ tầng số, chú trọng các tiêu chuẩn,

quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện

môi trường.

g) Xây dựng các tiêu chuẩn bắt

buộc về an ninh mạng, trong đó quy định các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu, quy

trình kiểm tra, giám sát và đánh giá rủi ro trong các dự án xây dựng hạ tầng số.

Huy động, tạo nguồn lực

khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số

a) Triển khai hiệu quả chính

sách hợp tác công tư trong đầu tư phát triển hạ tầng số, ưu tiên các dự án về

đô thị thông minh, hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu, các dự án hạ tầng số khác

phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số.

b) Triển khai đồng bộ, hiệu

quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư,

công nghiệp công nghệ số và công nghệ cao đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ

tầng trung tâm dữ liệu lớn, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng di động từ 5G trở

lên và hạ tầng số khác.

c) Triển khai hiệu quả cơ chế

mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng

sử dụng điện lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng, vận

hành trung tâm dữ liệu tiếp cận sử dụng nguồn năng lượng tái tạo; hướng dẫn,

theo dõi và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai

cơ chế này.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật

đồng bộ, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp khu vực tư nhân, giữa doanh

nghiệp khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước trong phát triển hạ tầng số

a) Triển khai mở rộng phủ

sóng mạng di động 5G tại các khu vực trọng điểm như khu công nghiệp, cụm công

nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị lớn và các địa bàn có tiềm năng phát triển

kinh tế số; khẩn trương mở rộng phạm vi triển khai trên toàn quốc, bảo đảm khả

năng kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp và độ tin cậy cao, tạo nền tảng thuận lợi cho

phát triển hạ tầng vật lý - số.

b) Phát triển các tuyến cáp

quang đất liền, cáp quang biển quốc tế mới nhằm tăng cường năng lực kết nối quốc

tế, bảo đảm dự phòng, an toàn và đa dạng hướng tuyến, phấn đấu đưa Việt Nam vào

nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về số lượng, dung lượng và chất lượng kết nối quốc

tế, tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài phát triển trung tâm

dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây.

c) Tăng cường số lượng và

phân bố hợp lý các điểm kết nối của Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX),

ưu tiên đặt tại các trung tâm dữ liệu lớn để giảm chi phí kết nối, nâng cao chất

lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân.

d) Phát triển hạ tầng kết nối

Internet vạn vật (IoT) diện rộng trên nền tảng mạng di động 4G, 5G tại các khu

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, đô thị thông minh, bảo đảm hạ

tầng sẵn sàng, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối số lượng lớn thiết bị IoT nhằm

thu hút doanh nghiệp khu vực tư nhân đầu tư, phát triển các nền tảng, giải pháp

và ứng dụng IoT phục vụ chuyển đổi số.

đ) Doanh nghiệp viễn thông

phát triển các gói cước chuyên biệt, cung cấp giao diện lập trình ứng dụng

(API) và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi

cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân trong việc quản lý hiệu quả các kết nối

IoT di động.

e) Rà soát, cập nhật, bổ

sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển mạng lưới cấp

điện, kế hoạch phát triển điện lực địa phương để đảm bảo đáp ứng nguồn điện

xanh, sạch, dự phòng cao cho các trung tâm dữ liệu; ưu tiên bố trí nguồn điện ổn

định, chất lượng cao tại các khu vực được quy hoạch phát triển trung tâm dữ liệu.

g) Khuyến khích các doanh

nghiệp công nghệ số lớn có tiềm lực về công nghệ, tài chính đóng vai trò dẫn dắt,

hợp tác với doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia phát triển các thành phần cốt

lõi của hạ tầng số như điện toán đám mây, hạ tầng vật lý - số…

Tạo lập môi trường đầu

tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh

a) Triển khai hiệu quả các

quy định pháp luật về quản lý bán buôn trong viễn thông để bảo đảm cạnh tranh

lành mạnh, minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thị trường.

Tăng cường quản lý doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường,

ngăn chặn kịp thời các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền,

cạnh tranh không lành mạnh.

b) Thực thi hiệu quả cơ chế,

nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa

nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn

thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông nhằm thúc đẩy chia sẻ hạ tầng,

giảm chi phí xã hội.

c) Tăng cường giám sát, xử

lý độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, giải quyết tranh chấp trong kinh

doanh dịch vụ viễn thông bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng.

d) Thiết lập cơ chế giám sát

và đánh giá chặt chẽ đối với các dự án hạ tầng số có sự tham gia của doanh nghiệp

khu vực tư nhân đối với các hệ thống có dữ liệu nhạy cảm.

đ) Hướng dẫn doanh nghiệp

khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số tuân thủ các yêu cầu bảo mật chặt

chẽ, đảm bảo thông tin quan trọng không rơi vào tay các tổ chức cá nhân có mục

đích xấu.

Nâng cao năng lực, mở rộng

hợp tác quốc tế phát triển hạ tầng số

a) Tổ chức các chương trình

xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân nắm rõ chủ trương, hiện trạng,

xu hướng phát triển và tiềm năng đầu tư phát triển hạ tầng số; tổ chức đối thoại,

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

b) Nâng cao nhận thức và đào

tạo về an ninh mạng cho doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng

số, tự bảo vệ và làm giảm nguy cơ từ bên trong. Khuyến khích áp dụng công nghệ

mới (trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối...) vào việc giám sát và bảo vệ an ninh trong

hạ tầng số, phát hiện những nguy cơ bất thường và bảo mật các giao dịch thông

tin.

c) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

trong phát triển hạ tầng số, thông qua tổ chức các sự kiện thu hút đầu tư, chuyển

giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật xu hướng mới; đồng thời khuyến khích

đầu tư từ các đối tác có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây

và trung tâm dữ liệu xanh, gắn kết với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng

tới “phát thải ròng bằng 0”.

d) Phát huy vai trò của các

hội, hiệp hội chuyên ngành liên quan đến các thành phần thuộc hạ tầng số để hỗ

trợ tư vấn chính sách thu hút đầu tư của doanh nghiệp khu vực tư nhân, hỗ trợ

doanh nghiệp kết nối cung - cầu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hạ tầng

số.

III. KINH

PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí thực hiện Chương

trình được bảo đảm từ các nguồn: Chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển theo

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; vốn của các tổ chức, doanh nghiệp;

tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn kinh phí hợp

pháp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nhiệm vụ được giao

trong Chương trình, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức lập dự toán kinh phí gửi

Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp

luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

IV. TỔ CHỨC

THỰC HIỆN

Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì tổ chức triển

khai thực hiện Chương trình này; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp có liên quan tổ chức triển khai

thực hiện Chương trình.

b) Triển khai thực hiện các

nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật

đồng bộ, thúc đẩy cạnh tranh, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng,

minh bạch, hợp tác quốc tế về hạ tầng số theo phân công tại Quyết định này.

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp

viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát

triển hạ tầng kỹ thuật, kết nối các doanh nghiệp khu vực tư nhân với doanh nghiệp

nhà nước trong phát triển hạ tầng số.

d) Chủ trì theo dõi, đánh

giá các chỉ tiêu tại

khoản 2 Mục I Quyết định này

.

Bộ Công an

a) Triển khai các nhiệm vụ

liên quan đến an toàn thông tin, an ninh mạng và an ninh dữ liệu trong phát triển

hạ tầng số; xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy định về an ninh mạng; thiết

lập cơ chế giám sát, đánh giá đối với các dự án hạ tầng số có dữ liệu nhạy cảm

theo phân công tại Quyết định này.

b) Hướng dẫn doanh nghiệp

tuân thủ yêu cầu bảo mật thông tin; nâng cao nhận thức, đào tạo về an ninh mạng

cho doanh nghiệp và khuyến khích ứng dụng công nghệ mới trong giám sát và bảo vệ

an ninh trong hạ tầng số.

Bộ Công Thương

a) Rà soát, bổ sung các

chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng số

có sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.

b) Hướng dẫn triển khai cơ

chế mua bán điện trực tiếp cho trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng tái tạo; rà

soát sửa đổi, bổ sung quy hoạch điện lực quốc gia để đảm bảo nguồn điện xanh, sạch,

ổn định cho phát triển trung tâm dữ liệu.

Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ

và các cơ quan liên quan triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

ban hành hướng dẫn sử dụng hạ tầng kỹ thuật liên ngành; rà soát bố trí quỹ đất

cho các dự án trung tâm dữ liệu; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên

quan đến đầu tư, kinh doanh, xây dựng hạ tầng số và thực hiện các nhiệm vụ khác

theo phân công tại Quyết định này.

Các bộ, cơ quan ngang bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương

a) Trong phạm vi chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức

triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này.

b) Định kỳ hằng năm gửi báo

cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình về Bộ Khoa học và Công nghệ trước

ngày 10 tháng 12 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiệp hội Dữ liệu quốc

gia, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hiệp hội Phần

mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hội Vô tuyến

điện tử Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam

a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ

Khoa học và Công nghệ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định

này.

b) Thực hiện các hoạt động

cung cấp thông tin về các chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, thu

hút đầu tư nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung - cầu, vận động hội

viên nghiên cứu và cung cấp sản phẩm, dịch vụ hạ tầng số chất lượng cao; tổ chức

hội thảo, hội nghị, hỗ trợ tư vấn chính sách và nâng cao năng lực doanh nghiệp

trong lĩnh vực hạ tầng số.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.

Các

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức,

doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: VT, KGVX (2). KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg

ngày

tháng       năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

TT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan/ đơn vị chủ trì Cơ quan/ đơn vị phối hợp Kết quả Thời gian hoàn thành

I Tạo

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng

số

1 Triển khai xây dựng, phê duyệt

quy hoạch, kế hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa

phương theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về viễn thông UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quy hoạch, kế hoạch được ban hành Tháng 12/2026

2 Ban hành văn bản hướng dẫn

cụ thể, tổ chức việc sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành (điện lực,

giao thông, cấp nước, thoát nước, viễn thông) tại địa phương UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Các bộ, ngành liên quan Văn bản hướng dẫn được ban hành Tháng 12/2025

3 Rà soát, bố trí quỹ đất

phù hợp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương cho các dự án

trung tâm dữ liệu, ưu tiên việc bố trí tại các khu công nghệ cao, khu công

nghiệp công nghệ số và các khu vực có điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Các bộ, ngành liên quan Quy hoạch, kế hoạch được điều chỉnh, bổ sung Tháng 03/2026 và định kỳ rà soát theo quy định

4 Rà soát cắt giảm, đơn giản

hoá thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan

đến các thủ tục đầu tư, kinh doanh, xây dựng hạ tầng số Các bộ, ngành liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát cắt giảm, đơn giản hoá TTHC; văn bản quy

phạm pháp luật được ban hành để triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa Năm 2025 - 2026

5 Tăng cường phối hợp liên

ngành để xử lý các hành vi cản trở trái pháp luật việc thiết lập hợp pháp cơ

sở hạ tầng viễn thông Các bộ, ngành liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các vụ việc cản trở trái pháp luật việc

thiết lập hợp pháp cơ sở hạ tầng viễn thông Hằng năm

II Hoàn

thiện hành lang pháp lý

1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống

văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ Các bộ, ngành, địa phương liên quan Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền Tháng 12/2025

2 Rà soát, bổ sung, hoàn thiện

các văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ và tạo hành

lang pháp lý cho quản lý và phát triển hạ tầng số Bộ Khoa học và Công nghệ Các bộ, ngành, địa phương liên quan Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền Tháng 12/2025

3 Rà soát sửa đổi các văn bản

quy phạm pháp luật về công nghệ cao để điều chỉnh các chính sách ưu đãi, hỗ

trợ phù hợp, thực chất đối với các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch

vụ hạ tầng số thuộc danh mục công nghệ cao; nghiên cứu có chính sách ưu tiên

đối với các doanh nghiệp phát triển sản phẩm “Make in Vietnam”, mở rộng đối

tượng hưởng ưu đãi bao gồm cả các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, các

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ Khoa học và Công nghệ Các bộ, ngành liên quan Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm Tháng 6/2026

4 Nghiên cứu, đánh giá kết

quả hoạt động thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng

công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO); đề xuất việc hoàn thiện các quy định

pháp luật liên quan Bộ Khoa học và Công nghệ Các bộ, ngành liên quan Báo cáo sơ kết kết quả thí điểm và đề xuất hoàn thiện chính sách Năm 2028

5 Rà soát bổ sung chính sách

ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp, cải tạo

hạ tầng viễn thông, Internet, trung tâm dữ liệu có sử dụng công nghệ tiết kiệm

năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính Bộ Công Thương Bộ Khoa học và Công nghệ Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền Tháng 12/2026

6 Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia cho các thành phần hạ tầng số, chú trọng các tiêu chuẩn,

quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện

môi trường. Bộ Khoa học và Công nghệ Các bộ, ngành liên quan Tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành Năm 2025 - 2026

7 Xây dựng các tiêu chuẩn bắt

buộc về an ninh mạng, trong đó quy định các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu, quy

trình kiểm tra, giám sát và đánh giá rủi ro trong các dự án xây dựng hạ tầng

số. Bộ Công an Các bộ, ngành liên quan Tiêu chuẩn, quy định được ban hành Năm 2025 - 2026

III Huy

động và tạo nguồn lực khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây

dựng hạ tầng số

1 Triển khai hiệu quả chính

sách hợp tác công tư trong đầu tư phát triển hạ tầng số, ưu tiên các dự án về

đô thị thông minh, hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu, các dự án hạ tầng số

khác phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số Các bộ ngành, địa phương Các dự án phát triển hạ tầng số theo hình thức hợp tác công tư được

công bố, triển khai Hằng năm

2 Triển khai hiệu quả cơ chế

mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách

hàng sử dụng điện lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng,

vận hành trung tâm dữ liệu tiếp cận sử dụng nguồn năng lượng tái tạo; hướng dẫn,

theo dõi và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh Bộ Công Thương Các bộ, ngành liên quan Cơ chế mua bán điện trực tiếp được triển khai thông suốt; văn bản hướng

dẫn được ban hành Năm 2025 - 2026

3 Triển khai đồng bộ, hiệu

quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu

tư, công nghiệp công nghệ số và công nghệ cao đối với các dự án đầu tư xây dựng

hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng di động từ

5G trở lên và hạ tầng số khác. Các bộ ngành, địa phương Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Thường xuyên

IV Phát

triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp khu

vực tư nhân, doanh nghiệp khu vực tư nhân với doanh nghiệp nhà nước trong

phát triển hạ tầng số

1 Triển khai mở rộng vùng phủ

sóng mạng di động 5G; phát triển thêm các tuyến cáp quang quốc tế mới; phát

triển hạ tầng kết nối Internet vạn vật (IoT) diện rộng, các gói cước chuyên

biệt, cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) cho các doanh nghiệp khu vực

tư nhân trong việc quản lý hiệu quả các kết nối IoT di động Các doanh nghiệp viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ Mạng 5G phủ sóng toàn quốc; hạ tầng IoT sẵn sàng tại các khu công nghệ

cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong năm 2025;- Hạ tầng 5G, IoT, cáp quang quốc tế… tiếp tục được phát triển, mở rộng

theo các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch được ban hành. Năm 2025 - 2029

2 Tăng cường số lượng và

phân bố hợp lý các điểm kết nối của Trạm trung chuyển Internet quốc gia

(VNIX), ưu tiên đặt tại các trung tâm dữ liệu lớn để giảm chi phí kết nối,

nâng cao chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Bộ Khoa học và Công nghệ Các doanh nghiệp viễn thông Kế hoạch mở rộng số lượng điểm kết nối VNIX được ban hành Năm 2025

3 Các doanh nghiệp công nghệ

số lớn có tiềm lực về công nghệ, tài chính đóng vai trò dẫn dắt, hợp tác với

doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia phát triển các thành phần cốt lõi của hạ tầng

số như điện toán đám mây, hạ tầng vật lý - số… Các doanh nghiệp công nghệ số Bộ Khoa học và Công nghệ Các biên bản, thỏa thuận hợp tác được ký giữa các doanh nghiệp Thường xuyên

4 Rà soát, cập nhật, bổ sung

quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển mạng lưới cấp điện,

kế hoạch phát triển điện lực địa phương để đảm bảo đáp ứng nguồn điện xanh, sạch,

dự phòng cao cho các trung tâm dữ liệu; ưu tiên bố trí nguồn điện ổn định, chất

lượng cao tại các khu vực được quy hoạch phát triển trung tâm dữ liệu Bộ Công Thương và các địa phương Bộ Khoa học và Công nghệ Quy hoạch, kế hoạch được rà soát, cập nhật, bổ sung Năm 2025 và định kỳ rà soát theo quy định

V Tạo

lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh

lành mạnh

1 Triển khai hiệu quả các

quy định, chính sách về: quản lý bán buôn trong viễn thông; cơ chế, nguyên tắc

kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá

thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; giám sát, xử lý nghiêm các hành vi

độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

dịch vụ viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Thường xuyên

2 Thiết lập cơ chế giám sát

và đánh giá chặt chẽ đối với các dự án hạ tầng số có sự tham gia của doanh nghiệp

khu vực tư nhân đối với các hệ thống có dữ liệu nhạy cảm Bộ Công an Các bộ, ngành liên quan Văn bản hướng dẫn về cơ chế giám sát được ban hành Năm 2025

3 Hướng dẫn doanh nghiệp khu

vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số tuân thủ các yêu cầu bảo mật chặt chẽ,

đảm bảo thông tin quan trọng không rơi vào tay các tổ chức cá nhân có mục

đích xấu Bộ Công an Bộ Khoa học và Công nghệ Văn bản hướng dẫn được ban hành Thường xuyên

VI Nâng

cao năng lực, mở rộng hợp tác quốc tế phát triển hạ tầng số

1 Tổ chức các chương trình

xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân nắm rõ chủ trương, hiện

trạng, xu hướng phát triển và tiềm năng đầu tư phát triển hạ tầng số; tổ chức

đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Bộ Khoa học và Công nghệ Các bộ, ngành, địa phương, hội, hiệp hội liên quan Các chương trình xúc tiến đầu tư, các hội thảo, hội nghị được tổ chức Thường xuyên

2 Nâng cao nhận thức và đào

tạo về an ninh mạng cho doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng

số, tự bảo vệ và làm giảm nguy cơ từ bên trong. Khuyến khích áp dụng công nghệ

mới (trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối...) vào việc giám sát và bảo vệ an ninh

trong hạ tầng số, phát hiện những nguy cơ bất thường và bảo mật các giao dịch

thông tin Bộ Công an Các bộ, ngành liên quan Các chương trình tuyên truyền, đào tạo, hội thảo, hội nghị được tổ chức;

văn bản hướng dẫn áp dụng công nghệ mới vào việc giám sát và bảo vệ an ninh

trong hạ tầng số được ban hành Thường xuyên

3 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

trong phát triển hạ tầng số, thông qua tổ chức các sự kiện thu hút đầu tư,

chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật xu hướng mới; đồng thời

khuyến khích đầu tư từ các đối tác có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo (AI), điện

toán đám mây và trung tâm dữ liệu xanh, gắn kết với mục tiêu giảm phát thải

khí nhà kính, hướng tới “phát thải ròng bằng 0”. Bộ Khoa học và Công nghệ Các bộ, ngành, địa phương, hội, hiệp hội, các doanh nghiệp số liên quan Các hội thảo, hội nghị được tổ chức Thường xuyên

4 Tăng cường cung cấp thông

tin về các chính sách về khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, thu hút đầu

tư nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung - cầu, vận động hội viên

nghiên cứu và cung cấp sản phẩm, dịch vụ hạ tầng số chất lượng cao; tổ chức hội

thảo, hội nghị, hỗ trợ tư vấn chính sách và nâng cao năng lực doanh nghiệp

trong lĩnh vực hạ tầng số Các hội, hiệp hội chuyên ngành Các bộ, ngành, địa phương liên quan Các hội thảo, hội nghị được tổ chức Thường xuyên

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com