# Quyết định 2428/QĐ-BGTVT 2014 Dam bao an toan giao thong duong sat 2020 tam nhin 2030

| Số hiệu | 2428/QĐ-BGTVT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 26/06/2014 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ GIAO THÔNG VẬN

TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2428/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 26

tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ

DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM

2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số

107/2012/NĐ-CP

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của

Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ

chức

của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông

và Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt Đề án Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt đến năm

2020, tầm nhìn đến năm 2030 kèm theo Quyết định này với các nội dung chính sau

đây:

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

Mục tiêu chung:

a) Nghiên cứu sửa đổi,

bổ sung

và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn

thiện hệ thống văn bản pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt;

b) Xác định lộ trình đầu tư các dự án về cơ sở hạ tầng

trước mắt và lâu dài, nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, giảm thiểu tai nạn giao

thông đường sắt trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người bị chết và số người bị

thương),

phù hợp

với Quy hoạch phát triển

đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển

Giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả

quản lý

Nhà nước đối với công tác quản lý an

toàn giao thông đường sắt; tăng cường sự

phối hợp

giữa các cơ quan,

tổ chức

và cá nhân để

tuyên truyền, bảo vệ,

kiểm tra

, kịp thời

ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông

đường sắt.

Mục tiêu cụ thể:

a) Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020:

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về

an toàn giao thông đường sắt;

Không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt do

các đường giao dân sinh; giảm 50% số vụ tai nạn giao thông đường sắt (so với

năm 2013) do vi phạm như đi đứng ngồi, đi lại; đỗ xe, xếp đỡ hàng hóa, chăn thả

gia súc trong phạm vi khổ tiếp giáp kiến trúc đường sắt hoặc đặt chướng ngại vật

lên đ

ườ

ng sắt;

Giảm 50% số vụ tai nạn giao thông đ

ườ

ng sắt do chủ quan gây ra (so với năm 2013).

b) Giai đoạn từ sau năm 2020, tầm nhìn đến

năm 2030:

Giảm 50% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy

ra trên đường ngang;

Không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt do lỗi

vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt;

Không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt do lỗi

của phương tiện vận tải (mất hãm, gãy lò xo, gãy trục bánh, bó hãm…);

Không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt

nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do sụt trượt mái ta luy, lở đất đá, trôi

đường;

Không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt

nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do lỗi vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia về khai thác đường sắt; quy định về đường ngang; quy định về khai thác cầu

chung giữa đường bộ - đường sắt; vi phạm kỷ luật lao động

(như uống rượu

bia, làm việc quá số giờ quy định, bỏ đi chơi trong giờ làm việc...)

.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020

a) Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các

dự án về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt đã có kế hoạch, bảo đảm không còn

đường giao dân sinh;

b) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm

pháp luật về hành lang bảo vệ, hành lang an toàn giao thông đ

ườ

ng sắt, niên hạn sử dụng phương tiện đường sắt,

giao cắt đường sắt với đường bộ và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao

thông đường sắt. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

về giao thông vận tải đường sắt nói chung và an toàn giao thông đường sắt nói

riêng;

c) Nâng cao chất lượng phương tiện giao thông đường

sắt và tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trong công tác tổ chức

chạy tàu;

d) Tăng c

ườ

ng

ứng dụng khoa học - công nghệ và

hợp tác

quốc tế trong hoạt động giao thông đường sắt.

Danh mục các chương trình, dự án của Đề án quy định

tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Định hướng sau năm 2020 đến năm 2030

a) Tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến bảo

đảm an toàn giao thông đường sắt;

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng phương tiện giao

thông đường sắt; đổi mới đầu máy, toa xe;

c) Nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm

pháp luật về quản lý, khai thác đường sắt cao tốc và đường sắt điện khí hóa. Tiếp

tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao

thông vận tải đường sắt;

d) Tiếp tục đẩy mạnh

hợp

tác

với các nước có ngành Giao thông vận tải đường sắt phát triển mạnh

và hiện đại.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án được xác định

đối với

từng chương trình, dự án cụ thể theo

quy định và trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước giao hàng năm.

Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Nguồn ngân sách nhà nước (Nguồn chi đầu tư phát

triển, chi thường xuyên);

b) Nguồn vốn ODA, nguồn vốn viện trợ và các nguồn

kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian

thực hiện

Đề án

a) Giai đoạn 1: Từ năm 2014 đến năm 2020;

b) Giai đoạn 2: Từ sau năm 2020 đến năm 2030.

Phân công nhiệm vụ

a) Vụ An toàn giao thông

Là đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực

hiện

Đề án

, kiến nghị Chính phủ

chỉ đạo

các Bộ, ngành liên quan,

Ủy ban

nhân dân các địa phương

phối hợp

thực hiện

Đề án

, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Đề án;

Phối hợp

với

các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc

Danh mục các chương trình, dự án tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

Định kỳ 06 tháng, tổng hợp tình hình thực hiện Đề

án, báo cáo Bộ trưởng.

b) Các Vụ, cơ quan tham mưu khác thuộc Bộ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Bộ trưởng

Bộ Giao thông vận tải trong việc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các

cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện

Đề

án

và các nhiệm vụ thuộc Danh mục các chương trình, dự án của Đề án tại

Phụ lục kèm theo Quyết định này theo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật;

Hàng năm, phối hợp với Vụ An toàn giao thông xây

dựng chương trình, dự án triển khai thực hiện Đề án; kiểm tra, đánh giá

tình hình

thực hiện Đề án.

c) Cục Đường sắt Việt Nam

Phối hợp

với

Tổng

công ty Đường sắt Việt Nam, tổ chức

thực hiện

Đề án

, bao gồm các nhiệm vụ quy

định tại Danh mục chương trình, dự án tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

phối hợp

với Vụ An toàn giao thông

tổ chức

kiểm tra tình hình thực hiện, tổng hợp

báo cáo Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;

Hàng năm,

phối hợp

với

Tổng

công ty Đường sắt Việt Nam và

các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện

Đề án

, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ

chức thực hiện;

Phối hợp

với

các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và

Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương trong việc xây dựng kế hoạch, ch

ươ

ng

trình, dự án cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chức năng,

nhiệm vụ được giao.

d) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam tổ

chức thực hiện

Đề án

, bao gồm các nhiệm vụ

quy định tại Danh mục ch

ươ

ng trình, dự án

tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

Định kỳ 06 tháng, báo cáo Bộ Giao thông vận tải về

kết quả, tình hình thực hiện

Đề án

.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ tr

ưở

ng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường sắt

Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng

công

ty Đường sắt Việt Nam,

Thủ trưởng

các cơ

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- PTT. Hoàng Trung Hải (để b/c);- Văn phòng Chính phủ;- UBND các tỉnh,thành phốcó đường sắt;- Các Thứ trưởng;- Website Bộ Giao thông vận tải;- Lưu VT, ATGT (Huy 03 b). BỘ TRƯỞNGĐinh La Thăng

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO AN

TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo

Quyết định số

2428/QĐ-BGTVT

ngày 26

tháng

06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ

Giao thông vận tải)

TT Chương trình, dự

án Cơ quan, đơn vị

thực hiện Tiến độ thực hiện

A GIAI ĐOẠN 2014

2020

1 Về kết cấu hạ tầng

1.1 Hoàn thành các dự án Xây dựng các hạng mục công

trình thuộc giai đoạn 2 Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp; 288 đường ngang; giải

tỏa tầm nhìn đường sắt đường bộ tại 653 đường ngang. Tổng công ty ĐSVN 2014-2015

1.2 Hoàn thànhxây dựnghàng rào, đường gom dọc tuyến đường sắt để xóa bỏ toàn bộ các đường ngang dân

sinh. Cải tạo, nâng cấp các đường ngang vi phạm quy định tại Thông tư số33/2012/TT-BGTVTquy định về đường ngang. Tổng công ty ĐSVN

& các doanh nghiệp quản lý ĐSCD chủ trì, Cục ĐSVN, Vụ KHĐT 2015-2018

1.3 Hoàn thành việc xây dựng cầu vượt, đường ngầm để

hành khách đi lại tại các ga hạng 1. Tổng công ty ĐSVN

chủ trì, Cục ĐSVN, Vụ KHĐT 2014-2020

1.4 Hoàn thành xây dựng 33/80 cầu vượt đường sắt tại

các vị trí giao cắt Quốc lộ 1 và đường sắt Thống Nhất. Ban Quản lý dự án

ATGT chủ trì, Cục ĐSVN, Vụ KHĐT 2015-2020

1.5 Hoàn thành việc giải tỏa hành lang ATGTĐS bước 1

tại 5 tỉnh thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai và Sài Gòn). Tổng công ty ĐSVN

chủ trì, Cục ĐSVN, Vụ KHĐT 2015-2020

2 Về phương tiện vận tải vàtổ chứcchạy tàu

2.1 Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng đầu máy,

toa xe và phụ tùng thay thế, công tác thử nghiệm thiết bị giám sát hành

trình. Tổngcông ty ĐSVN 2014-2015

2.2 Hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

trên toàn bộ đầu máy. Tổngcông ty ĐSVN; các doanh nghiệp quản lý

ĐSCD 2015-2016

2.3 Thay thế một số đầu máy, toa xe có niên hạn sử dụng

35- 40 năm. Tổngcông ty ĐSVN; các doanh nghiệp quản lý

ĐSCD 2015-2020

2.4 Tổ chức học tập và kiểm tra định kỳ hàng năm về

quy trình an toàn giao thông đường sắt cho các đối tượng làm công tác chạy

tàu. Tổngcông ty ĐSVN; các doanh nghiệp quản lý

ĐSCD Định kỳ hàng năm

3 Về cơ chế, chính sách

3.1 Sửa đổi, bổ

sung một số Điều củaLuật Đường sắt Cục ĐSVN chủ trì

soạn thảo, Vụ Pháp chế chủ trì trình 2014-2015

3.2 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số15/2009/TT-BGTVTvà Thông tư số29/2013/TT-BGTVTcủa Bộ trưởng Bộ GTVT“quy

định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt”. Cục ĐSVN chủ trì

soạn thảo, Vụ ATGT chủ trìtrình 2015-2016

3.3 Sửa đổi,bổ sungThông tư số66/2011/TT-BGTVTvề ban hành 03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ĐS. Cục ĐSVN chủ trì

soạn thảo, Vụ KHCN chủ trì trình 2015

3.4 Xây dựng mới Thông tư ban hành Quy chuẩn thiết kế

đường sắt khổ 1000mm. Cục ĐSVN chủ trì

soạn thảo, Vụ KHCN chủ trìtrình 2016

3.5 Sửa đổi, bổ

sung Nghị định số171/2013/NĐ-CPcủa Chính

phủ. Cục ĐSVN chủ trì

soạn thảo, Vụ ATGT chủ trì trình 2017-2018

3.6 Xây dựng mới Nghị định, Thông tư hướng dẫn quy định

về niên hạn sử dụng đối với các loại đầu máy, toa xe. Cục ĐSVN chủ trì

soạn thảo, Vụ Vận tải chủ trì trình 2015-2016

3.7 Xây dựng chương trình tuyên truyền về ATGTĐS trên

các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết và báo điện tử, Đài truyền

thanh & truyền hình, Pano...). Cục ĐSVN chủ trì,Tổngcông ty ĐSVN, Báo GTVT, Tạp chí GTVT Định kỳ hàngtháng, hàng quý

3.8 Tiếp tục duy trì tốt công tácquản lý, điều hành vàphối hợptrong công tác đảm bảo ATGTĐS. Cục ĐSVN, ĐSVN,

TCĐB, Sở GTVT, các doanh nghiệp quản lý ĐSCD; UBND các quận (huyện) Thường xuyên

4 Về công tác khoa học, công nghệ vàhợp tácquốc tế

4.1 Nghiên cứu lắp đặt các thiết bị cảnh báo đảm bảo

ATGTĐS. Tổng công ty ĐSVN 2015

4.2 Nghiên cứu, đánh giá và triển khai ứng dụng vật

liệu mới để lát mặt đường ngang, giao ke. Tổng công ty ĐSVN 2015

4.3 Nghiên cứu vàsử dụnghệ thống thiết bị thông tin, tín hiệu hiện đại như hệ thống đóng đường tự động,

hệ thống dừng tàu tự động, hệ thống kiểm soát đoàn tàu tự động. Tổng công ty ĐSVN 2015-2020

4.4 Nghiên cứu vàsử dụngcác đoàn tàu kiểm tra chuyên dụng. Tổngcông ty ĐSVN 2015-2020

4.5 Nghiên cứu Hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải. Tổng công ty ĐSVN 2015-2020

4.6 Hợp tácvới

các nước có đường sắt phát triển mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu để học

tập và trao đổi về an toàn giao thông đường sắt. Vụ KHCN chủ trì, Cục

ĐSVN, Vụ ATGT, Tổng công ty ĐSVNphối hợp 2015-2020

B GIAI ĐOẠN TỪ SAU NĂM 2020, TẦM NIIÌN ĐẾN NĂM

2030

1 Về kết cấu hạ tầng

1.1 Hoàn thành giải tỏa hành lang an toàn giao thông

đường sắt theo đúngLuật Đường sắt. Tổngcông ty ĐSVN, các doanh nghiệp quản lý

ĐSCD chủ trì, Vụ KHĐT phối hợp 2020-2030

1.2 Hoàn thành xây dựng 47/80 cầu vượt đường sắt tại

các vị trí giao cắt đường sắt còn lại. Ban dự án ATGT chủ

trì, Cục ĐSVN, Vụ KHĐT phối hợp 2020-2030

1.3 Hoàn thành việc xử lý các điểm xung yếu trên các

tuyến đường sắt để chống sạt lở, sụt trượt, úng ngập vào mùa mưa lũ. Tổng công ty ĐSVN,

các doanh nghiệp quản lý ĐSCD chủ trì; Cục ĐSVN, Vụ KHĐT phối hợp 2020-2030

1.4 Hoàn thành Dự án đèo Khe Nét, Dự án Hầm đường sắt

Hải Vân và các đoạn tuyến có yếu tố bình diện xấu, bán kính đường cong nhỏ. Tổngcông ty ĐSVN chủ trì; Cục ĐSVN, Vụ KHĐTphối hợp 2025-2030

1.5 Xây dựng cầu vượt, hầm chui để thay thế các đường

ngang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường

sắt và giảm mật độ đường ngang trên tuyến. Tổng công ty ĐSVN

chủ trì; Cục ĐSVN, Vụ KHĐTphối hợp 2025-2030

2 Về phương tiện vận tải vàtổ chứcchạy tàu

2.1 Hoàn thành việc thay thế các đầu máy, toa xe có

niên hạn sử dụng trên 30 năm. Tổng công ty ĐSVN;

các doanh nghiệp quản lý ĐSCD 2020-2030

2.2 Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát và điều

chỉnh kịp thời đội ngũ cán bộ làm công tác chạy tàu (Lái tàu, Trực ban, Gác

ghi, Gác chắn, Trưởng tàu, Tổ dồn). Tổng công ty ĐSVN;

các doanh nghiệp quản lý ĐSCD Định kỳ hàng năm

3 Về cơ chế, chính sách

3.1 Xây dựng Thông tư ban hành các Quy chuẩn thiết kế,

khai thác, tín hiệu đường sắt cao tốc,

đường sắt điện khí hóa. Cục ĐSVN chủ trì

soạn thảo, Vụ KHCN chủ trìtrình 2020-2025

3.2 Xây dựng Thông tư quy định về hành lang an toàn

giao thông đường sắt cao tốc, đường sắt điện khí hóa. Cục ĐSVN chủ trì

soạn thảo, Vụ ATGT chủ trì trình 2020-2025

3.3 Xây dựng chương trình tuyên truyền về ATGTĐS trên

các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết và báo điện tử, Đài truyền

thanh & truyền hình, Pano...). Cục ĐSVN chủ trì,

Tổng công ty ĐSVN, Báo GTVT, Tạp chí GTVT Định kỳ hàngtháng, hàng quý

3.4 Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý, điều hành

và phối hợp trong công tác đảm bảo ATGTĐS Tổng công ty ĐSVN

chủ trì,phối hợpvớiCục ĐSVN, TCĐBVN, Sở GTVT các tỉnh, thành

phố có đường sắt đi qua Thường xuyên

4 Về công tác khoa học, công nghệ và hợp tác quốc

tế

4.1 Tiếp tục duy trì hợp tác với các nước có đường sắt

phát triển mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu để trao đổi kinh nghiệm đảm

bảo an toàn giao thông đường sắt. Vụ KHCN chủ trì, Cục

ĐSVN, Vụ ATGT,Tổngcông ty ĐSVN 2020-2030

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com