# Quyết định 2455/QĐ-BTNMT 2023 Chien luoc dia chat khoang san va cong nghiep khai khoang den 2030

| Số hiệu | 2455/QĐ-BTNMT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 25/08/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 2455/QĐ-BTNMT với nội dung đáng chú ý về việc phân công triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo đó, việc triển khai Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thực hiện qua các nội dung như sau:

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược; lập báo cáo kết quả thực hiện hàng năm gửi Thủ tướng Chính phủ; đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Chiến lược, báo cáo và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chiến lược được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết

Luật Khoáng sản

.

Xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản trình Quốc hội khóa XV ban hành.

Triển khai thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

Triển khai thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, điều tra không gian ngầm, điều tra các khoáng sản ẩn sâu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất - khoáng sản và quản trị tài nguyên khoáng sản; hợp tác nghiên cứu công nghệ khai thác than nâu vùng đồng bằng sông Hồng.

Thống kê, kiểm kê nguồn lực tài nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đảm bảo tiến độ chuyển đổi số ngành địa chất, khoáng sản đã được Chính phủ phê duyệt; đến năm 2025 công tác cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện trên nền tảng số, thống nhất phôi cấp phép khoáng sản trên phạm vi cả nước.

Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, khoa học - kỹ thuật, chuyên gia có trình độ cao và công nhân lành nghề cho ngành địa chất, khoáng sản.

Xây dựng chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành địa chất, khoáng sản.

Rà soát để điều chỉnh, bổ sung khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo Quyết định

645/QĐ-TTg

năm 2014, trình phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định của Nghị định 51/2021/NĐ-CP .

Xây dựng dự án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoáng sản từ Trung ương đến địa phương.

Xem chi tiết tại Quyết định 2455/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 25/8/2023.

BỘ TÀI NGUYÊN

VÀMÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2455/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 25

tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN VÀ

CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ

Luật Khoáng sản

ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số

10-NQ/TW

ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính

trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số

68/2022/NĐ-CP

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên

và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số

88/NQ-CP

ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ

về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số

10-NQ/TW

ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ

Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai

khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số

334/QĐ-TTg

ngày 01 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt “Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

Theo đề nghị của Cục trưởng

Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến

lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến

năm 2045 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có Kế hoạch cụ thể kèm theo).

Điều 2.

Căn cứ Kế hoạch nêu tại Điều 1 của Quyết định này, Thủ

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối

hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch địa

chất, khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng

về việc tổ chức thực hiện.

Đơn vị chủ trì có trách nhiệm

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị, tổng hợp,

lập báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực

hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045 trình Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban

hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng

Cục Địa chất Việt Nam, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch

- Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo);- Các Thứ trưởng;- Văn phòng Chính phủ;- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ;- Thanh tra Bộ;- Lưu: VT, ĐCVN. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Quý Kiên

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CHIẾN LƯỢC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN

NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 2455/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 08 năm 2023 của Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường)

MỤC

ĐÍCH, YÊU CẦU

Ngày 01 tháng 4 năm 2023, Thủ

tướng Chính phủ đã có Quyết định số

334/QĐ-TTg

phê duyệt “Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm

2030, tầm nhìn đến năm 2045” (sau đây gọi tắt là “Chiến lược địa chất, khoáng sản”).

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của

“Chiến lược địa chất, khoáng sản” Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và

Môi trường với các yêu cầu như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức

hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện

“Chiến lược địa chất, khoáng sản”;

Hoàn thành các mục tiêu của

“Chiến lược địa chất, khoáng sản” giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, đảm

bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, gồm các mục tiêu về điều tra địa chất,

đánh giá khoáng sản; thăm dò khoáng sản; quản lý chặt chẽ hoạt động khoáng sản;

thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản đồng bộ,

tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia;

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ

giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các định hướng,

nhiệm vụ và giải pháp nêu trong “Chiến lược địa chất, khoáng sản”;

Các đơn vị căn cứ chức năng,

nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện kế hoạch nêu

cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng và tiến

độ, cung cấp thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản phục vụ kịp thời nhu cầu

phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 đến 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

CÁC

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

2.1. Chủ trì, phối hợp với các

bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm

tra, giám sát việc triển khai thực hiện “Chiến lược địa chất, khoáng sản”; đánh

giá giữa kỳ kết quả thực hiện “Chiến lược địa chất, khoáng sản”, báo cáo và kiến

nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần thiết bảo đảm “Chiến

lược địa chất, khoáng sản” được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

2.2. Hoàn thành xây dựng Luật Địa

chất và Khoáng sản trình Quốc hội khóa XV ban hành trong năm 2024, triển khai

thực hiện trong các năm tiếp theo.

2.3. Triển khai thực hiện Quy

hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số

680/QĐ-TTg

ngày 10 tháng 6 năm 2023.

2.4. Xây dựng cơ chế phối hợp

giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản

lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

2.5. Chỉ đạo thực hiện nâng cao

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; tăng cường công

tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý các trường hợp vi phạm pháp

luật trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

2.6. Tăng cường quan hệ hợp tác

quốc tế trong nghiên cứu, điều tra không gian ngầm, điều tra các khoáng sản ẩn

sâu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất - khoáng sản và quản trị tài nguyên khoáng

sản; hợp tác nghiên cứu công nghệ khai thác than nâu vùng đồng bằng sông Hồng.

PHÂN

CÔNG THỰC HIỆN

3.1. Đơn vị chủ trì

a) Cục Khoáng sản Việt Nam

Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ

được giao tại Phụ lục 1;

Thay mặt Bộ, hướng dẫn, kiểm

tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các Bộ: Công Thương, Xây dựng và các

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tổng hợp, lập báo cáo kết quả

thực hiện trước ngày 31 tháng 01 hàng năm trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính

phủ kết quả thực hiện của năm trước đó; báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực

hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 trình Bộ để báo cáo và kiến nghị với Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Cục Địa chất Việt Nam

Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ

được giao tại Phụ lục 1;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực

hiện kế hoạch của các đơn vị phối hợp trực thuộc Bộ;

Tổng hợp, lập báo cáo kết quả

thực hiện hàng năm, báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được

giao chủ trì; phối hợp với Cục Khoáng sản Việt Nam lập báo cáo kết quả thực hiện

hàng năm, báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện “Chiến lược địa chất,

khoáng sản” trình Bộ để báo cáo và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Đơn vị phối hợp

Các Vụ thuộc Bộ Tài nguyên và

Môi trường, các Cục trực thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược,

Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản,

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: thực hiện theo phân

công và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Chi tiết các nhiệm vụ và phân

công thực hiện cụ thể tại Phụ lục 1.

Phụ lục 1. Bảng phân công triển khai Kế hoạch thực hiện

Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Kèm

theo Quyết định số 2455/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài

nguyên và Môi trường)

TT Nội dung thực hiện Chủ trì thực hiện Phối hợp thực hiện Tài liệu, báo cáo Thời gian thực hiện

1 Chủ trì, phối hợp với các bộ,

ngành, địa phương có liên quan tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra,

giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược; lập báo cáo kết quả thực hiện

hàng năm gửi Thủ tướng Chính phủ; đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Chiến lược,

báo cáo và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần

thiết bảo đảm Chiến lược được thực hiện hiệu quả và đồng bộ Cục Khoáng sản Việt Nam Cục Địa chất Việt Nam, Thanh

tra Bộ, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Văn bản hướng dẫn, Báo cáo kết

quả kiểm tra, giám sát; Báo cáo giữa kỳ (2026) Hàng năm, giữa kỳ (2026)

2 Xây dựng, trình Chính phủ dự

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiếtLuật Khoáng sản Cục Khoáng sản Việt Nam Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục trực

thuộc Bộ; Ban soạn thảo Nghị định Nghị định Quý IV/2023

3 Xây dựng Luật Địa chất và

Khoáng sản trình Quốc hội khóa XV ban hành Cục Khoáng sản Việt Nam Cục Địa chất Việt Nam, các Vụ,

Cục trực thuộc Bộ, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Chiến lược,

Chính sách Tài nguyên và Môi trường Luật Địa chất và Khoáng sản Năm 2024

4 Triển khai thi hành Luật Địa

chất và Khoáng sản Cục Khoáng sản Việt Nam Cục Địa chất Việt Nam, các Vụ,

Cục trực thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện

Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường Hệ thống văn bản QPPL về quản

lý điều tra cơ bản địa chất, hoạt động khoáng sản và (Nghị định, Thông tư,…);

Báo cáo kết quả, kiểm tra, thanh tra,… Hàng năm, 5 năm

5 Triển khai thực hiện Quy hoạch

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 Cục Địa chất Việt Nam Viện Khoa học Địa chất và

Khoáng sản, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài

nguyên nước quốc gia Quy hoạch điều tra cơ bản địa

chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số680/QĐ-TTgngày 10/6/2023 2021-2025; 2026-2030; 2030-2050

6 Xây dựng cơ chế phối hợp giữa

các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản

lý nhà nước về địa chất, khoáng sản Cục Khoáng sản Việt Nam Cục Địa chất Việt Nam Quy chế phối hợp giữa các bộ,

ngành, địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà

nước về địa chất, khoáng sản Tháng 12/2023

7 Chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu

lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác

thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật

trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản. Cục Khoáng sản Việt Nam Cục Địa chất Việt Nam, các Vụ,

Cục trực thuộc Bộ, Thanh tra Bộ. Báo cáo công tác thanh tra,

kiểm tra hoạt động khoáng sản 15/12 hàng năm

8 Tăng cường quan hệ hợp tác quốc

tế trong nghiên cứu, điều tra không gian ngầm, điều tra các khoáng sản ẩn

sâu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất - khoáng sản và quản trị tài nguyên

khoáng sản; hợp tác nghiên cứu công nghệ khai thác than nâu vùng đồng bằng

sông Hồng. Cục Địa chất Việt Nam Cục Khoáng sản Việt Nam, Viện

Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm Quy

hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Chiến lược, Chính sách Tài

nguyên và Môi trường Báo cáo kết quả thực hiện các

dự án HTQT Theo phê duyệt dự án

9 Thống kê, kiểm kê nguồn lực

tài nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước Cục Địa chất Việt Nam Cục Khoáng sản Việt Nam, Viện

Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Báo cáo thống kê, kiểm kê nguồn

lực tài nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước Năm 2025; Năm 2030

10 Hoàn thành cơ sở dữ liệu thống

nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đảm bảo tiến độ chuyển đổi số

ngành địa chất, khoáng sản đã được Chính phủ phê duyệt; đến năm 2025 công tác

cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện trên nền tảng số, thống nhất

phôi cấp phép khoáng sản trên phạm vi cả nước Cục Khoáng sản Việt Nam Cục Địa chất Việt Nam, Viện

Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Hệ thống cơ sở dữ liệu thống

nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa phương Năm 2025 và các năm tiếp theo

11 Xây dựng kế hoạch đào tạo cán

bộ quản lý, khoa học - kỹ thuật, chuyên gia có trình độ cao và công nhân lành

nghề cho ngành địa chất, khoáng sản Cục Địa chất Việt Nam Cục Khoáng sản Việt Nam, Viện

Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Quyết định của Bộ trưởng ban

hành kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, khoa học - kỹ thuật, chuyên gia ngành Địa

chất, khoáng sản Năm 2022 và các năm tiếp theo

12 Xây dựng chế độ đãi ngộ cán bộ,

công chức, viên chức, người lao động ngành địa chất, khoáng sản Cục Địa chất Việt Nam Cục Khoáng sản Việt Nam, Viện

Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Văn bản QPPL về chế độ đặc

thù ngành địa chất, khoáng sản Năm 2023

13 Rà soát để điều chỉnh, bổ

sung khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo Quyết định số645/QĐ-TTgngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng

Chính phủ, trình phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định của

Nghị định số51/2021/NĐ-CPngày 01 tháng 4

năm 2021 của Chính phủ. Cục Địa chất Việt Nam Cục Khoáng sản Việt Nam, Viện

Khoa học Địa chất và Khoáng sản Quyết định của TTCP thay thế Quyết

định số645/QĐ-TTgngày 06 tháng 5 năm

2014 phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia Năm 2023 và hàng năm tiếp theo

14 Xây dựng dự án tăng cường năng

lực hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoáng sản từ

Trung ương đến địa phương Cục Khoáng sản Việt Nam Thanh tra Bộ; Cục Địa chất Việt

Nam Dự án tăng cường năng lực thực

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoáng sản từ Trung ương đến địa phương Sau khi Luật Địa chất và Khoáng sản có hiệu lực

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Yêu cầu của Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com