# Nghị định 257/2025/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng Chuyển giao

| Số hiệu | 257/2025/NĐ-CP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Ngày ban hành | 08/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT từ 08/10/2025

Ngày 08/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 257/2025/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT từ 03/10/2025

Theo đó, các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT được quy định như sau:

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT gồm:

Đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Điều 37

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

;

Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại Điều 38

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

;

Chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại Điều 39

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

và khoản 3 Điều 9 Nghị định 257/2025/NĐ-CP ;

Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 40

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

và khoản 4 Điều 9 Nghị định 257/2025/NĐ-CP .

Cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 257/2025/NĐ-CP , bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án BT đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Dự án cần đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia do nhà đầu tư đề xuất và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 39

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

gồm:

Dự án cần thực hiện để ngăn chặn, khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác;

Dự án quan trọng quốc gia được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo nghị quyết của Quốc hội;

Dự án đường sắt theo quy định của pháp luật về đường sắt;

Dự án thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Dự án đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cần đẩy nhanh tiến độ nhằm phục vụ lễ kỷ niệm, sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh;

Các trường hợp khác cần áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Dự án áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 40

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

gồm:

Dự án có yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, thực hiện nhiệm vụ chính trị của quốc gia được thực hiện theo chỉ đạo tại nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước;

Dự án thuộc lĩnh vực chiến lược, dự án đầu tư phát triển trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có yêu cầu thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ;

Dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay để bảo đảm hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo tại nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị, văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

Dự án có yêu cầu thực hiện ngay nhằm bảo đảm kết nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giữa các công trình thuộc dự án theo chỉ đạo tại nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị, văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ để đáp ứng yêu cầu về hiệu quả quản lý, khai thác, vận hành công trình đồng bộ, liên tục;

Dự án thuộc ngành, lĩnh vực phục vụ mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

Dự án điện gió ngoài khơi theo quy định của pháp luật về điện lực mà nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 9 Nghị định 257/2025/NĐ-CP thì không đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án;

Dự án có điều kiện đặc thù khác mà nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 9 Nghị định 257/2025/NĐ-CP thì không đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án.

Xem chi tiết tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/10/2025.

CHÍNH

PHỦ CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 257/2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08

tháng 10 năm 2025

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN ÁP DỤNG LOẠI HỢP ĐỒNG

XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO

Căn cứ

Luật Tổ chức

Chính phủ số 63/2025/QH15

;

Căn cứ

Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

;

Căn cứ

Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức

đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15

;

Căn cứ

Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công số

90/2025/QH15

;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về

việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

về

việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT), gồm:

a)

Điều 11

về quy trình thực hiện

dự án BT;

b)

Điều 42

về phương pháp và tiêu

chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;

c)

Điểm a khoản 2a Điều 45

về dự

án BT thanh toán bằng quỹ đất;

d)

Điểm b khoản 2a Điều 45

về dự

án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

Nghị định này không áp dụng đối với dự án BT

không yêu cầu thanh toán quy định tại

điểm c khoản 2a Điều 45 của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Cơ chế quản lý tài chính dự án, lãi vay sau thời

gian xây dựng đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất thực hiện theo quy định

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối

tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng

BT.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham

gia hoặc có liên quan đến việc thực hiện dự án BT quy định tại

khoản

1 Điều 1 của Nghị định này

.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu

như sau:

Quỹ đất thanh toán

là khu đất, thửa đất,

quỹ đất đáp ứng điều kiện quy định tại

khoản 2 Điều 6 của Nghị định

này

được cơ quan có thẩm quyền xác định để thanh toán cho nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án (nếu có) thực hiện dự án BT thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án đối ứng

là một hoặc các dự án được

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện tại quỹ đất thanh toán theo hợp đồng dự

án BT.

Giá trị chênh lệch thực tế

là phần chênh

lệch giữa giá trị quỹ đất thanh toán tại thời điểm thanh toán quỹ đất và giá trị

công trình dự án BT quyết toán hoặc giá trị khối lượng nghiệm thu hoặc giá trị

nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình dự án BT.

Tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước

là

tỷ lệ nhà đầu tư đề xuất nhằm xác định giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước

đối với quỹ đất thanh toán.

Giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước

được xác định bằng tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất

nhân với giá trị chênh lệch thực tế.

Quỹ đất, tài sản công đấu giá

là khu đất,

thửa đất, quỹ đất hoặc tài sản công được cơ quan có thẩm quyền xác định theo

quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để

tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu ngân sách nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư

thực hiện dự án BT.

Giá trị công trình dự án BT quyết toán

là

giá trị công trình dự án BT được quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của

pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quy trình thực hiện dự

án BT

Đối với dự án BT thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Quốc hội, quy trình thực hiện như sau:

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,

trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

b) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê

duyệt dự án;

c) Lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt

thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi

công (trong trường hợp thiết kế hai bước) và dự toán; ký kết và thực hiện hợp đồng

dự án.

Đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà

nước hoặc dự án BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước, trừ dự

án quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này, quy trình thực hiện như sau:

a) Lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu

tư, quyết định chủ trương đầu tư;

b) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án BT thuộc trường hợp lập

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; phê duyệt dự án;

c) Lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt

thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi

công (trong trường hợp thiết kế hai bước) và dự toán; ký kết và thực hiện hợp đồng

dự án.

Đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất, trừ dự

án quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này, quy trình thực hiện như sau:

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án BT thuộc trường hợp lập

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; phê duyệt dự án;

b) Lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt

thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi

công (trong trường hợp thiết kế hai bước) và dự toán; ký kết và thực hiện hợp đồng

dự án.

Đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất do nhà

đầu tư đề xuất thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

,

trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều này, quy trình thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu

khả thi kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng;

b) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo

nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án và kết quả chỉ định nhà đầu tư, dự thảo hợp

đồng; thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết kế bản vẽ

thi công (trong trường hợp thiết kế hai bước) và dự toán;

c) Ký kết và thực hiện hợp đồng dự án.

Cơ quan có thẩm quyền được thực hiện thủ tục thẩm

định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết

kế bản vẽ thi công (trong trường hợp thiết kế hai bước) và dự toán của công

trình dự án BT quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3, điểm

b khoản 4 Điều này đồng thời với quá trình lựa chọn nhà đầu tư nhưng phải bảo đảm

hợp đồng dự án BT được ký kết trên cơ sở thiết kế, dự toán đã được phê duyệt.

Trường hợp dự án BT quy định tại khoản 3 và khoản

4 Điều này cần thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư để làm căn cứ quyết

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định của pháp luật về

đất đai, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định của

pháp luật về lâm nghiệp và thực hiện thủ tục khác theo quy định của pháp luật

có liên quan thì thực hiện lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,

quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án BT trong trường hợp này thực hiện như

quy định đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

Chương II

CHUẨN BỊ DỰ ÁN

Điều 5. Lập, thẩm định báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ

trương đầu tư

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Quốc hội, trình tự, thủ tục lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư dự

án BT thực hiện theo quy định tại

Điều 13 và Điều 14 của Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư

và quy định của Chính phủ về trình tự,

thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia.

Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại

khoản 1 Điều này, trình tự, thủ tục lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư dự án BT

thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án BT thanh toán bằng quỹ đất gồm

các nội dung cơ bản sau đây:

a) Sự cần thiết đầu tư; lợi thế đầu tư theo phương

thức đối tác công tư, loại hợp đồng dự án BT; đánh giá sơ bộ tác động môi trường

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như quy định đối với dự án đầu

tư công (báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không phải thực hiện nội dung này);

b) Mục tiêu; quy mô, địa điểm thực hiện dự án; thời

gian, tiến độ xây dựng công trình dự án BT và thời hạn hợp đồng dự án; nhu cầu

sử dụng đất và tài nguyên khác để thực hiện công trình dự án BT (nếu có), không

bao gồm nhu cầu sử dụng đất để dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư;

c) Phương án thiết kế sơ bộ theo quy định của pháp

luật về xây dựng; thuyết minh sơ bộ về phương án kỹ thuật, công nghệ; sơ bộ

phân chia dự án thành phần (nếu có);

d) Sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; tác động

của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án;

đ) Sơ bộ tổng mức đầu tư công trình dự án BT;

e) Dự kiến phương thức thanh toán cho nhà đầu tư,

trong đó xác định cụ thể vị trí, diện tích, giá trị dự kiến của quỹ đất dự kiến

thanh toán theo quy định tại

Điều 6 của Nghị định này

.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư của dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước gồm những nội

dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều này và nội dung sau:

a) Dự kiến phương thức, giá trị thanh toán đối với

trường hợp thanh toán từ nguồn vốn đầu tư công;

b) Vị trí, diện tích của quỹ đất, tài sản công dự

kiến đấu giá đối với trường hợp thanh toán từ nguồn thu được sau đấu giá theo

quy định tại

Điều 7 của Nghị định này

.

Đối với dự án BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất

và ngân sách nhà nước, cơ quan có thẩm quyền xác định hạng mục thanh toán bằng

quỹ đất, hạng mục thanh toán bằng ngân sách nhà nước. Báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gồm các nội dung theo quy định tại

khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Việc thẩm định báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án BT gồm các nội

dung cơ bản sau đây:

a) Điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương

thức PPP quy định tại

khoản 1 Điều 14 của Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư

;

b) Căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư

;

c) Yêu cầu về phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu

chuẩn chất lượng của công trình dự án BT. Việc thẩm định các nội dung về phương

án thiết kế sơ bộ, kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện

theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan;

d) Sơ bộ tổng mức đầu tư công trình dự án BT được

xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng trên cơ sở phương án kỹ thuật,

công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình dự án BT;

đ) Phương thức thanh toán cho nhà đầu tư đối với dự

án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước, gồm những nội dung: nguồn vốn và khả

năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của

Luật Đầu tư công

(trường

hợp thanh toán từ nguồn vốn đầu tư công); vị trí, diện tích của quỹ đất, tài sản

công dự kiến đấu giá (trường hợp thanh toán từ nguồn thu được sau đấu giá);

e) Phương thức thanh toán cho nhà đầu tư đối với dự

án BT thanh toán bằng quỹ đất, gồm những nội dung: vị trí, diện tích, giá trị dự

kiến của quỹ đất thanh toán.

Quyết định chủ trương đầu tư

dự án BT bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên dự án; tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà đầu

tư đề xuất dự án;

b) Mục tiêu; dự kiến quy mô, địa điểm, thời gian

xây dựng công trình dự án BT và thời hạn hợp đồng dự án;

c) Sơ bộ tổng mức đầu tư công trình dự án BT;

d) Dự kiến loại hợp đồng dự án BT và phương thức

thanh toán tương ứng.

Trường hợp công trình dự án BT được thực hiện tại

địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của

các địa phương nơi thực hiện dự án trao đổi, thống nhất, báo cáo Hội đồng nhân

dân cấp tỉnh của từng địa phương xem xét quyết định phương án thực hiện đầu tư

xây dựng công trình dự án BT gồm các nội dung sau:

a) Lập một dự án gồm nhiều dự án thành phần hoặc

tách thành các dự án độc lập thực hiện tại từng địa phương;

b) Quy mô, địa điểm thực hiện;

c) Hình thức thanh toán bằng quỹ đất, bằng ngân

sách nhà nước;

d) Trách nhiệm của từng địa phương trong việc bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư, cân đối, bố trí ngân sách hoặc quỹ đất thanh toán

đối với công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

đ) Cơ quan có thẩm quyền của dự án hoặc dự án thành

phần.

Đối với dự án BT thuộc phạm vi quản lý của bộ,

cơ quan trung ương, cơ quan khác và Ủy ban nhân cấp tỉnh, các cơ quan này thống

nhất các nội dung quy định tại khoản 8 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo

cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh các nội dung thống nhất với bộ, cơ quan trung

ương, cơ quan khác trước khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 6. Quỹ đất dự kiến thanh

toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thanh toán bằng quỹ đất

Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền hoặc

nhà đầu tư đề xuất dự án phối hợp với

cơ quan có chức năng quản

lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh để xác định quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư

thực hiện dự án BT thanh toán bằng quỹ đất theo các điều kiện và nguyên tắc quy

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự

án BT thanh toán bằng quỹ đất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Quỹ đất thuộc trường hợp thu hồi đất hoặc quỹ đất

do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý theo quy định tại

Điều

217 của Luật Đất đai

(trừ trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, cơ sở hoạt

động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước thu hồi và giao cho tổ

chức phát triển quỹ đất quản lý) hoặc quỹ đất kết hợp cả hai quỹ đất này.

Trường hợp quỹ đất thanh toán có phần đất do cơ

quan, tổ chức của Nhà nước quản lý thì Nhà nước thu hồi cả khu đất để giao đất,

cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

b) Phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê

duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan.

Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán được xác định

theo các nguyên tắc sau:

a) Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán phải tương

đương với tổng mức đầu tư công trình dự án BT hoặc chênh lệch cao hơn hoặc thấp

hơn so với tổng mức đầu tư công trình dự án BT tối đa 10%;

b) Trường hợp giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán

cho nhà đầu tư thấp hơn 90% tổng mức đầu tư công trình dự án BT, cơ quan có thẩm

quyền

xem xét

áp dụng hợp đồng BT kết hợp thanh toán bằng

quỹ đất và ngân sách nhà nước (nguồn vốn đầu tư công) để bảo đảm tổng giá trị

quỹ đất và vốn đầu tư công dự kiến thanh toán tương đương với tổng mức đầu tư

công trình dự án BT;

c) Trường hợp cần triển khai ngay công trình dự án

BT nhằm bảo đảm kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch, đáp ứng

hiệu quả quản lý, khai thác, vận hành công trình theo chỉ đạo tại nghị quyết, kết

luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí

thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của Chính phủ, quyết định,

chỉ thị, văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, nghị quyết của Ban

Thường vụ Tỉnh uỷ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm

quyền xem xét xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư có giá trị cao

hơn 110% tổng mức đầu tư công trình dự án BT;

d) Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán được xác định

như sau:

Đối với phần diện tích quỹ đất thuộc trường hợp Nhà

nước giao đất:

Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán bằng (=) diện tích

có thu tiền sử dụng đất nhân (x) giá đất theo mục đích sử dụng mới tại bảng giá

đất hằng năm được ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai;

Đối với phần diện tích quỹ đất thuộc trường hợp Nhà

nước cho thuê đất:

Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán bằng (=) diện

tích có thu tiền thuê đất nhân (x) giá đất theo mục đích sử dụng mới tại bảng

giá đất hằng năm được ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Trường hợp xác định được kinh phí bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư đối với quỹ đất dự kiến thanh toán, giá trị quỹ đất dự kiến

thanh toán được xác định căn cứ giá trị quy định tại điểm d khoản này trừ (-)

kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với quỹ đất dự kiến thanh toán.

Giá trị quỹ đất thanh toán thực tế được thực hiện theo quy định tại

Điều 19 của Nghị định này

;

e) Trường hợp tại thời điểm xác định giá trị quỹ đất

dự kiến thanh toán mà giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định

tại điểm d khoản này chưa được quy định trong bảng giá đất thì cơ quan có chức

năng quản lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất

của khu vực, vị trí có điều kiện hạ tầng tương tự để xác định giá trị quỹ đất dự

kiến thanh toán trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với tình hình cụ thể

tại địa phương;

g) Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán được xác định

tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp

với bảng giá đất hằng năm được phê duyệt tại thời điểm lập các tài liệu này.

Trường hợp dự kiến sử dụng quỹ đất do cơ quan, tổ

chức của Nhà nước quản lý theo quy định tại

Điều 217 của Luật Đất

đai

để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

giao cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc lập danh mục quỹ đất

dự kiến thanh toán để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Điều 7. Quỹ đất, tài sản công dự

kiến đấu giá để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thanh toán bằng

ngân sách nhà nước

Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà đầu tư đề

xuất dự án p

hối hợp với

cơ quan chuyên môn quản lý tài sản

công xác định quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá để thanh toán cho nhà đầu

tư.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công để

thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai,

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu giá tài sản. Số tiền

thu được sau khi đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công được nộp vào ngân sách

nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT và không phải tổng hợp

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Điều 8. Lập, thẩm định báo cáo

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án

Trình tự, thủ tục lập, thẩm định báo cáo nghiên

cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án BT thực

hiện theo quy định tại

Điều 21 của Luật Đầu tư theo phương thức

đối tác công tư

và quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Báo cáo nghiên cứu khả thi,

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án BT thanh toán bằng quỹ đất

gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Sự cần thiết đầu tư; lợi thế đầu tư theo phương

thức đối tác công tư, loại hợp đồng dự án BT;

b) Sự phù hợp của dự án với kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy

hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt;

c) Mục tiêu; quy mô; địa điểm; nhu cầu sử dụng đất

và tài nguyên khác để thực hiện công trình dự án BT (nếu có), không bao gồm nhu

cầu sử dụng đất để dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư;

d) Tiến độ; thời gian xây dựng công trình dự án BT

và thời hạn hợp đồng dự án;

đ) Thuyết minh yêu cầu về phương án kỹ thuật, công

nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình dự án BT; hồ sơ thiết kế theo quy định

của pháp luật về xây dựng, pháp luật có liên quan; liên hệ giữa các dự án thành

phần (nếu có);

e) Tổng mức đầu tư công trình dự án BT;

g) Phương thức thanh toán cho nhà đầu tư, trong đó

xác định cụ thể vị trí, diện tích, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán theo

quy định tại

Điều 6 của Nghị định này

. Trong đó, giá trị quỹ

đất dự kiến thanh toán được xác định theo nguyên tắc tương ứng quy định tại

khoản 3 Điều 6 của Nghị định này

;

h) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; phân tích rủi

ro và biện pháp quản lý rủi ro của dự án; ưu đãi, bảo đảm đầu tư (nếu có);

i) Dự kiến kế hoạch tổ chức thực hiện dự án gồm:

hình thức lựa chọn nhà đầu tư và thời gian dự kiến lựa chọn nhà đầu tư, tên bên

mời thầu.

Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng của dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước gồm nội

dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h và i khoản 2 Điều này và nội

dung sau đây:

a) Phương thức, giá trị thanh toán đối với trường hợp

thanh toán từ nguồn vốn đầu tư công;

b) Vị trí, diện tích của quỹ đất, tài sản công dự

kiến đấu giá đối với trường hợp thanh toán từ nguồn thu được sau đấu giá theo

quy định tại

Điều 7 của Nghị định này

; kế hoạch tổ chức đấu

giá.

Đối với dự án BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất

và ngân sách nhà nước, cơ quan có thẩm quyền xác định hạng mục thanh toán bằng

quỹ đất, hạng mục thanh toán bằng ngân sách nhà nước, báo cáo nghiên cứu khả

thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm các nội dung theo quy định

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Việc thẩm định báo cáo

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án BT gồm các

nội dung cơ bản sau đây:

a) Căn cứ pháp lý và sự cần thiết đầu tư;

b) Yêu cầu về phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu

chuẩn chất lượng của công trình dự án BT. Việc thẩm định các nội dung về hồ sơ

thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện theo quy định

của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan;

c) Tổng mức đầu tư công trình dự án BT được xác định

theo quy định của pháp luật về xây dựng trên cơ sở phương án kỹ thuật, công nghệ,

tiêu chuẩn chất lượng của công trình dự án BT; lãi vay sau giai đoạn xây dựng,

lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư thực hiện dự án BT thanh toán bằng ngân sách

nhà nước;

d) Phương thức thanh toán cho nhà đầu tư, gồm những

nội dung: nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật

Đầu tư công

(trường hợp thanh toán từ nguồn vốn đầu tư công); vị trí, diện

tích của quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá (trường hợp thanh toán từ nguồn

thu được sau đấu giá);

đ) Hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đối với dự án BT đã thực hiện thủ tục quyết định

chủ trương đầu tư, trường hợp các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g

khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều này không thay đổi so với báo cáo nghiên

cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì không phải thẩm định lại.

Quyết định phê duyệt dự án

BT bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên dự án; tên cơ quan ký kết hợp đồng; tên nhà

đầu tư đề xuất dự án;

b) Mục tiêu; quy mô; địa điểm; thời gian xây dựng

công trình dự án BT và thời hạn hợp đồng dự án; nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên

khác;

c) Tổng mức đầu tư công trình dự án BT;

d) Loại hợp đồng dự án BT và phương thức thanh toán

tương ứng;

đ) Hình thức và thời gian dự kiến lựa chọn nhà đầu

tư, tên bên mời thầu.

Đối với dự án BT không thuộc trường hợp quyết định

chủ trương đầu tư thực hiện tại địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên

hoặc dự án thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác và Ủy

ban nhân cấp tỉnh, trước khi thực hiện thủ tục phê duyệt dự án BT theo quy định

tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, các cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh trao đổi, thống nhất về việc thực hiện dự án theo quy định tương ứng tại

khoản 8 hoặc khoản 9 Điều 5 của Nghị định này

.

Đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất quy định

tại

khoản 4 Điều 4 của Nghị định này

, nhà đầu tư lập hồ sơ

đề xuất dự án gồm báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 2 Điều này

kèm theo hồ sơ về tư cách pháp lý, hồ sơ năng lực, dự thảo hợp đồng làm cơ sở để

cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đồng thời với phê duyệt

kết quả chỉ định nhà đầu tư (tên nhà đầu tư được đề nghị chỉ định).

Đối với dự án quy định tại

khoản

1 và khoản 2 Điều 4 của Nghị định này

, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu

khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, trường hợp quỹ đất dự kiến

thanh toán, quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá có thay đổi so với nội dung

được phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư dự án thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp quỹ đất dự kiến thanh toán thay đổi về

ranh giới, diện tích do điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch

chi tiết (nếu có) ảnh hưởng đến giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán nhưng vẫn bảo

đảm đáp ứng các điều kiện quy định tại

khoản 2 Điều 6 của Nghị

định này

, cơ quan có thẩm quyền cập nhật giá trị này tại báo cáo nghiên cứu

khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án BT mà không cần

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

b) Trường hợp quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá

có thay đổi về ranh giới, diện tích do điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch

phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) hoặc phương án sắp xếp, xử lý tài sản

công, cơ quan có thẩm quyền cập nhật thông tin thay đổi tại báo cáo nghiên cứu

khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án BT mà không cần

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BT;

c) Trường hợp điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch

phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) dẫn đến thay đổi vị trí quỹ đất dự kiến

thanh toán hoặc vị trí quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá thì cơ quan có thẩm

quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BT.

Chương III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 9. Hình thức lựa chọn nhà

đầu tư

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự

án BT gồm:

a) Đấu thầu rộng rãi theo quy định tại

Điều 37 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

;

b) Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

Điều 38 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

;

c) Chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

Điều 39 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và

khoản 3 Điều này;

d) Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

theo quy định tại

Điều 40 của Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư

và khoản 4 Điều này.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng một

trong các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này, bảo đảm

lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án BT đáp ứng yêu cầu về

tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Dự án cần đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển

kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia do nhà đầu tư đề xuất và được cấp có

thẩm quyền phê duyệt dự án thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

điểm đ khoản 1 Điều 39 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tư

gồm:

a) Dự án cần thực hiện để ngăn chặn, khắc phục ngay

hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ,

sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác;

b) Dự án quan trọng quốc gia được áp dụng hình thức

chỉ định nhà đầu tư theo nghị quyết của Quốc hội;

c) Dự án đường sắt theo quy định của pháp luật về

đường sắt;

d) Dự án thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo

quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

đ) Dự án đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở

hạ tầng cần đẩy nhanh tiến độ nhằm phục vụ lễ kỷ niệm, sự kiện cấp quốc gia, cấp

tỉnh;

e) Các trường hợp khác cần áp dụng hình thức chỉ định

nhà đầu tư để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Dự án áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư

trong trường hợp đặc biệt quy định tại

khoản 1 Điều 40 của Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

gồm:

a) Dự án có yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, thực

hiện nhiệm vụ chính trị của quốc gia được thực hiện theo chỉ đạo tại nghị quyết,

kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban

Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước;

b) Dự án thuộc lĩnh vực chiến lược, dự án đầu tư

phát triển trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

và đổi mới sáng tạo có yêu cầu thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ;

c) Dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay để

bảo đảm hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo tại nghị quyết của Chính phủ, quyết định,

chỉ thị, văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, nghị quyết của Ban chấp

hành đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, văn bản thông báo ý kiến, kết

luận của Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nghị quyết của

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

d) Dự án có yêu cầu thực hiện ngay nhằm bảo đảm kết

nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giữa các công trình thuộc dự án theo chỉ đạo tại

nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị, văn bản

thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ để đáp ứng yêu cầu về hiệu quả quản lý,

khai thác, vận hành công trình đồng bộ, liên tục;

đ) Dự án thuộc ngành, lĩnh vực phục vụ mục tiêu bảo

đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

e) Dự án điện gió ngoài khơi theo quy định của pháp

luật về điện lực mà nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại

các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thì không đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự

án;

g) Dự án có điều kiện đặc thù khác mà nếu áp dụng

các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều

này thì không đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án.

Điều 10. Quy trình lựa chọn

nhà đầu tư thực hiện dự án BT

Quy trình đấu thầu rộng

rãi, đàm phán cạnh tranh:

Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Quy trình chỉ định nhà đầu

tư thông thường đối với dự án BT do cơ quan nhà nước lập hoặc dự án BT thanh

toán bằng ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất, dự án BT kết hợp thanh toán

bằng quỹ đất và bằng ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất được thực hiện

như sau:

a) Lập hồ sơ yêu cầu:

Căn cứ quyết định phê duyệt dự án, bên mời thầu tổ

chức lập hồ sơ yêu cầu gồm nội dung quy định tại

Điều 11 của

Nghị định này

nhưng không bao gồm nội dung yêu cầu nhà đầu tư thực hiện bảo

đảm dự thầu. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, hồ sơ yêu cầu không gồm tiêu

chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu (trong trường hợp

được ủy quyền phê duyệt hồ sơ yêu cầu) không phải thẩm định hồ sơ yêu cầu; trường

hợp cần thẩm định thì tổ chức thẩm định hồ sơ yêu cầu theo quy định của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư

;

b) Phê duyệt hồ sơ yêu cầu:

Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu phê duyệt hồ sơ

yêu cầu, trong đó xác định nhà đầu tư được đề nghị chỉ định và gửi hồ sơ yêu cầu

cho nhà đầu tư;

c) Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất:

Nhà đầu tư được đề nghị chỉ định chuẩn bị và nộp hồ

sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu;

d) Đánh giá hồ sơ đề xuất:

Bên mời thầu đánh giá hồ sơ đề xuất theo phương

pháp và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại hồ sơ yêu cầu. Đối với dự án do nhà đầu

tư đề xuất, đánh giá đề xuất của nhà đầu tư theo phương pháp đạt hay không đạt

trên cơ sở tiêu chuẩn về năng lực và tài chính – thương mại.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất, nhà đầu tư

được làm rõ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề xuất;

đ) Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định

nhà đầu tư:

Cơ quan có thẩm quyền không phải thẩm định kết quả

lựa chọn nhà đầu tư; trường hợp cần thẩm định thì tổ chức thẩm định theo quy định

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư theo quy

định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

mà không phải phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, không

phải xếp hạng nhà đầu tư.

Việc công khai kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện

theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

;

e) Đàm phán, hoàn thiện, ký kết và công khai hợp đồng:

Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu và nhà đầu tư tổ

chức đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án BT theo quy định của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư

, bảo đảm hợp đồng dự án BT được ký kết

trên cơ sở thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết kế

bản vẽ thi công (trong trường hợp thiết kế hai bước) và dự toán đã được phê duyệt

theo quy định tại

khoản 5 Điều 4 của Nghị định này

.

Việc công khai thông tin hợp đồng dự án BT thực hiện

theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Quy trình chỉ định nhà đầu

tư rút gọn đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất do nhà đầu tư đề xuất theo

quy định tại

khoản 4 Điều 4 của Nghị định này

được thực hiện như sau:

a) Sau khi có quyết định phê duyệt dự án và kết quả

chỉ định nhà đầu tư, dự thảo hợp đồng theo quy định tại

khoản 9

Điều 8 của Nghị định này

, bên mời thầu xây dựng yêu cầu về năng lực, tài

chính - thương mại;

b) Căn cứ yêu cầu về năng lực, tài chính – thương mại,

tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nội dung sau đây: cập nhật thông tin

về tư cách hợp lệ, khả năng thu xếp vốn chủ sở hữu và khả năng huy động vốn vay

của nhà đầu tư; tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước, bảo đảm yêu cầu về tiến

độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư dự án BT; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các

bên ký kết hợp đồng trong việc thực hiện các nội dung của dự án; nội dung cần

thiết khác (nếu có);

c) Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu và nhà đầu

tư tổ chức đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án BT theo quy định của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

, bảo đảm hợp đồng dự án BT được ký

kết trên cơ sở thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết

kế bản vẽ thi công (trong trường hợp thiết kế hai bước) và dự toán đã được phê

duyệt theo quy định tại

khoản 5 Điều 4 của Nghị định này

.

Quy trình, thủ tục lựa chọn

nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án thuộc trường hợp phải quyết

định chủ trương đầu tư được thực hiện như sau:

a) Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề

xuất dự án đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc

biệt theo quy định tại

khoản 4 Điều 9 của Nghị định này

và

đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có);

b) Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, sau khi dự án được quyết

định chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền giao một cơ quan, tổ chức, đơn vị

thuộc, trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn) xem xét, đánh giá năng lực

tài chính và điều kiện thực hiện dự án của nhà đầu tư theo chủ trương đầu tư dự

án đã được phê duyệt. Nội dung đánh giá được quy định tại điểm d khoản này. Căn

cứ báo cáo đánh giá của cơ quan chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền quyết định

nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt;

c) Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền giao đơn vị thẩm định dự án BT xem

xét, đánh giá năng lực tài chính và điều kiện thực hiện dự án của nhà đầu tư

theo quy định tại điểm d khoản này trong quá trình tổ chức thẩm định báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ

trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc

biệt;

d) Việc xem xét năng lực tài chính và điều kiện thực

hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này gồm các

nội dung: khả năng thu xếp vốn chủ sở hữu, huy động vốn vay theo quy định tại

điểm a và điểm b khoản 1 Điều 12 của Nghị định này

; khả năng

triển khai phương án xây dựng, vận hành, kinh doanh, khai thác, quản lý công

trình theo chủ trương đầu tư của dự án, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng,

hiệu quả đầu tư hoặc các điều kiện đặc thù khác của dự án và các yêu cầu khác

do cơ quan có thẩm quyền xác định;

đ) Nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định tại điểm

b, điểm c khoản này tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng. Cơ quan có

thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án kèm

theo dự thảo hợp đồng;

e) Căn cứ quyết định phê duyệt dự án và dự thảo hợp

đồng quy định tại điểm đ khoản này, cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu và nhà

đầu tư tổ chức đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án BT theo quy định của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

, bảo đảm hợp đồng dự án BT được ký

kết trên cơ sở thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết

kế bản vẽ thi công (trong trường hợp thiết kế hai bước) và dự toán đã được phê

duyệt theo quy định tại

khoản 5 Điều 4 của Nghị định này

.

Nội dung đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu

tư được lựa chọn gồm: nội dung về giá trị thanh toán ngân sách nhà nước (đối với

dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước), tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà

nước (đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất), giá trị thanh toán ngân sách

nhà nước kết hợp với tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước (đối với dự án BT kết

hợp thanh toán), bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư dự án

BT; đàm phán về các nội dung liên quan đến dự án để có cơ sở xác lập các quy định

về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng; nội dung cần thiết khác (nếu

có);

Quy trình, thủ tục lựa chọn

nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án không thuộc trường hợp phải

quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện như sau:

a) Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi,

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu

tư đề xuất dự án đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp

đặc biệt theo quy định tại

khoản 4 Điều 9 của Nghị định này

và đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có) kèm theo dự thảo hợp đồng;

b) Cơ quan có thẩm quyền giao đơn vị thẩm định dự

án BT xem xét, đánh giá năng lực tài chính và điều kiện thực hiện dự án của nhà

đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều này trong quá trình tổ chức thẩm định

báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng;

c) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đồng thời

phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt và dự thảo hợp đồng;

d) Bên mời thầu tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng

với nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều này;

đ) Căn cứ kết quả đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, tổ

chức ký kết hợp đồng dự án BT với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có).

Đối với dự án áp dụng phương thức thanh toán quy

định tại

khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 16 của Nghị định này

,

nhà đầu tư không phải chứng minh khả năng thu xếp vốn quy định tại điểm b khoản

3 hoặc điểm d khoản 4 hoặc điểm b khoản 5 Điều này nhưng phải có cam kết nộp bảo

lãnh của ngân hàng thương mại với giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng giá trị công

trình BT tại quyết định phê duyệt dự toán công trình BT để bảo lãnh nghĩa vụ

triển khai công trình dự án BT theo cam kết quy định tại

điểm d

khoản 4 Điều 16 của Nghị định này

.

Đối với dự án quy định tại các

điểm

a, c và d khoản 4 Điều 9 của Nghị định này

, tại quyết định phê duyệt dự án,

cơ quan có thẩm quyền được giao nhà đầu tư tổ chức triển khai đầu tư xây dựng

công trình dự án BT đồng thời với quá trình đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án nhưng phát sinh các điều kiện đặc thù

quy định tại

khoản 4 Điều 9 của Nghị định này

, cơ quan có

thẩm quyền quyết định áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và

phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định tại các điểm b, d, đ (trừ trường

hợp dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án), e và g khoản 4 Điều

này.

Trường hợp áp dụng quy trình, thủ tục quy định tại

các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này mà không đáp ứng được yêu cầu thực hiện

dự án, trong quá trình chuẩn bị dự án, đơn vị chuẩn bị dự án lập phương án lựa

chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan

có thẩm quyền phê duyệt đồng thời tại quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định

phê duyệt dự án, bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự

án BT đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Trường hợp đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với

nhà đầu tư không thành công, bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem

xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều

34 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Điều 11. Nội dung hồ sơ mời thầu

Bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu đối với dự án áp

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đàm phán cạnh tranh hoặc lập hồ sơ yêu cầu đối

với dự án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư (sau đây gọi chung là hồ sơ mời

thầu, trừ trường hợp có quy định khác). Hồ sơ mời thầu bao gồm các nội dung cơ

bản sau đây:

a) Chỉ dẫn nhà đầu tư;

b) Bảng dữ liệu đấu thầu;

c) Nội dung kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ

sơ dự thầu;

d) Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

về năng lực, kỹ thuật và tài chính - thương mại được quy định tại

Điều 12 của Nghị định này

(đối với dự án BT thanh toán bằng

ngân sách nhà nước) và

Điều 13 của Nghị định này

(đối với dự

án BT thanh toán bằng quỹ đất);

đ) Các biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

e) Thông tin và yêu cầu thực hiện dự án BT theo các

nội dung tại quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án. Trong đó, giá trị quỹ đất dự kiến

thanh toán được cập nhật tại hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 5 Điều này;

g) Dự thảo hợp đồng, biểu mẫu hợp đồng.

Hồ sơ mời thầu không quy định tiêu chuẩn đánh

giá kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự nhưng cần quy định nguyên tắc xử lý

trong trường hợp nhà đầu tư nộp tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện dự án

tương tự để làm căn cứ so sánh, xếp hạng nhà đầu tư.

Trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định

nhà đầu tư phải có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự, bên mời thầu, tổ

chuyên gia phải xác định tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm thực hiện dự án tương

tự trong hồ sơ mời thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến

làm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số

nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trường hợp dự án BT kết hợp thanh toán bằng quỹ

đất và ngân sách nhà nước, hồ sơ mời thầu phải quy định tiêu chuẩn và phương

pháp đánh giá cho hạng mục thanh toán bằng ngân sách nhà nước, hạng mục thanh

toán bằng quỹ đất theo quy định tại

Điều 12 và Điều 13 của Nghị

định này

. Bên mời thầu chịu trách nhiệm quy định tỷ trọng điểm cho hạng mục

tương ứng với tỷ lệ phần trăm (%) giá trị hạng mục thanh toán bằng ngân sách

nhà nước, hạng mục thanh toán bằng quỹ đất trong tổng mức đầu tư của công trình

dự án BT tại quyết định phê duyệt dự án BT để tính điểm tổng hợp và so sánh, xếp

hạng nhà đầu tư.

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, trường hợp

quỹ đất dự kiến thanh toán, quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá có thay đổi

so với nội dung được phê duyệt tại quyết định phê duyệt dự án thì thực hiện như

sau:

a) Trường hợp quỹ đất dự kiến thanh toán có thay đổi

về ranh giới, diện tích do điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy

hoạch chi tiết (nếu có) ảnh hưởng đến giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán nhưng

vẫn bảo đảm đáp ứng các điều kiện quy định tại

khoản 2 Điều 6 của

Nghị định này

, cơ quan có thẩm quyền giao bên mời thầu cập nhật giá trị này

tại hồ sơ mời thầu mà không cần điều chỉnh dự án;

b) Trường hợp quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá

có thay đổi về ranh giới, diện tích do điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch

phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) hoặc phương án sắp xếp, xử lý tài sản

công, cơ quan có thẩm quyền giao bên mời thầu cập nhật thông tin thay đổi tại hồ

sơ mời thầu mà không cần điều chỉnh dự án;

c) Trường hợp điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch

phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) dẫn đến thay đổi vị trí quỹ đất dự kiến

thanh toán hoặc vị trí quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá thì cơ quan có thẩm

quyền thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án để có cơ sở phê duyệt giá trị

quỹ đất dự kiến thanh toán hoặc cập nhật thông tin về quỹ đất, tài sản công dự

kiến đấu giá tại hồ sơ mời thầu;

d) Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tại điểm a và

điểm c khoản này được xác định phù hợp với bảng giá đất hằng năm được phê duyệt

tại thời điểm lập hồ sơ mời thầu và theo nguyên tắc quy định tại các

điểm d, đ và e khoản 3 Điều 6 của Nghị định này

.

Điều 12. Phương pháp và tiêu

chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước

Việc đánh giá năng lực của nhà đầu tư được thực

hiện theo phương pháp đạt hoặc không đạt trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá về:

a) Khả năng thu xếp vốn chủ sở hữu được xác định

trên cơ sở tổng mức đầu tư của công trình dự án BT. Trường hợp liên danh, vốn

chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên

liên danh, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần

góp vốn chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh. Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải

có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ

góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15%;

b) Khả năng huy động vốn vay của nhà đầu tư. Trường

hợp liên danh, vốn vay của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn vay của các thành

viên liên danh;

c) Lịch sử tranh chấp, khiếu kiện đối với dự án nhà

đầu tư đã và đang thực hiện;

d) Lịch sử bị ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư

của nhà đầu tư tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi triển khai dự án

(nếu có).

Đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo phương

pháp chấm điểm quy định tại khoản 3 Điều này hoặc phương pháp đạt, không đạt

theo quy định tại khoản 4 Điều này trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá về:

a) Tiêu chuẩn về chất lượng, công suất, hiệu suất

công trình dự án BT gồm:

Yêu cầu về sự phù hợp của phương án kỹ thuật,

công nghệ do nhà đầu tư đề xuất trên cơ sở quy mô, công suất, tổng mức đầu tư

công trình dự án, thời gian, tiến độ, phân kỳ đầu tư xây dựng công trình với

quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy

hoạch, xây dựng, quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật có liên quan; yêu cầu về

chất lượng, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức của công trình dự án theo

quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật có liên quan;

b) Tiêu chuẩn về môi trường và an toàn, gồm: Yêu cầu

về phương án bảo vệ môi trường và an toàn mà nhà đầu tư phải bảo đảm theo quy định

của pháp luật về bảo vệ môi trường; yêu cầu về đánh giá tác động tiêu cực đối với

môi trường và biện pháp khắc phục;

c) Tiêu chuẩn kỹ thuật khác (nếu cần thiết).

Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu, tổ chuyên gia

phải xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về kỹ thuật căn cứ các tiêu chuẩn

quy định tại điểm này, phù hợp với từng dự án cụ thể.

Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối

với phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000, phải quy định mức điểm

tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi

tiết; mức điểm tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng yêu cầu nhưng không được

thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật và điểm của từng nội dung yêu cầu về kỹ

thuật không thấp hơn 60% điểm tối đa của nội dung đó.

Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối

với phương pháp đánh giá đạt, không đạt, phải xác định mức độ yêu cầu đối với từng

nội dung. Đối với các tiêu chuẩn đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt,

không đạt. Đối với các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản trong tiêu chuẩn tổng quát,

chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản

trong tiêu chuẩn tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm

tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chuẩn

chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát đó. Tiêu chuẩn tổng quát được đánh giá là đạt

khi tất cả các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chuẩn

chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

Phương pháp và tiêu chuẩn

đánh giá về tài chính - thương mại:

a) Việc đánh giá về tài chính - thương mại được thực

hiện theo phương pháp so sánh, xếp hạng trên cơ sở tiêu chuẩn về giá trị thanh

toán bằng ngân sách nhà nước tối đa cho nhà đầu tư. Giá trị thanh toán bằng

ngân sách nhà nước tối đa bằng tổng mức đầu tư công trình dự án BT tại quyết định

phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh và các chi phí khác sau

giai đoạn xây dựng, trong đó có lãi vay sau giai đoạn xây dựng, lợi nhuận hợp

lý của nhà đầu tư;

b) Nhà đầu tư thực hiện dự án BT thuộc đối tượng được

hưởng ưu đãi, mức ưu đãi và nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư theo

quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Ưu đãi được tính theo công thức sau:

G

GTSS

= G

GT

- G

GT

x M

ƯĐ

%

Trong đó:

G

GTSS

: là giá trị thanh toán bằng ngân

sách nhà nước của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi để so sánh, xếp hạng;

G

GT

: là giá trị thanh toán bằng ngân

sách nhà nước của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

M

ƯĐ

: là mức ưu đãi nhà đầu tư được hưởng.

Sau khi đánh giá về tài chính - thương mại, trường

hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên có đề xuất về tài chính - thương mại ngang

nhau thì nhà đầu tư có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự được xếp thứ nhất.

Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng các

điều kiện sau đây:

a) Hồ sơ dự thầu hợp lệ;

b) Đáp ứng yêu cầu về năng lực;

c) Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

d) Có đề xuất giá trị thanh toán bằng ngân sách nhà

nước để so sánh, xếp hạng không cao hơn giá trị tối đa quy định tại hồ sơ mời

thầu và thấp nhất.

Điều 13. Phương pháp và tiêu

chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với dự án BT thanh toán bằng quỹ đất

Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực

thực hiện theo quy định tại

khoản 1 Điều 12 của Nghị định này

.

Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

thực hiện theo quy định tại các

khoản 2, 3 và 4 Điều 12 của Nghị

định này

.

Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

- thương mại:

a) Việc đánh giá về tài chính - thương mại được thực

hiện theo phương pháp so sánh, xếp hạng trên cơ sở tiêu chuẩn về lợi ích xã hội,

lợi ích nhà nước;

b) Tiêu chuẩn về lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước

là tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm c khoản này;

c) Nhà đầu tư tự đề xuất tỷ lệ gia tăng nộp ngân

sách nhà nước trong hồ sơ dự thầu. Hồ sơ mời thầu không quy định tỷ lệ gia tăng

nộp ngân sách nhà nước;

d) Nhà đầu tư thực hiện dự án BT thuộc đối tượng được

hưởng ưu đãi, mức ưu đãi và nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư theo

quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Ưu đãi được tính theo công thức sau:

M

GTSS

= M

GT

+ M

GT

x M

ƯĐ

%

Trong đó:

M

GTSS

: là tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách

nhà nước của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi để so sánh, xếp hạng;

M

GT

: là tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà

nước của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

M

ƯĐ

: là mức ưu đãi nhà đầu tư được hưởng.

Sau khi đánh giá về tài chính - thương mại, trường

hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên có đề xuất về tài chính - thương mại ngang

nhau thì nhà đầu tư có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự được xếp thứ nhất.

Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng các

điều kiện sau đây:

a) Hồ sơ dự thầu hợp lệ;

b) Đáp ứng yêu cầu về năng lực;

c) Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

d) Có đề xuất tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước

để so sánh, xếp hạng cao nhất.

Đối với dự án áp dụng phương thức thanh toán quy

định tại

khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 16 của Nghị định này

,

nhà đầu tư không phải chứng minh khả năng thu xếp vốn quy định tại

khoản 1 Điều 12 của Nghị định này

nhưng phải có cam kết nộp bảo

lãnh của ngân hàng thương mại với giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng giá trị công

trình BT tại quyết định phê duyệt dự toán công trình BT để bảo lãnh nghĩa vụ

triển khai công trình dự án BT theo cam kết quy định tại

điểm d

khoản 4 Điều 16 của Nghị định này

.

Chương IV

HỢP ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ THANH

TOÁN

Mục 1. HỢP ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ

THANH TOÁN DỰ ÁN BT BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 14. Nội dung hợp đồng dự

án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước

Hợp đồng dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước

gồm các nội dung theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và các nội dung sau:

Căn cứ sử dụng nguồn vốn đầu tư công đã được bố

trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; nguồn ngân sách nhà nước

thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản công đã được hạch toán thu, hạch toán chi

và cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng để thanh toán cho dự án BT.

Giá trị thanh toán bằng ngân sách nhà nước (vốn

đầu tư công hoặc nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản

công) cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có).

Tiến độ hoàn thành hạng mục công trình, công

trình dự án BT và chuyển giao công trình dự án BT cho cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện thanh toán và trách nhiệm thực hiện thủ

tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán, nộp hồ sơ đề nghị thanh toán

và thực hiện quyết toán hoàn thành công trình dự án BT.

Nguyên tắc xử lý khi một trong các bên ký kết hợp

đồng vi phạm cam kết về tiến độ xây dựng, thanh toán, chuyển giao công trình dự

án BT dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay, chi phí phát sinh khác (nếu có) theo

quy định của pháp luật.

Điều 15. Thanh toán, quyết

toán hợp đồng dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng dự án BT thanh

toán bằng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế quản

lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh

toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

Mục 2. HỢP ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ

THANH TOÁN DỰ ÁN BT BẰNG QUỸ ĐẤT

Điều 16. Nội dung hợp đồng dự

án BT thanh toán bằng quỹ đất

Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5

Điều này, hợp đồng dự án BT thanh toán bằng quỹ đất gồm các nội dung theo quy định

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và các nội dung sau:

a) Tiến độ khởi công, xây dựng, hoàn thành, chuyển

giao hạng mục công trình, công trình dự án BT;

b) Diện tích, vị trí quỹ đất thanh toán, phương thức

thanh toán theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, giá trị, số lần, tiến

độ thanh toán quỹ đất để thực hiện dự án đối ứng và hình thức, tiến độ, thời hạn

nộp giá trị chênh lệch thực tế quy định tại điểm e hoặc điểm g khoản này;

c) Điều kiện thanh toán và trách nhiệm thực hiện thủ

tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán, nộp giấy đề nghị thanh toán,

hồ sơ thanh toán và thực hiện quyết toán hoàn thành công trình dự án BT;

d) Hình thức, trình tự, thủ tục nộp giá trị gia

tăng nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ đất thanh toán theo quy định tại điểm h

khoản này;

đ) Nguyên tắc xử lý khi một trong các bên ký kết hợp

đồng vi phạm cam kết về tiến độ xây dựng, thanh toán, chuyển giao công trình dự

án BT dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay, chi phí phát sinh khác theo quy định của

pháp luật có liên quan (nếu có);

e) Giá trị chênh lệch thực tế đối với hợp đồng dự

án BT thanh toán một lần theo quy định tại khoản 2 Điều này:

Giá trị chênh lệch thực tế đối với toàn bộ quỹ đất

thanh toán

tại thời điểm giao đất, cho thuê đất

= Tiền sử dụng đất,

tiền thuê đất

tại thời điểm giao đất, cho thuê đất

- Giá trị công

trình dự án BT quyết toán;

g) Giá trị chênh lệch thực tế đối với hợp đồng dự

án BT thanh toán nhiều lần tương ứng với tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng nghiệm

thu công trình dự án BT hoặc giá trị nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

độc lập theo quy định tại khoản 3 Điều này:

Giá trị chênh lệch thực tế đối với phần quỹ đất

thanh toán

tại thời điểm giao đất, cho thuê đất

= Tiền sử dụng đất,

tiền thuê đất đối với phần quỹ đất thanh toán

tại thời điểm giao đất, cho

thuê đất

– Giá trị tương ứng với tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng nghiệm thu

công trình dự án BT hoặc giá trị nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình độc

lập;

h) Giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước được xác

định theo công thức sau:

Giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước

tại thời

điểm giao đất, cho thuê đất

= Tỷ lệ gia tăng nộp ngân sách nhà nước

tại

hợp đồng

x Giá trị chênh lệch thực tế đối với quỹ đất thanh toán

tại

thời điểm giao đất, cho thuê đất

Không tính giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước trong

trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán thấp hơn giá trị công trình dự án BT quyết

toán đối với hợp đồng dự án BT thanh toán một lần hoặc thấp hơn giá trị tương ứng

với tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng nghiệm thu công trình dự án BT hoặc giá trị

hạng mục công trình dự án BT tại thời điểm thanh toán từng lần đối với hợp đồng

dự án BT thanh toán nhiều lần.

Đối với dự án có tổng mức đầu tư tương đương dự

án nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công, áp dụng phương thức thanh

toán toàn bộ quỹ đất một lần sau khi công trình dự án BT hoàn thành, nghiệm

thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật về xây

dựng.

Đối với dự án có tổng mức đầu tư tương đương dự

án nhóm A, nhóm B theo quy định của pháp luật về đầu tư công, cơ quan có thẩm

quyền xem xét, quyết định áp dụng phương thức thanh toán một lần theo quy định

tại khoản 2 Điều này hoặc áp dụng phương thức thanh toán quỹ đất nhiều lần

tương ứng với tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng nghiệm thu công trình dự án BT hoặc

tương ứng với giá trị nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình độc lập.

Trường hợp thanh toán quỹ đất nhiều lần tương ứng với

tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng nghiệm thu công trình dự án BT, các bên thỏa thuận

tại hợp đồng về tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng nghiệm thu công trình dự án BT từng

lần thanh toán, số lần, tiến độ thanh toán và ranh giới, vị trí, diện tích quỹ

đất dự kiến thanh toán từng lần tương ứng với tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng

nghiệm thu công trình dự án BT bảo đảm nguyên tắc thanh toán quy định tại

điểm d khoản 1 Điều 20 của Nghị định này

.

Trường hợp thanh toán quỹ đất nhiều lần tương ứng với

giá trị nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình độc lập, các bên thỏa thuận tại

hợp đồng về hạng mục, giá trị hạng mục, số lần, tiến độ thanh toán, các mốc thời

gian hoàn thành các hạng mục công trình và ranh giới, vị trí, diện tích quỹ đất

dự kiến thanh toán tương ứng với các hạng mục công trình.

Đối với dự án độc lập có quy mô tổng mức đầu tư

từ 20.000 tỷ đồng trở lên hoặc dự án thành phần thuộc dự án có quy mô tổng mức

đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên hoặc các dự án liên quan có liên kết chặt chẽ

với dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm quốc gia theo nghị quyết của Quốc hội,

nghị quyết của Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giao

toàn bộ quỹ đất một lần cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT sau khi ký kết hợp đồng

dự án để tạo điều kiện cho nhà đầu tư huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các

công trình dự án bảo đảm kết nối, khai thác hạ tầng đồng bộ.

Trong trường hợp này, quỹ đất thanh toán phải đáp ứng

đủ điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; nhà

đầu tư nộp cho cơ quan có thẩm quyền bảo lãnh của ngân hàng thương mại với giá

trị bảo lãnh tối thiểu bằng giá trị công trình BT tại quyết định phê duyệt dự

toán công trình BT; bảo đảm bảo lãnh của ngân hàng có hiệu lực tại thời điểm hợp

đồng dự án BT có hiệu lực.

Cơ quan có thẩm quyền giao cơ quan ký kết hợp đồng

đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư theo các nội dung chủ yếu của hợp

đồng dự án PPP theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

,

các điểm a, c, d khoản 1 Điều này và các nội dung sau đây:

a) Giá trị công trình dự án BT tại thời điểm giao đất

cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) được xác định theo giá trị công

trình dự án BT tại quyết định phê duyệt dự toán công trình BT. Việc xác định

giá trị công trình dự án BT tuân thủ nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư

trong toàn bộ thời gian có hiệu lực của hợp đồng BT. Giá trị công trình dự án

BT quyết toán không vượt giá trị công trình dự án BT tại quyết định phê duyệt dự

toán công trình BT;

b) Trường hợp tại thời điểm giao đất cho nhà đầu

tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) có sự chênh lệch giữa giá trị quỹ đất và giá trị

công trình dự án BT tại quyết định phê duyệt dự toán công trình BT thì giá trị

chênh lệch được xác định như sau:

Giá trị chênh lệch đối với toàn bộ quỹ đất

tại

thời điểm giao đất, cho thuê đất

= Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

tại

thời điểm giao đất, cho thuê đất

- Giá trị công trình dự án BT

tại

quyết định phê duyệt dự toán công trình BT

.

Trường hợp giá trị công trình dự án BT tại quyết định

phê duyệt dự toán thấp hơn giá trị quỹ đất, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu

có) nộp ngân sách nhà nước giá trị chênh lệch và giá trị gia tăng nộp ngân sách

nhà nước theo công thức quy định tại điểm h khoản 1 Điều này.

Trường hợp giá trị công trình dự án BT tại quyết định

phê duyệt dự toán cao hơn giá trị quỹ đất thanh toán, nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án (nếu có) sẽ được thanh toán phần chênh lệch (nếu có) tại thời điểm quyết

toán công trình dự án BT theo quy định tại

Điều 24 của Nghị định

này

hoặc thực hiện theo quy định tại

khoản 5 Điều 23 của

Nghị định này

.

c) Quy định nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu

tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) không thực hiện nghĩa vụ xây dựng, hoàn thành,

chuyển giao công trình dự án BT theo đúng tiến độ cam kết tại hợp đồng BT đã ký

kết, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc

không do lỗi của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có), gồm các nguyên tắc

quy định tại các điểm d, đ và e khoản này;

d) Cơ quan ký kết hợp đồng chấm dứt hợp đồng dự án

BT, cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án (nếu có) và thu hồi toàn bộ số tiền bảo lãnh theo bảo lãnh

quy định tại

khoản 6 Điều 10

hoặc

khoản 6

Điều 13 của Nghị định này

trong trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

(nếu có) khởi công xây dựng công trình dự án BT chậm quá 24 tháng hoặc hoàn

thành công trình BT chậm quá 24 tháng so với cam kết tại hợp đồng BT. Trường hợp

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) đã chuyển nhượng quỹ đất thanh toán cho

tổ chức, cá nhân khác thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) phải hoàn trả

cho tổ chức, cá nhân đó theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu

có) với tổ chức, cá nhân;

đ) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) bị phạt

vi phạm hợp đồng được tính bằng mức phạt tương tự với mức phạt do vi phạm nghĩa

vụ chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế nhân với tổng mức đầu tư

công trình dự án BT tại quyết định phê duyệt dự toán công trình dự án BT;

e) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) bồi thường

toàn bộ thiệt hại do chậm thực hiện hoặc không thực hiện dự án công trình BT

theo cam kết.

Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại

khoản 4 Điều này

có yêu cầu cấp bách phải triển khai ngay công

trình dự án BT nhằm bảo đảm kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy

hoạch, bảo đảm hiệu quả quản lý, khai thác, vận hành theo chỉ đạo tại nghị quyết,

kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban

Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước

, nghị quyết của Chính phủ,

quyết định, chỉ thị, văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo chính phủ, nghị quyết

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan

có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) được thỏa thuận áp dụng

phương thức thanh toán quy định tại khoản 4 Điều này với điều kiện nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án (nếu có) phải bảo đảm thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4

Điều này.

Điều 17. Lập dự toán ngân sách

nhà nước đối với quỹ đất thanh toán

Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư

thực hiện dự án BT được lập, tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

và giao dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 18. Xác định giá trị công

trình dự án BT để thanh toán

Hợp đồng dự án BT thanh toán một lần quy định tại

khoản 2 Điều 16 của Nghị định này

:

a) Giá trị công trình dự án BT để thanh toán cho

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) là giá trị công trình dự án BT quyết

toán hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Chi phí lãi vay trong phương án tài chính tại hợp

đồng dự án BT chấm dứt tại thời điểm thanh toán.

Hợp đồng dự án BT thanh toán nhiều lần quy định

tại

khoản 3 Điều 16 của Nghị định này

:

a) Giá trị công trình dự án BT thanh toán từng lần

được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng nghiệm thu hoặc giá trị hạng

mục công trình dự án BT được nghiệm thu hoàn thành theo thỏa thuận tại hợp đồng

dự án BT;

b) Chi phí lãi vay trong phương án tài chính của hợp

đồng dự án BT đối với phần vốn vay tương đương với khối lượng nghiệm thu hoặc

giá trị hạng mục công trình đã được thanh toán sẽ chấm dứt tại thời điểm từng lần

thanh toán quỹ đất. Cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu

có) ký phụ lục hợp đồng ghi nhận tổng mức đầu tư công trình dự án BT sau khi trừ

đi giá trị đã được thanh toán để làm cơ sở tính chi phí lãi vay còn lại.

Đối với dự án BT thuộc trường hợp điều chỉnh chủ

trương đầu tư quy định tại

khoản 1 Điều 18 của Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư

hoặc thuộc trường hợp điều chỉnh dự án quy định

tại

khoản 1 Điều 24 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tư

, thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, thủ tục

điều chỉnh dự án BT theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Trong trường hợp này, cơ quan ký kết hợp đồng và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

(nếu có) ký kết phụ lục hợp đồng dự án BT ghi nhận tổng mức đầu tư công trình dự

án BT điều chỉnh, làm cơ sở thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán giá trị

công trình dự án BT hoàn thành và thực hiện cơ chế bù trừ chênh lệch theo quy định

tại các

Điều 20, 23 và 26 của Nghị định này

.

Điều 19. Xác định giá trị quỹ

đất để thanh toán

Nguyên tắc xác định giá trị quỹ đất thanh toán:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, ngân

sách nhà nước, đầu tư, xây dựng;

b) Thời điểm thanh toán quỹ đất là thời điểm cơ

quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án (nếu có);

c) Giá trị quỹ đất thanh toán được xác định căn cứ

quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm ban hành quyết định giao đất,

cho thuê đất và không thay đổi kể từ thời điểm này, trong đó:

Trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất,

giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất cụ thể

căn cứ quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp Nhà nước cho thuê đất, giá trị quỹ đất

thanh toán là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định

theo giá đất cụ thể căn cứ quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp quỹ đất thanh toán có phần diện tích đất

được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì giá trị quỹ đất thanh toán

cho nhà đầu tư không bao gồm giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn,

giảm theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp quỹ đất thanh toán có phần diện tích đất

xây dựng cơ sở xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục, thể thao,

cây xanh chuyên dụng và các công trình khác được khuyến khích xã hội hoá thì

nhà đầu tư được lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất hằng năm và không tính tiền

thuê đất của phần diện tích đất này vào giá trị quỹ đất thanh toán. Nhà đầu tư

thực hiện nộp tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích đất này vào ngân

sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu

có) ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khoản kinh phí này được

xác định theo phương án và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. Khoản

kinh phí này được trừ vào giá trị quỹ đất thanh toán tại thời điểm thanh toán

theo quy định tại điểm c khoản này;

đ) Trường hợp hợp đồng dự án BT thanh toán nhiều lần,

giá trị toàn bộ quỹ đất thanh toán bằng tổng giá trị quỹ đất các lần thanh

toán;

e) Căn cứ giá trị quỹ đất thanh toán được xác định

tại điểm c khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định phần

ngân sách trung ương được hưởng theo tỷ lệ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và cân đối, bố trí ngân sách

địa phương để thực hiện nộp ngân sách trung ương đối với khoản này.

Trường hợp quỹ đất thanh toán có sự thay đổi về

ranh giới, diện tích do điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch

chi tiết ảnh hưởng đến giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán nhưng vẫn bảo đảm đáp

ứng các điều kiện quy định tại

khoản 2 Điều 6 của Nghị định này

,

cơ quan ký kết hợp đồng và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) ký kết phụ lục

hợp đồng để thỏa thuận những nội dung thay đổi mà không phải thực hiện trình tự,

thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BT, điều chỉnh dự án BT.

Trường hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu,

quy hoạch chi tiết được điều chỉnh mà dẫn đến thay đổi vị trí quỹ đất dự kiến

thanh toán thì thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, ký kết phụ lục hợp đồng để thỏa

thuận những nội dung thay đổi.

Điều 20. Thanh toán hợp đồng dự

án BT thanh toán bằng quỹ đất

Nguyên tắc thanh toán:

a) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) được

thanh toán toàn bộ quỹ đất được xác định tại quyết định phê duyệt dự án BT, hợp

đồng dự án BT, phụ lục hợp đồng dự án BT (nếu có) để thực hiện dự án đối ứng;

b) Trường hợp hợp đồng dự án BT thanh toán một lần

quy định tại

khoản 2 Điều 16 của Nghị định này

, cơ quan có

thẩm quyền thanh toán toàn bộ quỹ đất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu

có) sau khi công trình dự án BT được nghiệm thu hoàn thành theo quy định của

pháp luật về xây dựng; thực hiện cơ chế bù trừ chênh lệch theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị định này

và nộp giá trị gia

tăng nộp ngân sách nhà nước;

c) Trường hợp hợp đồng dự án BT thanh toán nhiều lần

quy định tại

khoản 3 Điều 16 của Nghị định này

, cơ quan có

thẩm quyền thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) phần diện

tích quỹ đất có giá trị tương đương với giá trị khối lượng nghiệm thu công trình

dự án BT hoặc tương đương với giá trị hạng mục công trình dự án BT độc lập được

nghiệm thu hoàn thành theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án BT; thực hiện cơ chế

bù trừ chênh lệch theo quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 23 của

Nghị định này

và nộp giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước theo từng lần

thanh toán;

d) Trường hợp hợp đồng dự án BT thanh toán nhiều lần

theo tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình dự án BT

quy định tại

khoản 3 Điều 16 của Nghị định này

, quỹ đất

thanh toán thực tế từng lần (trừ thanh toán lần cuối) có giá trị không vượt quá

giá trị khối lượng nghiệm thu từng lần thanh toán;

đ) Trường hợp hợp đồng dự án BT giao đất một lần

quy định tại

khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 16 của Nghị định này

,

cơ quan có thẩm quyền giao toàn bộ quỹ đất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

(nếu có) sau khi ký kết hợp đồng nếu quỹ đất đáp ứng điều kiện giao đất, cho

thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện cơ chế bù trừ chênh

lệch theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 23 của Nghị định này

;

e) Phương thức, giá trị, điều kiện, thời hạn, số lần

cơ quan có thẩm quyền thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực

hiện theo quy định tại hợp đồng dự án BT và phụ lục hợp đồng dự án BT (nếu có).

Trình tự thanh toán, hạch toán kế toán thu, chi

ngân sách nhà nước:

a) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) nộp giấy

đề nghị thanh toán kèm theo hồ sơ thanh toán quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều

này cho cơ quan ký kết hợp đồng;

b) Cơ quan ký kết hợp đồng xác nhận giấy đề nghị

thanh toán gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có);

c) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) nộp giấy

đề nghị thanh toán đã được cơ quan ký kết hợp đồng xác nhận kèm theo hồ sơ

thanh toán quy định tại khoản 4 Điều này cho cơ quan có chức năng quản lý nhà

nước về đất đai cấp tỉnh tại địa phương để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê

đất và tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về

đất đai;

d) Căn cứ quyết định tính thu tiền sử dụng đất, tiền

thuê đất, cơ quan ký kết hợp đồng xác định giá trị chênh lệch thực tế và thông

báo cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để thực hiện cơ chế bù trừ

chênh lệch theo quy định tại

Điều 23 của Nghị định này

;

đ) Việc hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước

đối với giá trị quỹ đất thanh toán thực hiện theo quy định tại

Điều

25 của Nghị định này

;

e) Việc quyết toán, thanh lý hợp đồng dự án BT

thanh toán bằng quỹ đất

được thực hiện theo quy định tại

Điều

26 của Nghị định này

.

Giấy đề nghị thanh toán gồm các thông tin sau:

a) Tổng mức đầu tư công trình dự án BT tại hợp đồng

dự án BT, phụ lục hợp đồng dự án BT đã ký kết (nếu có);

b) Ranh giới, vị trí, diện tích, giá trị quỹ đất dự

kiến thanh toán tại hợp đồng dự án BT, phụ lục hợp đồng dự án BT đã ký kết (nếu

có);

c) Giá trị công trình dự án BT nghiệm thu hoàn

thành hoặc giá trị công trình dự án BT tại quyết định phê duyệt dự toán công

trình BT (trường hợp hợp đồng dự án BT thanh toán một lần);

d) Giá trị khối lượng nghiệm thu công trình dự án

BT theo tỷ lệ phần trăm (%) hoặc giá trị hạng mục công trình dự án BT được nghiệm

thu hoàn thành (trường hợp hợp đồng dự án BT thanh toán nhiều lần);

đ) Ranh giới, vị trí, diện tích quỹ đất đề nghị

thanh toán.

Hồ sơ thanh toán:

a) Quyết định phê duyệt dự án BT của cấp có thẩm

quyền, quyết định phê duyệt dự toán công trình dự án BT và các quyết định điều

chỉnh (nếu có);

b) Hợp đồng dự án BT và phụ lục hợp đồng (nếu có);

c) Văn bản nghiệm thu hoàn thành công trình dự án

BT (đối với hợp đồng dự án BT thanh toán một lần quy định tại

khoản

2 Điều 16 của Nghị định này

), văn bản nghiệm thu hoàn thành khối lượng công

trình dự án BT theo tỷ lệ phần trăm (%) hoặc văn bản nghiệm thu hoàn thành hạng

mục công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với hợp đồng dự án

BT thanh toán nhiều lần quy định tại

khoản 3 Điều 16 của Nghị định

này

), bảo lãnh của ngân hàng thương mại (đối với hợp đồng dự án BT thanh

toán một lần quy định tại

khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 16 của Nghị

định này

);

d) Quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, hợp đồng cho thuê đất đối với quỹ đất đã được thanh toán;

đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 21. Thanh toán quỹ đất do

cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý

Trường hợp sử dụng quỹ đất do cơ quan, tổ chức của

Nhà nước quản lý để thanh toán

cho nhà đầu tư dự án BT theo hợp đồng dự

án BT thanh toán bằng quỹ đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) theo quy định của

pháp luật về đất đai đối với phần diện tích của quỹ đất thanh toán.

Điều 22. Thanh toán quỹ đất

thuộc trường hợp thu hồi theo pháp luật về đất đai

Căn cứ quy hoạch 1/500 (nếu có) hoặc 1/2.000 đã

được phê duyệt theo quy định của pháp luật, hợp đồng dự án BT đã ký kết, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh giao các cơ quan chức năng của địa phương và nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện các công việc sau:

a) Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối

với toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán (trường hợp hợp đồng dự án BT thanh toán

một lần) hoặc đối với phần quỹ đất dự kiến thanh toán theo tiến độ hoàn thành

khối lượng công trình dự án BT hoặc theo tiến độ hoàn thành hạng mục công trình

dự án BT (trường hợp hợp đồng dự án BT thanh toán nhiều lần) để báo cáo cơ quan

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện

ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khoản kinh phí

này thực hiện theo quy định tại

điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị

định này

; không tính chi phí lãi vay đối với khoản kinh phí này;

c) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư theo phương án được phê duyệt.

Căn cứ kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư và tiến độ thực hiện công trình, hạng mục công trình dự án BT, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án (nếu có) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 23. Cơ chế bù trừ chênh lệch

giữa giá trị công trình dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán

Việc thực hiện cơ chế bù trừ chênh lệch giữa giá

trị công trình dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán được thực hiện theo một

trong hai trường hợp sau:

a) Bù trừ chênh lệch một lần sau khi hoàn thành

toàn bộ và thực hiện quyết toán giá trị công trình dự án BT đối với dự án áp dụng

phương thức thanh toán quy định tại

khoản 2 Điều 16 của Nghị định

này

;

b) Bù trừ chênh lệch theo từng lần thanh toán đối với

dự án áp dụng phương thức thanh toán quy định tại

khoản 3 Điều

16 của Nghị định này

;

c) Bù trừ chênh lệch tại thời điểm thanh toán quỹ đất

sau khi ký kết hợp đồng dự án BT và tại thời điểm quyết toán công trình dự án

BT đối với dự án áp dụng phương thức thanh toán quy định tại

khoản

4 hoặc khoản 5 Điều 16 của Nghị định này

.

Trường hợp thanh toán bù trừ chênh lệch quy định

tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp giá trị công trình dự án BT quyết

toán thấp hơn giá trị quỹ đất thanh toán thực tế thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án (nếu có) nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước giá trị chênh lệch thực tế;

b) Trường hợp giá trị công trình dự án BT quyết

toán cao hơn giá trị quỹ đất thanh toán thực tế thì cơ quan ký kết hợp đồng

thanh toán bổ sung cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) giá trị chênh lệch

thực tế theo quy định tại

Điều 24 của Nghị định này

hoặc thực

hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Trường hợp thanh toán bù trừ chênh lệch theo quy

định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp giá trị hạng mục công trình dự án BT

được nghiệm thu hoàn thành thấp hơn giá trị quỹ đất thanh toán thực tế thì nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước giá trị

chênh lệch thực tế vào từng lần thanh toán;

b) Trường hợp giá trị khối lượng nghiệm thu hoặc

giá trị hạng mục công trình dự án BT được nghiệm thu hoàn thành cao hơn giá trị

quỹ đất thanh toán thực tế thì cơ quan ký kết hợp đồng sẽ xác nhận giá trị

chênh lệch thực tế để thực hiện thanh toán khi quyết toán công trình dự án BT

hoặc thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Khi dự án BT hoàn thành và quyết toán theo quy định,

căn cứ giá trị khối lượng nghiệm thu, giá trị hạng mục công trình dự án BT được

nghiệm thu hoàn thành, giá trị quỹ đất thanh toán và văn bản xác nhận giá trị

chênh lệch thực tế của các lần thanh toán, các bên ký kết hợp đồng dự án BT xác

định tổng giá trị quỹ đất thanh toán thực tế và giá trị công trình dự án BT quyết

toán.

Trường hợp giá trị công trình dự án BT quyết toán

thấp hơn tổng giá trị quỹ đất thanh toán thực tế thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án (nếu có) nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước giá trị chênh lệch thực tế.

Trường hợp giá trị công trình dự án BT quyết toán

cao hơn tổng giá trị quỹ đất thanh toán thực tế thì cơ quan ký kết hợp đồng

thanh toán bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Trường hợp thanh toán bù trừ chênh lệch quy định

tại điểm c khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Tại thời điểm thanh toán quỹ đất, nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án (nếu có) nộp ngân sách nhà nước giá trị chênh lệch giữa giá

trị quỹ đất thanh toán và giá trị công trình dự án BT tại quyết định phê duyệt

dự toán theo quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 16 của Nghị định

này

;

b) Tại thời điểm quyết toán công trình dự án BT:

Trường hợp giá trị công trình dự án quyết toán thấp

hơn giá trị công trình dự án BT tại quyết định phê duyệt dự toán công trình dự

án BT, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) nộp bổ sung ngân sách nhà nước số

tiền được xác định như sau:

Giá trị nộp bổ sung ngân sách nhà nước = Giá trị

công trình dự án BT tại quyết định phê duyệt dự toán - Giá trị quyết toán công

trình dự án BT.

Trường hợp giá trị công trình dự án quyết toán cao

hơn giá trị công trình dự án BT tại quyết định phê duyệt dự toán công trình dự

án BT, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) chịu trách nhiệm toàn bộ phần

chênh lệch theo nguyên tắc quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 16

của Nghị định này

.

Tại thời điểm thanh toán, trường hợp giá trị

công trình BT cao hơn giá trị quỹ đất thanh toán thực tế và cơ quan có thẩm quyền

thanh toán bổ sung cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, cùng thời điểm này nhà đầu

tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) cũng có nghĩa vụ tài chính về đất đai khác phải

nộp ngân sách nhà nước trên cùng địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh thì cơ quan

ký kết hợp đồng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho phép thực hiện khấu

trừ giá trị chênh lệch thực tế với nghĩa vụ tài chính về đất đai mà nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án phải nộp.

Điều 24. Thanh toán bổ sung phần

chênh lệch, giá trị chênh lệch thực tế

Cơ quan có thẩm quyền thanh toán bổ sung phần chênh

lệch quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 16 của Nghị định này

(nếu có); giá trị chênh lệch thực tế quy định tại

điểm b khoản

2, điểm c khoản 3 Điều 23 của Nghị định này

cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án (nếu có) như sau:

Cơ quan có thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền

bổ sung dự toán vào kế hoạch vốn ngân sách trung ương, địa phương hoặc bổ sung

nguồn vốn vào kế hoạch đầu tư công để thanh toán bổ sung phần chênh lệch hoặc

giá trị chênh lệch thực tế theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước,

pháp luật về đầu tư công. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tương ứng đối

với từng nguồn vốn theo pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư

công.

Điều kiện, nguyên tắc hướng dẫn, thanh toán:

a) Vốn ngân sách nhà nước thanh toán bổ sung phần

chênh lệch hoặc giá trị chênh lệch được thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án (nếu có) khi cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách, giao kế hoạch vốn

theo quy định của pháp luật;

b) Nguyên tắc hướng dẫn, thanh toán, chi trả ngân

sách nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài

chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết

toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT;

c) Cơ quan ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm quản

lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước được giao dự toán ngân sách, giao kế hoạch vốn

đúng mục đích, đúng đối tượng; chấp hành đúng quy định của pháp luật hiện hành,

chịu trách nhiệm về phần chênh lệch hoặc giá trị chênh lệch thực tế đề nghị

thanh toán; đảm bảo tính hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho

bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Hồ sơ đề nghị thanh toán:

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền về giao dự

toán ngân sách, giao kế hoạch vốn, cơ quan ký kết hợp đồng lập và gửi Kho bạc

Nhà nước nơi giao dịch 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán cho nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án (nếu có) như sau:

a) Văn bản của cơ quan ký kết hợp đồng xác định phần

chênh lệch hoặc giá trị chênh lệch thực tế được thanh toán bổ sung cho nhà đầu

tư, doanh nghiệp dự án (nếu có);

b) Quyết định giao dự toán ngân sách, giao kế hoạch

vốn của cấp có thẩm quyền;

c) Giấy đề nghị thanh toán cho nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án (nếu có) của cơ quan ký kết hợp đồng;

d) Giấy rút vốn.

Giấy đề nghị thanh toán, giấy rút vốn theo quy định

tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này được lập theo mẫu và số lượng theo quy định

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối

tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng

BT.

Điều 25. Hạch toán kế toán

thu, chi ngân sách nhà nước đối với giá trị quỹ đất thanh toán

Việc hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước

đối với giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực

hiện theo hình thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp đã phê duyệt quyết toán giá trị công

trình dự án BT

a) Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán thực tế

cao hơn giá trị công trình dự án BT quyết toán thì thực hiện ghi thu, ghi chi

theo giá trị công trình dự án BT quyết toán. Khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

(nếu có) nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với giá trị chênh lệch thực tế giữa

giá trị quỹ đất và giá trị công trình dự án BT quyết toán thì thực hiện hạch

toán thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán thực tế thấp

hơn giá trị công trình dự án BT quyết toán thì thực hiện ghi thu ngân sách nhà nước

đối với giá trị quỹ đất thanh toán, ghi chi ngân sách nhà nước đối với giá trị

công trình dự án BT quyết toán tương ứng với giá trị quỹ đất thanh toán theo

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước

Trường hợp chưa phê duyệt quyết toán giá trị công

trình dự án BT

a) Thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước về

giá trị quỹ đất tương ứng với giá trị hoàn thành đã được nghiệm thu hạng mục

công trình độc lập theo thỏa thuận tại hợp đồng thanh toán;

b) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết

toán giá trị công trình dự án BT thì thực hiện ghi thu phần chênh lệch còn lại

của quỹ đất thanh toán thực tế, ghi chi phần chênh lệch còn lại giá trị công

trình dự án BT so với phần đã được ghi thu, ghi chi. Việc hạch toán phần chênh

lệch này thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này.

Điều 26. Quyết toán, thanh lý

hợp đồng dự án BT thanh toán bằng quỹ đất

Việc quyết toán hợp đồng dự án BT thanh toán bằng

quỹ đất thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản

lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh

toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

Sau khi hoàn thành việc thanh toán, quyết toán

theo quy định tại khoản 1 Điều này, các bên ký kết hợp đồng dự án BT ký biên bản

xác nhận hoàn thành việc thanh toán để thanh lý hợp đồng dự án BT theo quy định

của pháp luật.

Mục 3. HỢP ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ

THANH TOÁN KẾT HỢP DỰ ÁN BT BẰNG QUỸ ĐẤT VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 27. Nội dung hợp đồng dự

án BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước

Hợp đồng dự án BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất

và ngân sách nhà nước gồm các nội dung quy định tại

Điều 14 và

Điều 16 của Nghị định này

.

Điều 28. Cơ chế thanh toán hợp

đồng dự án BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước

Việc thanh toán hợp đồng dự án BT kết hợp thanh

toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước được thực hiện độc lập cho hạng mục dự

án thanh toán bằng quỹ đất, hạng mục dự án thanh toán bằng ngân sách nhà nước

theo quyết định phê duyệt dự án.

Cơ chế thanh toán đối với hạng mục dự án thanh

toán bằng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương này. Cơ

chế thanh toán đối với hạng mục dự án thanh toán bằng quỹ đất thực hiện theo

quy định tại Mục 2 Chương này.

Chương V

TRIỂN KHAI DỰ ÁN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH DỰ ÁN BT

Điều 29. Triển khai thực hiện

dự án BT

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) tổ chức

triển khai đầu tư, xây dựng công trình dự án BT theo quy định tại hợp đồng và

pháp luật về xây dựng, đất đai, pháp luật có liên quan.

Cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện trách nhiệm quản

lý, giám sát chất lượng công trình dự án BT theo quy định tại

khoản

2 Điều 59 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Điều 30. Chuyển giao công

trình dự án BT

Sau khi công trình dự án BT được nghiệm thu, đủ

điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng,

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) lập hồ sơ đề nghị chuyển giao công

trình dự án BT gửi cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình

dự án BT bao gồm:

a) Văn bản đề nghị chuyển giao công trình dự án BT;

b) Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu, đủ điều

kiện đưa vào khai thác, sử dụng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

về xây dựng;

c) Báo cáo về việc đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện

chuyển giao, tiếp nhận công trình dự án BT theo quy định của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư

.

Cơ quan có thẩm quyền giao cơ quan ký kết hợp đồng

ký biên bản nhận chuyển giao tài sản và lập hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm xác

định cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình dự

án BT.

Trường hợp cần kiểm định chất lượng công trình dự

án BT, cơ quan ký kết hợp đồng được thuê tư vấn kiểm định chất lượng theo quy định

tại

khoản 3 Điều 59 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tư

.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ

sơ đề nghị chuyển giao, cơ quan ký kết hợp đồng dự án chủ trì, phối hợp với cơ

quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ quan tài chính và các cơ quan

khác có liên quan (nếu cần) thực hiện công việc sau:

a) Tổ chức giám định chất lượng, giá trị, tình trạng

công trình dự án BT theo nguyên tắc, điều kiện thỏa thuận tại hợp đồng dự án;

b) Lập danh mục tài sản chuyển giao;

c) Lập biên bản xác định các hư hại của tài sản (nếu

có) để yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện việc sửa chữa,

bảo trì tài sản;

d) Trường hợp công trình dự án BT đáp ứng các yêu cầu,

cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện ký biên bản nhận chuyển giao tài sản.

Chậm nhất 90 ngày trước ngày nghiệm thu hoàn

thành công trình dự án BT theo thời hạn quy định tại hợp đồng, cơ quan ký kết hợp

đồng lập kế hoạch tiếp nhận công trình dự án BT gồm các nội dung sau:

a) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc giao một

cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành, bảo trì công trình dự án BT theo quy định của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

;

b) Phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ

quản lý, vận hành, bảo trì công trình dự án BT đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực

hiện kiểm toán giá trị tài sản của dự án BT, làm cơ sở để hạch toán tăng tài sản

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

c) Các nội dung cần thiết khác.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quản

lý, vận hành, khai thác công trình dự án BT.

Trường hợp có yêu cầu chuyển giao một hoặc một số

bộ phận, hạng mục công trình thuộc công trình dự án BT theo quy định của pháp

luật, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện chuyển giao bộ phận, hạng

mục công trình theo quy định tương ứng tại Điều này.

Điều 31. Nguyên tắc, điều kiện

chuyển giao, tiếp nhận công trình dự án BT

Trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án trước thời

hạn, công trình dự án BT chỉ được tiếp nhận khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

(nếu có) bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Việc xây dựng công trình dự án BT phù hợp với

quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật quản

lý ngành, lĩnh vực và pháp luật có liên quan; tuân thủ quy định hợp đồng dự án;

b) Công trình dự án BT không trong tình trạng cầm cố,

thế chấp hoặc bất kỳ hạn chế nào về quyền sở hữu nào khác;

c) Công trình dự án BT đáp ứng đầy đủ công năng sử

dụng, công suất cần thiết và chất lượng theo đúng yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ,

chất lượng quy định tại hợp đồng dự án tại thời điểm chuyển giao, đủ điều kiện

tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm báo cáo cấp

có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và nguồn lực cần thiết để quản

lý, vận hành, bảo trì công trình dự án BT theo quy định tại

khoản

2 Điều 30 của Nghị định này

, bảo đảm thời hạn chuyển giao theo quy định của

pháp luật và hợp đồng dự án.

Điều 32. Triển khai thực hiện

dự án đối ứng

Trình tự, thủ tục đầu tư dự án đối

ứng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch và pháp

luật có liên quan.

Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết

định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đối ứng đồng thời là cấp có thẩm quyền

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án BT, đơn vị chuẩn bị dự án BT hoặc

nhà đầu tư đề xuất dự án được thực hiện đồng thời các thủ tục về đất đai, đầu

tư, quy hoạch và các thủ tục liên quan khác của dự án đối ứng theo quy định của

pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch và pháp luật có liên quan trong quá

trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án

BT.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) thực hiện

trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

thực hiện dự án đối ứng theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có

liên quan.

4

. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án (nếu có) triển khai thực hiện dự án đối ứng theo quyết định chấp thuận chủ

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, quy định của pháp luật về đầu

tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật

có liên quan.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng quản

lý nhà nước về đầu tư, giám sát dự án đầu tư hoặc giám sát tổng thể đầu tư theo

quy định của pháp luật về đầu tư, bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết

trong quá trình triển khai thực hiện dự án đối ứng.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

ban hành.

Bộ Tài chính xây dựng và

ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng

dẫn và thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của Các tổ chức chính trị - xã hội;- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Công báo; Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, CN (2b). TM. CHÍNH PHỦKT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGHồ Đức Phớc

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT từ 08/10/2025

Quy trình thực hiện dự án BT từ ngày 08/10/2025

Hỏi đáp pháp luật

Pháp Luật Thuế

Tổng hợp Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi 8 Luật (Luật số 90/2025/QH15) về đấu thầu, thuế GTGT, đầu tư công?

Bản án liên quan

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tổng hợp Nghị định và Thông tư ban hành trong tháng 10/2025

Một số nội dung tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP doanh nghiệp cần lưu ý

Nghị định về hợp đồng BT mới nhất hiện nay là Nghị định nào?

Tải về file word mẫu hợp đồng BT mới nhất 2025

04 hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com