# 351/TB-VPCP 2025 ket luan cuoc hop trien khai du an ha tang phuc vu Hoi nghi APEC 2027

| Số hiệu | 351/TB-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thong Bao |
| Ngày ban hành | 06/07/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG CHÍNH

PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 351/TB-VPCP Hà Nội, ngày 06

tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

KẾT

LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN CHÍ DŨNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI CÁC DỰ

ÁN HẠ TẦNG PHỤC VỤ HỘI NGHỊ APEC 2027

Ngày 28 tháng 6 năm 2025, sau khi kiểm tra hiện trường

một số dự án (lần thứ 2), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp triển

khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại thành phố Phú Quốc. Tham

dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; đại diện các bộ,

ngành: Quốc phòng, Xây dựng, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn; lãnh đạo Tổng công ty Cảng

hàng không Việt Nam (ACV); lãnh đạo Tập đoàn Sun Group.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên

Giang, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng

kết luận như sau:

I. Nhận xét chung:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các bộ, ngành

đã tích cực triển khai đồng loạt 15 nhiệm vụ do Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính

phủ giao, hoàn thành 12 nhiệm vụ và còn 3 nhiệm vụ đang thực hiện, chưa hoàn

thành. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên

Giang, Bộ Xây dựng, ACV và các bộ, ngành trong việc: (i) xây dựng Nghị quyết của

Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với cơ chế, chính sách đặc thù tạo

điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027; (ii)

các bộ đã quán triệt tinh thần, vào cuộc, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong

quá trình thực hiện các dự án; (iii) Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chủ động

triển khai lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thi công cho các dự án nhanh chóng, tạo

ấn tượng rất tốt; công tác quản lý đất đai, dân cư, rừng... đã được cải thiện

nhiều, đi vào nề nếp; (iv) các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực triển khai các dự

án.

Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, hiện mới

triển khai 2 khu chính là Trung tâm Hội nghị và Cảng hàng không, các dự án khác

chưa triển khai công tác thi công; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn

thành, nhiều dự án hạ tầng quan trọng chưa lựa chọn được nhà đầu tư để triển

khai (xử lý rác thải, nước thải, nước sạch, cảnh quan, hạ tầng, chiếu sáng, cây

xanh...), Tất cả các các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan phải tích cực

vào cuộc, rà soát các nhiệm vụ được giao theo quy định và tại Quyết định số

948/QĐ-TTg, xác định các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như

trong việc sáp nhập tỉnh để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ để bảo đảm tiến độ

hoàn thành các dự án.

II. Về các công việc trong thời

gian tới:

Yêu cầu chung:

Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là sự kiện quốc tế quan

trọng, được sự quan tâm của Tổng Bí thư, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chính phủ đã

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thông qua 10 chính sách đặc thù cho Tỉnh

Kiên Giang, do đó, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (trước đây là tỉnh

Kiên Giang) phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, Bộ trưởng các Bộ

tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tỉnh An Giang trong quá trình triển khai

các dự án.

Về đầu tư Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hiện

các quy định phân cấp đã đầy đủ, toàn diện, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn

trương hoàn thành công tác bàn giao tài sản do Nhà nước đầu tư; tiến hành đánh

giá tài sản do ACV đầu tư; đầu tư công trình bảo đảm hoạt động bay; xây dựng

phương án bảo đảm hoạt động thông suốt của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Định kỳ 1 tháng/1 lần, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

và các bộ báo cáo đầy đủ tiến độ triển khai các dự án, công trình, công việc,

có liên quan, trong đó, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất. Các

bộ, ngành liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh

trong quá trình triển khai. Phó Thủ tướng định kỳ từ 2 tháng đến 3 tháng/1 lần

sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại hiện trường các dự án.

Các công việc cụ thể:

a) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang:

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tiến

độ tổng thể các dự án theo tinh thần 6 rõ

“rõ người, rõ việc, rõ thời gian,

rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Có kế hoạch theo dõi, kiểm

tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ phải bàn giao phục vụ Tuần lễ

cấp cao APEC 2027 tối thiểu từ 3 - 6 tháng. Hoàn thành Kế hoạch, gửi các bộ, cơ

quan để theo dõi và báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10 tháng 7 năm 2025.

Đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư cần

khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 7 năm 2025,

nhất là các dự án, công trình thiết yếu (các nhà máy cấp nước sinh hoạt, nhà

máy xử lý nước thải, rác thải, hồ chứa nước ngọt...). Việc đẩy nhanh tiến độ, cần

quan tâm đến chính sách thu hút nhà đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng thường rất phức tạp,

do đó, cần có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Quá trình triển khai hết sức lưu ý việc tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình

hình, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng cho

người dân, đáp ứng tiến độ, không gây bức xúc, khiếu kiện. Trường hợp phải tiến

hành cưỡng chế thì thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư và

dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp: yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục

cần thiết để triển khai công tác rà phá bom mìn, khảo sát, thiết kế... phấn đấu

khởi công đồng loạt các dự án, công trình trong dịp 19 tháng 8 năm 2025 theo

Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục

triển khai các gói thầu, công trình, dự án bảo đảm nhanh chóng triển khai và

tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư.

Về khai thác khoáng sản: kiểm soát chặt chẽ khối

lượng khoáng sản khai thác thực tế để yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy

đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước.

Ban hành ngay văn bản đề nghị Bộ Xây dựng sớm

chuyển giao tài sản Nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

b) Các bộ, ngành và đơn vị liên quan:

Các bộ, ngành, ACV và các cơ quan liên quan đồng

hành, giám sát, chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền và

theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/2025/NĐ-CP và tại Quyết định số

948/QĐ-TTg, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho địa phương quá trình triển khai các

dự án, trong đó lưu ý:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành

kế hoạch kiểm tra, giám sát việc: (1) Chuyển mục đích sử dụng đất rừng, rừng

sang mục đích khác để thực hiện dự án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật;

(2) Khai thác khoáng sản; (3) Đánh giá tác động môi trường.

Bộ Xây dựng: (1) Bảo đảm hoạt động vận tải hàng

không thông suốt, an toàn, không bị gián đoạn; (2) Chỉ đạo thực hiện đầu tư các

công trình bảo đảm hoạt động bay theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm đồng bộ với

tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; (3)

Hoàn thành việc chuyển giao tài sản Nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

cho địa phương trước ngày 05 tháng 7 năm 2025.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Ủy

ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng, ACV… trong việc tổ chức vận hành, khai

thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn bay

và việc chuyển quyền khai thác sân bay từ ACV sang Ủy ban nhân dân tỉnh An

Giang.

ACV: (1) Chịu trách nhiệm bảo trì, vận hành, khai

thác tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đảm bảo thông suốt

trong quá trình chuyển giao; (2) Khẩn trương rà soát, xác định danh mục, giá trị

đầu tư (nguyên giá, giá trị còn lại) và tổ chức thẩm định giá đối với tài sản

doanh nghiệp đã đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc làm cơ sở cho việc

xử lý tài sản, hoàn thành trong trước 15 tháng 8 năm 2025.

c) Các nhà đầu tư:

Có cam kết tiến độ với chủ đầu tư và xây dựng biện

pháp rút ngắn tiến độ, triển khai đầu tư dự án bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ

thuật, an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Tập đoàn Sun Group đầu tư công trình với thiết kế

mang tính văn hóa và giá trị cao, kiến trúc hiện đại, đáp ứng mục tiêu tự hào

là công trình biểu tượng của Phú Quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín, tầm

vóc và sự phát triển của của Việt Nam trên thế giới.

d) Về các kiến nghị:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo rõ

phương án đầu tư Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, trong đó nêu rõ hình thức

đầu tư (đầu tư theo Luật Đầu tư hay Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công

tư,...), tiến độ thực hiện Dự án, sự cần thiết chuyển từ Danh mục dự án đầu tư

công sang Danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)..., lấy

ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan rà soát, báo cáo

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định, đảm bảo hoàn thành Dự án

đáp ứng tiến độ tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên

Giang và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Dự án đường bộ ven biển phía Đông đảo

Phú Quốc và Dự án đường bộ ven biển kết nối cảng An Thới là các dự án phục vụ

gián tiếp cho Hội nghị APEC 2027, bảo đảm phát triển hạ tầng đồng bộ cho khu vực,

phục vụ trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh và tạo quỹ đất phát triển

kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng hồ sơ đề xuất, lấy ý kiến

các Bộ, ngành có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo

quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành,

địa phương, các nhà thầu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- TTgCP, PTTg Nguyễn Chí Dũng (để b/c);- Các Bộ: XD, TC, QP, CA, NG, NN&MT;- UBND tỉnh An Giang;- TCTy Cảng hàng không VN;- Tập đoàn Sun Group;- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng

TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, ĐMDN, QHĐP, TH;- Lưu: VT, CN (2).LTS KT. BỘ TRƯỞNG,

CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com