# Quyết định 3685/QĐ-BTC 2025 thuc hien Quyet dinh 2074 QD TTg co so du lieu doanh nghiep

| Số hiệu | 3685/QĐ-BTC |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 31/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3685/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31

tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN

HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2074/QĐ-TTG

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số

29/2025/NĐ-CP

ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số

166/2025/NĐ-CP

ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số

29/2025/NĐ-CP

ngày 24 tháng 02 năm 2025

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Tài chính;

Căn cứ Quyết định số

2074/QĐ-TTg

ngày 17 tháng 09 năm 2025 của Thủ tướng

Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh

nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết

định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số

2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Điều 2.

Quyết định này có

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.

Cục trưởng Cục Phát

triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực

thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 3;- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (để b/c);- Văn phòng Chính phủ;- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Tài chính (để chỉ đạo);- Các đơn vị thuộc Bộ;- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;- Lưu: VT, DNTN (6b). KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Quốc Phương

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT

ĐỊNH SỐ 2074/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 3685/QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài

chính)

STT Nhiệm vụ Thời gian hoàn

thành Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

1 Ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp

trên cơ sở các chỉ số cốt lõi quy định tạiKhoản 3 Mục IV Quyết

định số 2074/QĐ-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2025của Thủ tướng Chính phủ về

việc Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. 2025 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Cục thuế; Cục Hải

quan; Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2 Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu

(CSDL) quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với CSDL quản lý thuế, báo cáo tài

chính để hình thành CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức

khỏe doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 2025 Cục Thuế; Cục Phát

triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

3 Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về

đăng ký doanh nghiệp với CSDL xuất nhập khẩu để hình thành CSDL doanh nghiệp

cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp do Bộ Tài chính

ban hành. 2025 Cục Hải quan; Cục

Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

4 Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về

đăng ký doanh nghiệp với CSDL bảo hiểm xã hội để hình thành CSDL doanh nghiệp

cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp do Bộ Tài chính

ban hành. 2025 Bảo hiểm xã hội Việt

Nam; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

5 Tạo dựng CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở tích

hợp CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các CSDL thuế tập trung, báo

cáo tài chính, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội. 2025 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

6 Xây dựng hệ thống báo cáo về các chỉ tiêu tài chính

và phi tài chính phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp; cảnh báo sớm

về tình trạng vi phạm của doanh nghiệp để phục vụ công tác hậu kiểm đối với

doanh nghiệp. 2025 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

7 Xây dựng và ban hành mô hình kiến trúc CSDL doanh

nghiệp. 2025 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

8 Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương

nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành khung pháp lý về CSDL

doanh nghiệp. 2026 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Các đơn vị liên

quan

9 Nâng cấp, hoàn thiện CSDL về đầu tư để kết nối,

tích hợp với CSDL doanh nghiệp. 2026 Cục Đầu tư nước

ngoài

10 Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về đăng

ký doanh nghiệp với CSDL về tín dụng. 2026 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

11 Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại Bộ Tài chính trên

cơ sở kế thừa, tận dụng hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống CSDL quốc gia về đăng

ký doanh nghiệp để triển khai các hệ thống thông tin phục vụ khai thác, quản

trị, vận hành CSDL doanh nghiệp. Giai đoạn 2026

2030 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Các đơn vị liên

quan

12 Vận hành, khai thác Hệ thống CSDL doanh nghiệp:

Phát triển các công cụ phân tích tình hình doanh nghiệp, các nền tảng phục vụ

khai thác dữ liệu mở cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, dữ

liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học,

công cụ khai thác dữ liệu lớn; phát triển và quản lý hệ sinh thái ứng dụng. Giai đoạn 2026

2030 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

13 Nâng cấp và phát triển Bộ chỉ số đo lường sức khỏe

doanh nghiệp; làm giàu dữ liệu trong CSDL doanh nghiệp theo thời gian thực. Giai đoạn 2026

2030 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Các đơn vị liên

quan

14 Hoàn thiện CSDL doanh nghiệp trên cơ sở mở rộng

việc tích hợp với nguồn dữ liệu về lao động và việc làm, sở hữu trí tuệ, đổi mới

sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững và các dữ liệu khác về

doanh nghiệp trên các nền tảng số. 2030 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

15 Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai Đề án. Hàng năm Cục Phát triển doanh

nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

16 Tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu

tư công, kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hoặc nguồn

thu hợp pháp khác để thực hiện Đề án. Giai đoạn 2025

2030 Cục Phát triển doanh

nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

17 Chia sẻ CSDL doanh nghiệp với các CSDL khác theo

quy định của pháp luật. Giai đoạn 2025

2030 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

18 Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển

khai thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Giai đoạn 2025

2030 Cục Phát triển

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com