# 378/TB-VPCP 2025 ket luan chuyen tham Du an Co so 2 Benh vien Huu nghi Viet Duc

| Số hiệu | 378/TB-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thong Bao |
| Ngày ban hành | 21/07/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG CHÍNH

PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 378/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21

tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG TẠI

CHUYẾN THĂM, KIỂM TRA CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ 2 BỆNH VIỆN HỮU

NGHỊ VIỆT ĐỨC VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ 2 BỆNH VIỆN BẠCH MAI TẠI NINH BÌNH

Ngày 16 tháng 7 năm 2025,

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đi thăm, kiểm tra công trình Dự án đầu

tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở

2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình. Tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ

tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc; lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Xây dựng, Văn

phòng Chính phủ; đại diện các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính; Giám đốc các

Bệnh viện: Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai; đại diện Ban Quản lý dự án (Chủ đầu tư)

và đại diện các nhà thầu.

Sau khi kiểm tra thực tế

tại hiện trường, nghe Lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 02

dự án, ý kiến của đại diện Ban Quản lý dự án và các nhà thầu, ý kiến của lãnh

đạo, đại diện các bộ, cơ quan tham dự; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

kết luận:

Ghi nhận, đánh giá cao

và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu

và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các công việc của 02

dự án; kết quả ghi nhận tại 02 công trình đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là

tại bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều

khó khăn, vướng mắc và chưa có các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm, kịp

thời.

Bộ Y tế, Ban Quản lý

dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan cần quyết tâm, nỗ lực, chủ

động hơn nữa và tập trung cao độ về trí tuệ, nguồn lực, thực hiện đồng bộ,

quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để đạt mục tiêu hoàn thành,

đưa 02 bệnh viện vào sử dụng trước ngày 30 tháng 11 năm 2025 nhằm phục vụ công

tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, không để lãng phí, đồng thời góp phần

giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người

dân theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Thường trực Ban Chỉ

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, Đồng chí Tổng

Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ; trong đó lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Bộ Y tế

Tiếp tục chủ động bám

sát tình hình thực tế; theo dõi, rà soát tiến độ hàng tuần, hàng tháng đối với

toàn bộ các hạng mục công việc tại công trình 02 dự án;, trước mắt khẩn trương

chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan giải quyết

dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm tra dự toán phần cơ điện

và nội thất của 02 công trình dự án; đặc biệt là phải khẩn trương tập trung

củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý dự án.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự

án rà soát kế hoạch tổ chức thi công, chuẩn bị phương án xử lý các vấn đề phát

sinh cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các nhà

thầu tiếp tục huy động tối đa và sử dụng phù hợp, hiệu quả nguồn lực trên cơ sở

tiến độ triển khai thực tế tại 02 công trình dự án; chủ động làm việc, trao đổi

với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để rà soát, thống nhất giải pháp đảm

bảo điều kiện nghiệm thu công tác phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt lưu ý đảm bảo

chất lượng khi tổ chức nghiệm thu các hạng mục của 02 công trình dự án.

Chỉ đạo Bệnh viện Hữu

nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục chủ động công tác chuyên môn,

nghiệp vụ, tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sắp xếp nhân lực và chủ động

phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án về cơ chế hoạt động, cơ

chế tài chính và sử dụng nhân lực để sẵn sàng các điều kiện vận hành ngay sau

khi 02 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với các khó khăn,

vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, nhà thầu, tư vấn và các cơ quan

liên quan, Bộ Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động rà soát,

tập trung xử lý, giải quyết theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước

ngày 20 tháng 7 năm 2025 về tiến độ triển khai và kết quả thực hiện.

b) Bộ Xây dựng hướng dẫn

Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong

việc lập, thẩm tra dự toán phần cơ điện và nội thất của 02 công trình dự án và

chỉ đạo cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ,

thẩm quyền được giao, đảm bảo tiến độ các hoạt động của 02 công trình dự án.

c) Bộ Công an chỉ đạo các

cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án rà soát, thống nhất

giải pháp đảm bảo điều kiện nghiệm thu công tác phòng cháy, chữa cháy khi hoàn

thành 02 công trình dự án.

d) Bộ Tài chính phối hợp

Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án nghiên cứu, xem xét, đề xuất các phương án để giải

quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế thanh toán đối với các hạng

mục đã hoàn thành của 02 công trình dự án.

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Hữu nghị

Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng khu vực nhà ở cho cán bộ, y bác sỹ,

nhân viên y tế, người lao động làm việc tại cơ sở 2 của 02 bệnh viện và đảm bảo

các điều kiện cần thiết đưa vào sử dụng thuận lợi, hiệu quả ngay sau khi hoàn

thành 02 công trình dự án.

Văn phòng Chính phủ thông

báo để Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Bình và các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);- Các Bộ: YT, XD, CA, TC, QP, TTCP;- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình;- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý, Thư ký: TTg, các PTTg CPCác Vụ: TH, KTTH, PL, CN, QHĐP, NC,V.I; Cổng TTĐT;- Lưu: VT, KGVX.ĐQ. KT. BỘ TRƯỞNG,

CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMĐỗ Ngọc Huỳnh

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com