# 391/TB-VPCP 2025 nghien cuu dau tu mo rong doan tuyen cao toc Bac Nam phia Dong

| Số hiệu | 391/TB-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thong Bao |
| Ngày ban hành | 31/07/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG CHÍNH

PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 391/TB-VPCP Hà Nội, ngày 31

tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ

TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP VỀ NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ MỞ RỘNG CÁC ĐOẠN

TUYẾN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Ngày 30 tháng 7 năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ

Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc

Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư. Tham dự cuộc họp có Bộ

trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tài

chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính

phủ; đại diện Bộ Tư pháp và Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng

công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Sau khi nghe báo cáo của

Bộ Xây dựng, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ

Trần Hồng Hà đã kết luận như sau.

Tại Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm

2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ

Xây dựng) khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ

cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, phù hợp

với tiêu chuẩn thiết kế. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì 02 cuộc họp về

nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo

phương thức đối tác công tư

[1]

, chỉ

đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án tối ưu, khả thi, tránh lãng phí.

Ghi nhận Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

đã thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, đề xuất phương án đầu tư mở rộng

tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, phương án đề xuất của Bộ Tài chính và Bộ Xây

dựng về cơ bản là thống nhất (chia làm 2 dự án đầu tư theo phương thức đối tác

công tư), tuy nhiên còn khác nhau về phương án phân kỳ đầu tư, đồng thời, việc

thực hiện quy định của pháp luật trong trường hợp đầu tư mở rộng theo phương thức

PPP đối với các dự án đầu tư công còn ý kiến khác nhau.

a) Đồng ý phương án đề xuất của Bộ Xây dựng về việc

triển khai mở rộng toàn bộ toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó, Bộ

Xây dựng làm việc với nhà đầu tư 03 dự án thành phần đã triển khai theo phương

thức PPP để nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng. Đối với 15 dự án thành phần đầu

tư công, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công

tác chuẩn bị đầu tư theo phương thức PPP.

b) Giao Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo Thủ tướng

Chính phủ trước ngày 04 tháng 8 năm 2025 về phương án đầu tư mở rộng, trong đó

làm rõ về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở kinh tế, cơ sở thực tiễn, quy

hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn; đề xuất 01 phương án đầu tư tối ưu, các cơ chế,

chính sách đặc thù (nếu có) để có thể triển khai trong thời gian sớm nhất. Trường

hợp thực hiện phân kỳ đầu tư cần có lập luận và nêu rõ lý do. Kèm theo phương

án đề xuất cần có kế hoạch triển khai cụ thể, khả thi (từ khâu chuẩn bị dự án

bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; thi công, tiến

độ hoàn thành) để đảm bảo, hoàn thành toàn bộ việc đầu tư mở rộng trong giai đoạn

2026 - 2030.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan,

đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);- Các Bộ: XD, TC, TP, NN&MT;- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;- TCTy ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:

PL, KTTH, NN, QHĐP, ΤΗ;- Lưu: VT, CN (2). KT. BỘ TRƯỞNG,

CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

[1]

Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 14/5/2025 và Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 26/6/2025

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com