# Quyết định 930/QĐ-BNN-VP 2023 Kế hoạch phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư đến 2030

| Số hiệu | 930/QĐ-BNN-VP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 16/03/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 930/QĐ-BNN-VP Hà Nội, ngày 16

tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN

HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ

DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN

2022 - 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (GỌI TẮT LÀ ĐỀ ÁN 06/CP) CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số

105/2022/NĐ-CP

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn Quyết định số 723/QĐ-BNN-VP

ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế

hoạch hành động triển khai Đề án 06/CP;

Căn cứ Kế hoạch triển khai

nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương tại văn bản số

209/TCTTKĐA ngày 01/02/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP;

Căn cứ văn bản số 1443/BNN-VP

ngày 13/3/2023 về việc triển khai Chỉ thị số

05/CT-TTg

ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP

tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Theo đề nghị của Chánh Văn

phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm

theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023.

Điều 2.

Kinh phí thực hiện

Kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn năm 2023.

Điều 3.

Quyết định này

có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ trưởng (để b/c);- Lưu: VT, VP (TIN). KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Quốc Trị

KẾ HOẠCH

TRIỂN

KHAI NHIỆM VỤ THUỘC ĐỀ ÁN 06/CP CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2023

(

Ban hành kèm theo Quyết định số 930/QĐ-BNN-VP ngày 16/3/2023 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và PTNT

)

Stt Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành Sản phẩm

I XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ

CHẾ

1 Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm

vụ thuộc đề án 06/CP của Bộ năm 2023 Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tháng 3/2023 Quyết định của Bộ

2 Nghiên cứu, rà soát, đề xuất

sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, quy định do Bộ ban hành để sử dụng Cơ

sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện

tử và phát triển kinh tế - xã hội Vụ Pháp chế Văn phòng BộCác cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tháng 6/2023 Các báo cáo rà soát, quyết định

chỉnh sửa, bổ sung quy định

3 Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa

danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ

tục hành chính Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tháng 12/2023 Danh mục tài liệu, hồ sơ thủ

tục hành chính được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

4 Tiếp tục rà soát, tái cấu

trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành

chính Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn phòng Bộ Tháng 12/2023 Quy trình, mẫu đơn, tờ khai,

kết quả giải quyết thủ tục hành chính được điện tử hóa

6 Hội nghị quán triệt các Nghị

quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên

quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn phòng Bộ Các đơn vị thuộc Bộ. Tháng 12/2023 Các Hội nghị

II TỔ CHỨC KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ

LIỆU

1 Tiếp tục kết nối, chia sẻ các

cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin khác của Bộ với dữ liệu giữa

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Trung tâm CĐS và và TKNN Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tháng 12/2023 Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ

thống thông tin khác được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc

gia về dân cư

III XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1 Kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ

công của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh. Trung tâm CĐS và TKNN Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tháng 12/2023 Cổng dịch vụ công của Bộ kết

nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh.

2 Thực hiện số hóa và tái sử dụng

kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến

thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để

làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ

liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn phòng Bộ Tháng 12/2023 Kết quả giải quyết thủ tục

hành chính của Bộ được số hóa và cập nhật các trường thông tin liên quan đến

CSDL quốc gia về Dân cư 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; trên 60% hồ

sơ TTHC được xử lý trực tuyến

3 Tiếp tục rà soát nâng cấp,

hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Trung tâm CĐS và TKNN Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tháng 12/2023 Hạ tầng CNTT đảm bảo các hoạt

động triển khai theo Quyết định số06/QĐ-TTgngày 06/1/2022 thông suốt.

5 Tích hợp, cung cấp các dịch vụ

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Trung tâm CĐS và TKNN Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tháng 12/2023 100% các dịch vụ công trực

tuyến được tích hợp trên Công Dịch vụ công quốc gia

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com