# Quyết định 957/QĐ-TTg 2020 Đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đến 2030

| Số hiệu | 957/QĐ-TTg |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 06/07/2020 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

THỦ TƯỚNG CHÍNH

PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 957/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06

tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ

DUYỆT ĐỀ ÁN PHÒNG, CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ

ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ

Luật Phòng, chống thiên tai

ngày 19 tháng 6 năm

2013; Nghị quyết

120/NQ-CP

ngày 17 tháng 11

năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long; Nghị

quyết số

76/NQ-CP

ngày 18 tháng 6 năm 2018 của

Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

đến năm 2030 (sau đây gọi là Đề án), với nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM,

MỤC TIÊU

Quan điểm

a) Phòng, chống sạt lở bờ sông,

bờ biển (bao gồm bờ sông, suối, kênh, rạch và bờ biển) nhằm đảm bảo an toàn tính

mạng và tài sản của nhân dân, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, ổn

định dân sinh là nhiệm vụ của các cấp, ngành, đặc biệt là của chính quyền địa

phương, là trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân.

b) Phải chủ động phòng ngừa sạt

lở; khi xây dựng, phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, địa

phương, đặc biệt là xây dựng các khu đô thị, dân cư, công nghiệp, dịch vụ, cơ sở

hạ tầng ven sông, ven biển phải đề phòng nguy cơ sạt lở và không làm tăng nguy

cơ sạt lở. Khi xảy ra sạt lở phải tập trung ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu

quả giảm thiểu thiệt hại.

c) Phòng, chống sạt lở bờ sông,

bờ biển cần được thực hiện đồng bộ; xử lý cấp bách trước mắt, đồng thời có giải

pháp căn cơ lâu dài; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, không làm

tăng nguy cơ sạt lở, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phát triển

rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển và tạo sinh kế cho người dân.

d) Phòng, chống sạt lở phải được

thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên bảo đảm an toàn hệ thống đê điều,

nhất là các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, khu dân cư tập trung, cơ sở hạ

tầng quan trọng, chống suy thoái rừng phòng hộ ven biển tại những khu vực xói lở

nghiêm trọng không thể phục hồi.

đ) Đề cao sự tham gia của cộng

đồng đối với công tác quản lý bờ, lòng sông, vùng ven biển; tăng cường huy động

nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được hưởng

lợi trong phòng, chống sạt lở.

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học

công nghệ tiên tiến, ưu tiên ứng dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường,

dễ thi công, có thể sử dụng nhiều lần, giá thành phù hợp, kết hợp với giải pháp

truyền thống. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quản lý hiệu quả nguồn nước, giảm thiểu

các yếu tố tác động gây sạt lở bờ sông, bờ biển.

Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Chủ động quản

lý, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển tạo điều kiện ổn định và phát triển

kinh tế - xã hội khu vực ven sông, ven biển, góp phần bảo đảm an ninh, quốc

phòng.

b) Mục tiêu cụ thể

Điều tra, đánh giá, cập nhật

cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, bờ biển. Phấn đấu đến năm 2023 cơ bản hoàn

thành bản đồ về hiện trạng sạt lở, công trình phòng chống sạt lở vùng đồng bằng

sông Cửu Long và duyên hải miền Trung; đến năm 2025, hoàn thành đối với các

vùng khác.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh

báo, giám sát sạt lở và quản lý bờ sông, lòng sông, bờ biển, giảm thiểu tác động

làm gia tăng nguy cơ sạt lở; phấn đấu đến năm 2023 các khu dân cư ven sông, ven

biển ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đều được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn

kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở.

Quản lý chặt chẽ việc xây dựng

công trình, nhà cửa tại khu vực ven sông, ven biển. Chủ động sắp xếp lại dân

cư, di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển, phấn

đấu đến năm 2030 hoàn thành 90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy

cơ cao xảy ra sạt lở.

Phấn đấu đến năm 2025, hoàn

thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng điểm xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến

khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều (nhất là các tuyến đê đã được phân cấp),

cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven sông, ven biển; đến năm 2030, hoàn thành việc

chỉnh trị ổn định dòng chảy tại một số phân lưu, hợp lưu, trên các đoạn sông

chính, khu vực cửa sông, ven biển có diễn biến xói, bồi phức tạp cần chỉnh trị.

II. NHIỆM VỤ

VÀ GIẢI PHÁP

Nhiệm vụ

Đẩy mạnh truyền thông, nâng

cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về phòng, chống sạt lở nhằm giảm nguy cơ sạt

lở, rủi ro do sạt lở.

Xây dựng cơ sở dữ liệu liên

quan đến sạt lở bờ sông, bờ biển.

Tăng cường quản lý chặt chẽ các

hoạt động ven sông, ven biển ảnh hưởng đến sạt lở (khai thác cát sỏi, xây dựng

công trình, nhà cửa, hoạt động giao thông thủy, hoạt động khai thác nước ngầm).

Hiện đại hóa công tác quan trắc,

dự báo, kịp thời cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học

công nghệ, vật liệu mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực để phòng,

chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Tăng cường hợp tác quốc tế.

Xây dựng công trình tại các

khu vực trọng điểm để phòng, chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của

nhân dân và công trình hạ tầng thiết yếu.

Giải pháp

a) Rà soát, hoàn thiện chính

sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Rà soát, bổ sung hoàn thiện

quy định pháp luật để tăng cường quản lý các hoạt động tại khu vực ven sông,

ven biển (nhất là quản lý khai thác cát sỏi, xây dựng công trình, nhà cửa ven

sông) và xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục

sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và

nhà nước.

Rà soát các quy định pháp luật

về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, biển và các pháp luật khác có liên quan để đề

xuất sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động

nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích khối tư nhân đầu tư xây dựng công trình

phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập

mặn ven biển.

Hoàn thiện cơ chế chính sách

nhằm khuyến khích nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phòng

chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Xây dựng chính sách hỗ trợ di

dời dân cư khỏi khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở gắn với sinh

kế, ổn định đời sống của người dân.

Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung

tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật

trong xây dựng công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

b) Tổ chức điều tra cơ bản, xây

dựng cơ sở dữ liệu, thiết kế quy hoạch

Điều tra cơ bản về sạt lở, dân

cư và công trình hạ tầng ven sông, ven biển trên cơ sở đó xây dựng cơ sở dữ liệu

về sạt lở, dân cư và công trình phòng, chống sạt lở, trong đó ưu tiên thực hiện

tại những khu vực đang có diễn biến sạt lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trên

các hệ thống sông chính.

Điều tra, đánh giá diễn biến

bùn cát, thực trạng khai thác cát, sỏi và các yếu tố thuỷ, hải văn có tác động

đến sạt lở bờ sông, bờ biển.

Nghiên cứu xây dựng phương án

tổng thể chỉnh trị và phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, nhất là đối với các

sông chính thuộc hệ thống sông Cửu Long, sông Hồng - sông Thái Bình để cập nhật

vào quy hoạch phòng chống thiên tai, thủy lợi, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên

quan.

c) Triển khai thực hiện các giải

pháp cấp bách trước mắt, giải pháp căn cơ lâu dài, các công trình, phi công

trình để phòng, chống sạt lở

Giải pháp cấp bách:

Tổ chức cắm biển cảnh báo tại

những khu vực bị sạt lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động

khai thác cát, sỏi trên sông và vùng ven biển, khắc phục tình trạng mất cân bằng

bùn cát để hạn chế nguy cơ sạt lở; ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát

sỏi trái phép.

Tổ chức di dời khẩn cấp các hộ

dân ra khỏi khu vực bờ sông, bờ biển bị sạt lở, bố trí tái định cư theo các

hình thức tái định cư xen ghép hoặc xây dựng khu tái định cư tập trung phù hợp

với điều kiện cụ thể của địa phương.

Xây dựng các công trình khắc

phục sự cố sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng

ven sông, ven biển và rừng phòng hộ ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn bảo vệ

trực tiếp đê biển.

Kiểm soát, quản lý chặt chẽ

việc xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình ven sông, ven biển tránh bị ảnh hưởng

do sạt lở và làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Quản lý, kiểm soát hoạt động

của phương tiện giao thông đường thủy (tốc độ phương tiện, trọng tải phù hợp)

nhằm giảm thiểu tác động gây sạt lở, nhất là trên các tuyến kênh, rạch vùng đồng

bằng sông Cửu Long.

Giải pháp lâu dài

Tuyên truyền, phổ biến pháp

luật, nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về phòng chống sạt lở

bờ sông, bờ biển.

Quy hoạch sắp xếp lại dân cư,

chủ động di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, trước hết là tại các

khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Xây dựng hệ thống quan trắc,

theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở, lòng dẫn.

Xây dựng các công trình chỉnh

trị sông nhằm giữ ổn định tỷ lệ phân lưu, ổn định dòng chảy, hình thái sông, bờ

sông, bờ biển tại các khu vực trọng điểm, vùng cửa sông, ven biển có diễn biến

bồi, xói phức tạp.

Xây dựng công trình phòng, chống

sạt lở bảo vệ khu đô thị, khu dân cư tập trung có nguy cơ sạt lở theo quy hoạch,

kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Triển khai thực hiện các dự

án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng phòng hộ, nhất là rừng ngập mặn ven biển

vùng đồng bằng sông Cửu Long, trồng cây chắn sóng để phòng chống sạt lở; đẩy mạnh

xã hội hóa công tác đầu tư, quản lý, khai thác phù hợp gắn với trách nhiệm trồng,

chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn ven biển.

d) Khoa học công nghệ: Đẩy mạnh

nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phòng, chống sạt lở:

Nghiên cứu vật liệu mới thay

thế cát sử dụng trong xây dựng, đề xuất các giải pháp thay thế cát san lấp, tiến

tới không sử dụng cát để san lấp.

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng

của việc khai thác nước ngầm, suy giảm bùn cát đến sạt lở bờ sông, bờ biển, nhất

là đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ,

vật liệu mới trong phòng, chống sạt lở phù hợp với điều kiện từng khu vực, thân

thiện môi trường, giảm chi phí đầu tư.

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng

của sự thay đổi chế độ dòng chảy, bùn cát, sụt lún đất đến sạt lở bờ sông, bờ

biển trên các hệ thống sông chính.

đ) Hợp tác quốc tế: Tăng cường

hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chia sẻ thông tin dữ liệu, kinh nghiệm trong

phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật,

tài chính của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác phòng, chống sạt

lở.

e) Huy động nguồn lực: Chủ động

bố trí ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực ngoài

ngân sách, đặc biệt là nguồn lực từ khối tư nhân, doanh nghiệp và người dân được

hưởng lợi cho công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

III. NGUỒN VỐN

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm:

ngân sách nhà nước (trung ương, địa phương); quỹ phòng, chống thiên tai và các

nguồn vốn hợp pháp khác.

Ngân sách Trung ương được

phân bổ theo quy định của pháp luật để:

a) Thực hiện các nhiệm vụ thuộc

phạm vi trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ liên

quan, bao gồm:

Rà soát, xây dựng văn bản quy

phạm pháp luật, cơ chế chính sách.

Điều tra cơ bản, xây dựng cơ

sở dữ liệu, nghiên cứu quy hoạch và xây dựng phương án tổng thể chỉnh trị và

phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển để cập nhật vào quy hoạch phòng chống

thiên tai, thủy lợi, quy hoạch vùng.

Thực hiện chương trình, đề

tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ

biển.

Xây dựng các công trình có

tính chất kỹ thuật phức tạp để chỉnh trị sông, ổn định cửa sông, vùng ven biển.

b) Hỗ trợ địa phương theo quy định

của pháp luật để khắc phục sự cố sạt lở cấp bách, đầu tư xây dựng công trình

phòng, chống sạt lở quan trọng vượt quá khả năng của ngân sách địa phương.

Ngân

sách địa phương và quỹ phòng, chống thiên tai để triển khai các nhiệm vụ, giải

pháp phòng, chống sạt lở thuộc trách nhiệm của địa phương và đầu tư xây dựng,

quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên

địa bàn theo quy định của pháp luật.

Nguồn vốn xã hội hóa để thực

hiện các biện pháp phòng, chống sạt lở nhằm bảo vệ công trình, tài sản của

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở

theo cơ chế, chính sách huy động vốn ngoài ngân sách của cấp có thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC

THỰC HIỆN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Điều phối chung, đôn đốc, hướng

dẫn việc triển khai thực hiện Đề án, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá

kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức điều tra cơ bản, xây

dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng dân cư, sạt lở, công trình phòng, chống sạt lở

và công trình hạ tầng ven sông, ven biển, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt

lở.

Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương

thực hiện việc quan trắc, giám sát sạt lở, nhất là tại các khu vực đang có diễn

biến sạt lở phức tạp và khu vực có nguy cơ sạt lở cao (xây dựng hệ thống quan

trắc, tổ chức quan trắc, giám sát) để đánh giá mức độ sạt lở và có giải pháp xử

lý phù hợp.

Chủ trì, phối hợp với các cơ

quan liên quan: rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả,

tăng cường quản lý các hoạt động tại khu vực ven sông, ven biển và xử lý sạt lở

bờ sông, bờ biển để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sạt lở; hoàn thiện

chính sách, pháp luật về lâm nghiệp để tạo điều kiện huy động nguồn lực ngoài

ngân sách đầu tư phòng, chống sạt lở, bảo vệ và khôi phục rừng phòng hộ, rừng

ngập mặn ven biển; đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thu hút đầu

tư ngoài ngân sách cho phòng, chống sạt lở, hỗ trợ di dời dân cư khỏi khu vực sạt

lở và khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa

học công nghệ, hướng dẫn địa phương thực hiện các giải pháp công nghệ để phòng,

chống sạt lở phù hợp với điều kiện từng vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổ chức nghiên cứu xây dựng

phương án tổng thể chỉnh trị và phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, nhất là đối

với các sông liên tỉnh, khu vực bờ biển có diễn biến sạt lở phức tạp để cập nhật

vào quy hoạch phòng chống thiên tai, thủy lợi, quy hoạch vùng theo quy định của

pháp luật về quy hoạch.

Xây dựng kế hoạch đầu tư hệ

thống công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển có tính chất kỹ thuật phức

tạp thuộc trách nhiệm của Bộ để đưa vào các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn,

dài hạn, đồng thời lồng ghép vào các chương trình, dự án khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương rà soát chính

sách, pháp luật liên quan đến đất đai, biển để đề xuất sửa đổi, bổ sung tạo điều

kiện huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư xây dựng công trình phòng, chống

sạt lở, bảo vệ và khôi phục rừng ngập mặn; tổ chức điều tra, đánh giá diễn biến

bùn cát, thực trạng khai thác cát, sỏi và các yếu tố thuỷ, hải văn có tác động

đến sạt lở bờ sông, bờ biển; hướng dẫn kiểm soát các hoạt động khai thác cát sỏi

lòng sông, giảm thiểu nguy cơ sạt lở.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo

rà soát các công trình hạ tầng giao thông trên sông, ven sông, ven biển, có biện

pháp bảo đảm an toàn và giảm tác động gây sạt lở; tăng cường quản lý quy hoạch,

xây dựng mới công trình giao thông, nạo vét luồng lạch và hoạt động của các

phương tiện giao thông đường thủy nội địa tránh làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ

sông, bờ biển.

Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn

quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn để chủ động

phòng, chống sạt lở, giảm thiểu nguy cơ bị ảnh hưởng do bờ sông, bờ biển;

nghiên cứu vật liệu mới thay thế nhằm giảm sử dụng cát trong xây dựng và san lấp.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà

soát cơ chế chính sách, tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng

và chuyển giao công nghệ trong phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; chủ trì,

phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan khoa học tổ

chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới

để phòng, chống sạt lở phù hợp với điều kiện từng khu vực, tập trung vào các giải

pháp mềm, thân thiện môi trường, giảm chi phí đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ

trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính bố trí

và hướng dẫn các địa phương cân đối, bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư

công trung hạn và hàng năm (bao gồm vốn trong nước, vốn nước ngoài) cho công

tác quy hoạch và thực hiện các công trình, dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ

biển, di dời dân cư ra khỏi khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao theo quy

định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính: Chủ trì, phối

hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí

kinh phí sự nghiệp để thực hiện Đề án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung

ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (ngoài các nội dung thuộc

nhiệm vụ thường xuyên của bộ, ngành, nguồn vốn lồng ghép từ chương trình, dự án

khác); bố trí nguồn lực để kịp thời hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở, di

dời dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, phòng, chống thiên tai.

Các Bộ, ngành khác theo chức

năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các địa

phương chỉ đạo, triển khai phòng, chống sạt lở đối với lĩnh vực quản lý để giảm

thiểu tác động gây sạt lở bờ sông, bờ biển và suy giảm rừng ngập mặn ven biển.

Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động chỉ đạo xây dựng kế

hoạch, bố trí nguồn lực từ vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công

trung hạn và hàng năm, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy

định của pháp luật (bao gồm cả quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn vốn xã hội

hóa) để triển khai thực hiện công tác phòng, chống sạt lở trên địa bàn theo các

nội dung của Đề án, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Xây dựng cơ chế chính sách cụ

thể của địa phương nhằm khuyến khích, hỗ trợ công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa

học công nghệ và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách cho công tác phòng, chống sạt

lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao

nhận thức của các tổ chức và người dân về phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và tổ chức quan trắc, giám sát,

nghiên cứu và cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển, cập nhật

cơ sở dữ liệu về sạt lở trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn.

Kiểm soát hoạt động khai thác

cát, sỏi lòng sông, khu vực ven biển, ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép, nhất

là tại các khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở; quản lý chặt chẽ vùng đất

ven sông, ven biển không để xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình ven sông, ven

biển làm tăng nguy cơ sạt lở, bị rủi ro do sạt lở. Bảo vệ và phát triển rừng ngập

mặn, rừng phòng hộ ven biển, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và

phát triển rừng, gắn với ổn định sinh kế cho người dân.

Di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi

các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm; từng bước sắp xếp lại dân

cư, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, kết hợp với tái định

cư, ổn định đời sống cho người dân.

Tổ chức nghiên cứu phương án

chỉnh trị, phòng, chống sạt lở đối với các tuyến sông, vùng bờ biển trên địa

bàn làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch tỉnh.

Xây dựng công trình phòng, chống

sạt lở bờ sông, bờ biển, trong đó: tập trung xử lý khẩn cấp các khu vực sạt lở

đặc biệt nguy hiểm; xây dựng công trình chỉnh trị sông nhằm giữ ổn định tỷ lệ

phân lưu, ổn định dòng chảy, hình thái sông, bờ sông, bờ biển tại các khu vực

trọng điểm, vùng cửa sông, ven biển có diễn biến bồi, xói phức tạp; xây dựng

công trình phòng, chống sạt lở bảo vệ khu đô thị, khu dân cư tập trung có nguy

cơ sạt lở.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng

công nghệ mới trong phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, phục hồi và phát triển

rừng ngập mặn ven biển.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban

hành.

Điều 3.

Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải,

Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ: NN&PTNT, TNMT, KHĐT, TC, XD, GTVT, KHCN, QP, CA, CT, TTTT, NG,

VHTTDL;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP, KTTH, CN;- Lưu: VT, NN (3) Tuynh. KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com